ПРОЕКТ

ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

26.01.2012 р.                                                     №

м. Попасна

Про виконання Плану соціально-

економічного розвитку м. Попасна

на 2011 рік

Заслухавши інформацію старшого інспектора відділу ЖКГ, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради  про виконання Плану соціально-економічного розвитку м.Попасна на 2011 рік,  згідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Попаснянська  міська рада

ВИРІШИЛА:

- Прийняти до відома інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку міста Попасна на 2011 рік.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного ы соціального розвитку, промисловості, транспорту і  зв’язку.

Секретар ради                                                               Т.Є.Лисиченко

Підготував: Кандаурова Т.В.,21225

Додаток 1

до рішення   міської ради

шостого скликання

від  26.01.2012р  №

ВИКОНАННЯ   ПЛАНУ

соціально-економічного розвитку м. Попасна на  2011 рік.

| Найменування робіт | Рік будівництва | Сума вкладень | 2011р. | КФК | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього, тис. капі. | Об’єм фінансування | Об’єм фінансування |  |  |
|  |  |  |  | субвенції Тис. грн | Міський бюджет тис.грн. |  |  |
| Газифікація |
| Роботи по проекту «Установка ГРП по ул. Леніна,149 | 2009-2011 | 49.336 | 3.821 |  | 0.00 | 150101 | Підрядна організація |
| Роботи по проекту «Установка ШРП по ул. Суворова,7 в м. Попасна» | 2009-2011 | 31.250 | 7.226 |  | 0.00 | 150101 | Підрядна організація |
| Будівництво «Фасадний газопровід низького тиску по вул. Артемівська, 306 в м. Попасна | 2011 | 15.00 |  |  | 13,729 | 15101 | Підрядна організація |
|  |  |  |  |  | 13.729 |  |  |
| Ремонт автодоріг та благоустрій міста |
| Поточний ремонт доріг | 2011 | 70.5 |  |  | 0.0 | 170703 | Підрядна організація |
| Утримання автодоріг (капітальний) | 2011 | 235.0 |  |  | 235.0 | 170703 | КП «Місто» |
| Утримання автодоріг (поточне) | 2011 | 405.2 |  |  | 429.2 | 170703 | КП « Місто» |
| Благоустрій міста | 2011 | 1276.8 |  |  | 1576.245 | 100203 | КП « Місто» |
| ВСЬОГО: |  | 1954.0 |  |  | 2240.445 |  |  |
| Будівлі комунальної власності |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул.. Котовського,4 | 2011 | 23.35092 |  | 0,0 | 14.34738 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт покрівлі жилого будинку 6а по вул. Артемівська в м.Попасна | 2011 | 70.0 |  | 0.0 | 70.0 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт повітряних електромереж до будинків №8 по вул. Артемівська та №5 по вул. Донецька | 2011 | 40.0 |  | 0.0 | 0.00 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 4 по провул. Стандартному | 2011 | 24.27027 |  |  | 17.04302. | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул.. Первомайська,167 | 2011 | 66.22957 |  |  | 66.229 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт з технічним переоснащенням обладнання в котельні №24 з розробкою робочого проекту | 2011 | 33,799 |  |  | 33,72028 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт з технічним переоснащенням обладнання в котельні «Черемушки» з розробкою робочого проекту | 2011 | 33,799 |  |  | 33,799 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт з технічним переоснащенням обладнання в котельні по вул. Мічуріна з розробкою робочого проекту | 2011 | 84.894 |  |  | 84.80539 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт системи опалення в приміщенні по вул.. Первомайська,3 | 2011 | 30.0 |  |  | 27.26915 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт систем водопостачання та каналізації житлового будинку по вул. Леніна,151 | 2011 | 22.43273 |  |  | 22.400 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт систем водопостачання та каналізації житлового будинку по вул.. Леніна,153 | 2011 | 30.051 |  |  | 30.051 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт та улаштування ігрових дитячих павільйонів в ДНЗ № 1,7 м. Попасна | 2011 | 10.0 |  |  | 0.0 | 070101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт систем водопостачання та каналізації житлового будинку по вул. Леніна,157 | 2011 | 28.432 |  |  | 28.432 |  |  |
| Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового будинку по вул. Леніна, 149 | 2011 | 5.0 |  |  | 4.39139 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт систем водопостачання та каналізації житлового будинку по вул. Леніна,151 | 2011 | 22.43273 |  |  | 22.400 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт систем водопостачання та каналізації житлового будинку по вул. 60 років Жовтня,3 | 2011 | 20.0 |  |  | 20.0 | 150101 | Підрядна організація |
| Ліквідація аварійної ситуації в багатоквартирному житловому будинку з посиленням будівельних конструкцій будівлі «Капітальний ремонт житлового будинку №5 по вул. Донецька у м. Попасна» | 2011 | 527.047 |  |  | 515.71227 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Суворова,15 | 2011 | 21.704 |  |  | 21.704 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт інженерних мереж в жилому будинку №1 по вул. Котовського в м. Попасна» | 2011 | 15.0 |  |  | 0.0 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Артемівська, 306 | 2011 | 20.0 |  |  | 20.0 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт інженерних мереж в ДНЗ № 7 | 2011 | 228.00 |  |  | 228.00 | 070101 | Підрядна організація |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 1260.30388 |  |  |
| Придбання основних засобів |
| Придбання автотранспорту та обладнання до нього (для КП «Місто») | 2011 | 83.0 |  |  | 70.884 | 150101 | Постачальна організація |
| Придбання відцентрованого насосу КП «Місто» | 2011 | 1.620 |  |  | 1.620 | 150101 | Підрядна організація |
| Об´єкти соціально-культурного призначення |
| Капітальний ремонт будівель та споруд ПМЗУОО «Салют» | 2011 | 100.00 |  |  | 99.637 | 070401 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт приміщень будівлі « Відродження» | 2011 | 39.471 |  |  | 39.47014 | 130112 | Підрядна організація |
| Придбання дитячих ігрових майданчиків | 2011 | 50.0 |  |  | 50.0 |  | Підрядна організація |
| Будівництво топочної для спорткомплексу «Відродження» по вул. Первомайська,60 | 2011 | 170.965 |  |  | 148.636 |  | Підрядна організація |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 337.74314 |  |  |

Секретар ради                                                                              Т.Є Лисиченко