ПРОЕКТ

ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

23.11.2012 р.                                               №

м. Попасна

Про хід виконання міської Програми

сприяння встановленню індивідуального

опалення «Тепло  в кожний дім» в м.Попасна

на 2011-2015 рр.

З метою забезпечення інформаційної відкритості, на підставі Положення про надання обладнання, допомоги на влаштування індивідуального опалення квартир мешканцями багатоквартирного житлового фонду м. Попасна, відповідно до протоколів засідань комісії з надання обладнання, допомоги на влаштування індивідуального опалення квартир,  заслухавши інформацію  заступника  міського  голови                Табачинського М.М. про хід виконання міської Програми сприяння встановленню індивідуального опалення «Тепло в кожний дім» в м. Попасна на 2011-2015 рр.» за період з липня 2011р.  по листопад 2012 р., керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома інформацію заступника міського голови про хід виконання міської Програми сприяння встановленню індивідуального опалення «Тепло в кожний дім» в м. Попасна на 2011-2015 рр.» за період  з липня 2011р. по листопад 2012 р. (додається).

2. В подальшому продовжити роботу щодо надання обладнання, допомоги на влаштування  індивідуального опалення квартир мешканцям багатоквартирного житлового фонду міста Попасна.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  Табачинського М.М., начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою Шмельову Н.О.

Міський голова                                                 Ю.І.Онищенко

Підготував: Константинова,  21089

Додаток  до рішення

Попаснянської міської ради

23.11.2012р.  №

Інформація

про хід виконання міської Програми

сприяння встановленню індивідуального опалення

«Тепло  в кожний дім» в м.Попасна на 2011-2015 рр.»

за період з липня  2011 р. по листопад 2012 р.

Енергосервісною компанією «Екологічні системи»  м. Запорожжя  розроблено  Схему теплозабезпечення м. Попасна, яка затверджена рішенням Попаснянської міської ради від 26.07.2011 № 14/5. Згідно даної Схеми котельні міста є розбалансованими, нерентабельними, більшість  квартир житлового фонду міста опалюються автономно. З метою виведення з кризи сфери теплопостачання, підвищення  якості послуг з теплопостачання та впровадження в життя енергозберігаючих технологій, забезпечення доступності індивідуального (автономного) опалення для незахищених мешканців міста Попасна при виконкомі Попаснянської  міської ради розроблено, затверджено рішенням  Попаснянської міської ради від 14.07.2011 р. №13/2 та введено в дію міську Програму сприяння встановленню індивідуального опалення «Тепло в кожний  дім» в м. Попасна  на 2011-2015 рр.»

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок міського бюджету, державного бюджету, кредитних ресурсів, коштів населення. Витрати з надання обладнання, допомоги на влаштування   індивідуального опалення квартири передбачаються в міському бюджеті та здійснюються згідно рішень міської ради, прийнятих на підставі протоколів засідань комісії з надання обладнання, допомоги на влаштування індивідуального опалення квартир.

За період дії Програми з липня 2011р. по листопад 2012 р.  виконкомом Попаснянської міської ради проведено роботу з  мешканцями багатоквартирних будинків міста, квартири яких були відключені від централізованого опалення. а саме :

- прийнято та розглянуто 560 заяв від мешканців багатоквартирних будинків міста з проханням

надати допомогу на   влаштування індивідуального опалення квартир;

- проведено 6 засідань комісії з надання обладнання, допомоги на влаштування індивідуального

опалення квартир;

- надано грошову допомогу на влаштування індивідуального опалення квартир 215 мешканцям

міста на загальну суму  672 400,00 грн., з них за  мікрорайонами міста:

- «ВРЗ» -100 мешканцям на суму 333 446,00 грн;

-  «Город» - 113 мешканцям на суму 333 154,00 грн.;

- «Черемушки» - 2 мешканця на суму 5800,00 грн.

Протягом 2012 року реконструкція системи теплопостачання багатоквартирних будинків здійснюється шляхом встановлення газового обладнання для влаштування індивідуального опалення квартир. На реалізацію Програми «Тепло в кожний дім» отримано субвенцію з державного бюджету у сумі 1,5 млн. грн., співфінансування  з міського бюджету склало 180,0 тис. грн. , субвенцію з районного бюджету у сумі 24,0 тис.грн. Станом на 01.11.2012р. з даних сум витрачено 887,0 тис. грн. -  держбюджет та 55,8 тис. грн. - міський бюджет, що забезпечило розробку  проектної документації та встановлення газового обладнання на влаштування індивідуального опалення у 247 квартирах,  в тому числі за мікрорайонами міста:

- «ВРЗ»  - 61 квартири;

- «Город» - 42 квартири;

- «Черемушки» - 144 квартири.

Виконкомом Попаснянської міської ради продовжується робота з прийняття та розгляду  заяв від мешканців багатоквартирних будинків міста щодо  надання  допомоги на  влаштування індивідуального опалення квартир.

Заступник міського голови                                          М.М. Табачинський

Секретар  ради                                                              Т. Є. Лисиченко