### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

18 квітня 2017 р.                             м. Попасна	                                          № 44

Про підсумки проходження  осінньо-зимового

періоду 2016-2017 років та затвердження

заходів щодо  підготовки об’єктів житлово-

комунального господарства до роботи в

осінньо-зимовий період 2017-2018 років

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради щодо проходження осінньо-зимового періоду  2016-2017 років, враховуючи підсумки, аналіз недоліків в роботі житлово-комунального господарства міста в минулий осінньо-зимовий період, з метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, недопущення критичних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018 років, відповідно до підпункту 1 п.«а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради про підсумки проходження осінньо-зимового періоду  2016-2017 років   взяти до відома.

2.  Визнати роботу ПП «Елітжитлком» в осінньо-зимовий період  2016 - 2017 років задовільною.

3.  Визнати роботу ПП «Центроград - Попасна» в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років  задовільною.

4. Керівникам ПП «Елітжитлком» (Петренко Л.М.),  ПП «Центроград-Попасна» (Ханіна Л.П.) з метою якісної підготовки житлового фонду до експлуатації  та підготовці підприємства до сталої роботи  в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 років необхідно вжити заходи щодо:

- ремонту покрівель, фасадів, під’їздів житлових будинків;

- утепленню підвальних приміщень та мереж водопостачання, водовідведення в житлових будинках;

- проведення роботи з власниками пустуючих квартир щодо додержання ними відповідного температурного режиму в осінньо-зимовий період;

- виконання вимог щодо перевірки та належної експлуатації димовентиляційних каналів та інженерних комунікацій вводів у житлові будинки;

- належного утримання житлового фонду та прибудинкових територій.

5. Визнати роботу  ВП Попаснянського департаменту КП «Попаснянський районний водоканал» в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років  задовільною.  При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 років необхідно вжити заходи щодо:

-  ревізії запірної арматури, мереж водопостачання та водовідведення;

-  закриттю кришками всіх оглядових водо-каналізаційних колодязів;

- забезпеченню дотримання вимог чинного законодавства в частині ведення земляних робіт в умовах міської забудови, зокрема - вчасну ліквідацію наслідків ремонтних робіт на міських мережах.

6. Визнати роботу  Попаснянського КП «СКП» в осінньо-зимовий період                        2016- 2017 років задовільною. При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 років необхідно:

- забезпечити підготовку дорожньої та прибиральної техніки підприємства до експлуатації  у зимовий період;

- створити резервний запас паливно-мастильних матеріалів для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов;

-  забезпечити  належне утримання міських вулиць та доріг;

- створити відповідний запас посипного матеріалу для своєчасного посипання доріг та тротуарів міста та визначити пропорційне співвідношення його видів відповідно за потребами.

7. Визнати роботу ОСББ м. Попасна в осінньо-зимовий період 2016-2017 років  задовільною. Рекомендувати об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків забезпечити виконання заходів щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 років.

- Затвердити заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства  до роботи в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 років по кожному підприємству               згідно з додатком (додається).

- Фінансово-господарському відділу виконкому міської ради передбачити кошти для підготовчих робіт до осінньо-зимового періоду на придбання 10 рулонів (по 20м2) утеплювача внутрішньобудинкових  систем та придбання 450л ПММ для ліквідації аварійних ситуацій (відігрів інженерних мереж) у зимовий період.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови Хащенка Д.В., Табачинського М.М. та відділ ЖКГ, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради (Бондарева М.О.)

Міський голова 							Ю.І. Онищенко

Додаток

до  рішення виконкому

міської ради

18.04.2017 № 44

ЗАХОДИ

щодо  підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

Ремонт будівель комунальної власності за рахунок коштів місцевого бюджету

| Назва об'єкту, його місце розташування, адреса | Вид робіт | Об'єм фінансування, тис.грн. | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання робіт | Строк виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівлі комунальної власності |
| вул. Базарна, 2 | поточний ремонт будинку | 199,13002 | місцевий бюджет | Підрядна організація | протягом 2017р. |
| вул. Первомайська, 48 | поточний ремонт будинку | 199,97395 | місцевий бюджет | Підрядна організація | протягом 2017р. |
| вул. Миру, 153 | поточний ремонт будинку | 199,94174 | місцевий бюджет | Підрядна організація | протягом 2017р. |
| вул. Бахмутська, 6а | поточний ремонт будинку | 76,95917 | місцевий бюджет | Підрядна організація | протягом 2017р. |
| вул. Миру, 151 | поточний ремонт будинку | 109,43327 | місцевий бюджет | Підрядна організація | протягом 2017р. |

Ремонт будівель, об’єктів за рахунок коштів підприємств

| Назва об’єкту, його місце знаходження, адреса | Види робіт | Од. виміру | Джерела фінансування, вартість робіт, тис.грн. | Відповідаль ний за виконання робіт | Строк виконання робіт | Кіль кісні показни ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП «Центроград-Попасна» |
| вул. Гагаріна, 2а вул. Гагаріна, 2б | ремонт водопровідних систем | п.м. | власні кошти | Директор ПП «Центроград-Попасна» - Ханіна Л.П. | 05.2017р | 50 20 |
| вул. Базарна, 2 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти | -/- | 04.2017р | 100 |
| вул. Первомайська, 48 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти | -/- | 04.2017р. | 60 |
| пров. Службовий, 1 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти | -/- | 04.2017р | 50 |
| вул. Первомайська, 144, 146, 151, 153 | влаштування приладів обліку | шт. | власні кошти | -/- | 04-05.2017р | 5 |
| вул. Гагаріна, 2а, 2б; вул. Серго, 35 | влаштування приладів обліку | шт. | власні кошти | -/- | 04-05.2017р | 3 |
| пров. Службовий, 3 | влаштування приладів обліку | шт. | власні кошти | -/- | 05.2017р | 1 |
| вул. Первомайська, 147, 153; вул. Крилова, 7; вул. Ціолковського, 21, 25, 27; пров. Службовий, 1, 3 | ремонт під’їздів | шт. | власні кошти | -/- | 05-10.2017р |  |
| Житловий фонд | утеплення підвальних приміщень | п.м. | власні кошти | -/- | 09-10.2017р.. | 500 |
| Житловий фонд | Скління під’їздів | м2 | власні кошти | -/- | 09-10.2017р. | 150 |
| Житловий фонд | Ремонт димохідних труб | шт. | власні кошти | -/- | 05-09.2017р | 12 |
| Житловий фонд | перевірка та прочистка ДВК | шт. | власні кошти | -/- | 05-09.2016р. | 2050 |
| ПП «Елітжитлком» |
| вул. Калюжного, 2, вул. Миру, 138, 142, 154 (лежак), вул. А. Черешні, 4, вул. Суворова, 7, 9, вул. Бахмутська, 3А, вул. Осєдача, 14, вул. Донецька, 1А, 1Б | заміна каналізації | м.п. | 203 | Директор ПП «Елітжитлком» Петренко Л.М. | 2017 р. | 52,2 тис. грн.. |
|  | встановлення люків на колодці | шт. | 60 | -/- | 2017 р. | 27 тис. грн.. |
| вул. Бахмутська, 3А, пров. Шкільний, 1, 2 | ремонт водопроводу | м.п. | 190 | -/- | 2017 р. | 29,9 тис. грн |
| вул. Миру, 138, 142, 154, вул. Суворова, 7, 9, 13, вул. Бахмутська, 6, 6А, 8 | ремонт покрівлі | м2 | 1044 | -/- | 2017 р. | 65,2 тис. грн.. |
| вул. Шкільна, 1, 3, вул. Суворова, 13 | Ремонт ДВК | шт. | 10 | -/- | 2017 р. | 12,0 тис. грн.. |
| вул. Миру, 150, 152, 154, 157, пров. Стандартний, 4, вул. Бахмутська, 3, 4, 6, 8 вул. Донецька, 1А, 1Б, 3, вул. М. Грушевського, 18 вул. Миронівська, 3, 3А, 6 | ремонт під’їздів | шт. | 69 | -/- | 2017 р. | 639,3 тис. грн.. |
| вул. Суворова, 13, вул. Шкільна, 1, 3, пров. Стандартний, 4, вул. Бахмутська, 6, вул. Миронівська, 3, 3А, 4 | ремонт фасадів | м2 | 519 | -/- | 2017 р | 65,6 тис. грн.. |
| ВП Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал» |
| ВНС «2-ий підйом ВРЗ» м.Попасна, вул. Залізнична 1н | Заміна насосного обладнання | пгг | гуманітарна організація | С.Б.Жуганов | травень- червень | 3 |
|  | Заміна внутрішнього трубопроводу | м/п | власні кошти | С.Б.Жуганов | травень- червень | 100 |
|  | Встановлення станцій керування електродвигунів | шт | гуманітарна організація, власні кошти | С.Б.Жуганов | травень- червень | 2 |
| ВНС «Гідровузол» м.Попасна, вул. Миронівська 3 | Нове будівництво водонапірних башт | шт | гуманітарна організація | С.Б.Жуганов | червень | 2 |
| ВНС «Ж/д лікарня» м.Попасна, вул. Гагарина 2в | Заміна насосного обладнання | шт | власні кошти | С.Б.Жуганов | травень | 1 |
| ПНС «Леніна 149» м.Попасна, вул. Миру 149 | Заміна насосного обладнання | шт | гуманітарна організація | С.Б.Жуганов | червень | 1 |
| КНС «Мічуріна» м.Попасна, вул.Мічуріна 58 | Заміна запірної арматури | шт | власні кошти | О.П.Шахова | червень | 2 |
| Очисні споруди м.Попасна, вул.Залізнична 1д | Заміна запірної арматури | шт | власні кошти | О.П.Шахова | липень | 2 |
|  | Розробка проекту реконструкції очисних споруд |  | бюджет | О.П.Шахова | липень- серпень |  |
|  | Ремонт лотків та відстійників (цементування) |  | власні кошти | О.П.Шахова | липень |  |
|  | Чистка пісковловлюва- чів |  | власні кошти | О.П.Шахова | квітень |  |
| Водопровідні мережі м.Попасна | Заміна запірної арматури ДУ-50 мм | шт | власні кошти | С.Б.Жуганов | лютий- серпень | 6 |
|  | Заміна запірної арматури ДУ-100 мм | шт | власні кошти | С.Б.Жуганов | лютий- серпень | 12 |
|  | Заміна запірної арматури ДУ-150 мм | шт | власні кошти | С.Б.Жуганов | серпень | 1 |
|  | Заміна ділянки водопроводу (перехід під зал. полотном: Локомотивне депо - вул.Первомайсь ка) | м/п | власні кошти | С.Б.Жуганов | травень- червень | 400 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по вул.Миру 5-23 | м/п | гуманітарна організація, власні кошти | С.Б.Жуганов | березень | 120 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по вул.Лугова | м/п | гуманітарна організація, власні кошти | С.Б.Жуганов | березень | 100 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по пров.Кошового | м/п | власні кошти | С.Б.Жуганов | березень | 70 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по вул. Миронівська 6- 14 | м/п | власні кошти | С.Б.Жуганов | червень- липень | 100 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по вул.Первомайсь ка 118-120 | м/п | власні кошти | С.Б.Жуганов | липень - серпень | 150 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по вул. Кошового (від вул.Павлова) | м/п | власні кошти | С.Б.Жуганов | серпень | 200 |
| Каналізаційні мережі м.Попасна | Розробка проекту заміни каналізаційного колектора від КНС «Мічуріна» | м/п | бюджет | Д.О.Левчук О.П.Шахова | квітень- травень | 400 |
|  | Розробка проекту заміни каналізаційного колектора вул.Мічуріна- вул.Річна | м/п | бюджет | Д.О.Левчук О.П.Шахова | квітень- травень | 70 |
|  | Розробка проекту самопливного колектора по вул.Ціолковсько го | м/п | бюджет | Д.ОЛевчук О.П.Шахова | квітень- травень | 600 |
|  | Прочищення каналізаційного колектора з використанням гідромашини | м/п | власні кошти | Д.О.Левчук | квітень- вересень | 3000 |
| ВП Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал» | Ремонт водопровідних колодязів | шт | власні кошти | С.Б.Жуганов | квітень- вересень | 10 |
|  | Ремонт каналізаційних колодязів | шт | власні кошти | Д.ОЛевчук | квітень- вересень | 30 |
|  | Накриття водопровідних та каналізаційних колодязів | шт | власні кошти | С.Б.Жуганов Д.О. Левчук | квітень- вересень | 100 |
|  | Поточний ремонт, сан.порядок. | об’єкт | власні кошти | С.Б.Жуганов О.П.Шахова О.В.Оксанюк | квітень- вересень | 20 |
|  | Хлорування резервуарів | мЗ | власні кошти | Ю.Ю.Васюта | згідно 3 графіком | 5050 |
|  | Капітальний ремонт ДВС Д-65 |  | власні кошти | Д.ОЛевчук | квітень |  |
|  | Ремонт ріжучого ланцюга Урал 33 Придбання водовідкачувального пристрою | шт | власні кошти власні кошти | Д.О.Левчук Д.О.Левчук | травень квітень | 1 |
| Попаснянське КП «СКП» |
| м.Попасна | видалення та санітарна обрізка дерев | шт. | з місцевого бюджету та особистих коштів | В.о. директора ПКП «СКП» - Демченко І.П. | протягом 2017-2018р. | згідно виданих ордерів |
|  | придбання посипального матеріалу (пісок, сіль) | тон | -/- | -/- | вересень-жовтень 2017р. | пісок -250; сіль - 8 |
|  | ремонт зовнішнього освітлення (заміна ламп та проводу) | шт/м | -/- | -/- | протягом 2017-2018р. | 200 шт. 1 км |
|  | вивезення несанкціонованих сміттєзвалищ | м3 | -/- | -/- | протягом весняно-осіннього періодів | 100 м3 |
|  | обстеження дитячих майданчиків | - | -/- | -/- | квітень-травень 2017р. | - |
|  | заміна дорожніх знаків, ямковий ремонт доріг, нанесення розмітки | шт./м2/шт. | -/- | -/- | Протягом 2017-2018р. | 50/80/5 |
|  | Запас ПММ | л. | -/- | -/- | Протягом 2017-2018р. | Бензин А-92 – 1т ДП-1т |
|  | Підготовка техніки, задіяної в осінньо-зимовий період | шт. | -/- | -/- |  | МТЗ-82-1 ТО-49-1 Т-25 А-1 JCB -260-1 КДМ (комплексна дорожна машина)-1 |

Заступник міського голови                       	                            Д.В. Хащенко