ПРОЕКТ

### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

19 квітня 2016р.                             м. Попасна	                                          №

Про підсумки роботи підприємств

житлово-комунального господарства міста

в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

та затвердження заходів щодо  підготовки

об’єктів житлово-комунального господарства

до роботи в осінньо-зимовий

період 2016-2017 років

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий  період  2015-2016 років,  враховуючи підсумки, аналіз недоліків в роботі житлово-комунального господарства міста в минулий осінньо-зимовий період, з метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, недопущення критичних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду 2016-2017 років, відповідно до підпункту 1 п.«а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий  період  2015-2016 років   взяти до відома.

2.  Визнати роботу ПП «Елітжитлком» в осінньо-зимовий період  2015 - 2016 років _________________.

3.  Визнати роботу ПП «Центроград - Попасна» в осінньо-зимовий період 2015 - 2016 років  ________________.

4. Керівникам ПП «Елітжитлком» (Петренко Л.М.),  ПП «Центроград-Попасна» (Ханіна Л.П.) з метою якісної підготовки житлового фонду до експлуатації  та підготовці підприємства до сталої роботи  в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років необхідно вжити заходи щодо:

- ремонту покрівель, фасадів, під’їздів житлових будинків;

- утепленню підвальних приміщень та мереж водопостачання, водовідведення в житлових будинках;

- проведення роботи з власниками пустуючих квартир щодо додержання ними відповідного температурного режиму в осінньо-зимовий період;

- виконання вимог щодо перевірки та належної експлуатації димовентиляційних каналів та інженерних комунікацій вводів у житлові будинки;

- належного утримання житлового фонду та прибудинкових територій.

5. Визнати роботу  ВП Попаснянського департаменту КП «Попаснянський районний водоканал» в осінньо-зимовий період 2015 - 2016 років  _________________.  При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років необхідно вжити заходи щодо:

-  ревізії запірної арматури, мереж водопостачання та водовідведення;

-  закриттю кришками всіх оглядових водо-каналізаційних колодязів;

- забезпеченню дотримання вимог чинного законодавства в частині ведення земляних робіт в умовах міської забудови, зокрема - вчасну ліквідацію наслідків ремонтних робіт на міських мережах.

6. Визнати роботу  Попаснянського КП «СКП» в осінньо-зимовий період                        2015- 2016 років __________________. При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років необхідно:

- забезпечити підготовку дорожньої та прибиральної техніки підприємства до експлуатації  у зимовий період;

- створити резервний запас паливно-мастильних матеріалів для ліквідації наслідків погодних умов;

-  забезпечити  належне утримання міських вулиць та доріг;

- створити відповідний запас посипального матеріалу для своєчасного посипання доріг та тротуарів міста.

7. Визнати роботу ОСББ м. Попасна в осінньо-зимовий період 2015-2016 років ________________. Рекомендувати об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків забезпечити виконання заходів щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років.

- Затвердити заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства  до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років по кожному підприємству               (додаток 1).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови Хащенка Д.В., Табачинського М.М. та відділ ЖКГ, архітектури, містобудування та землеустрою.

Заступник міського голови 						М.М. Табачинський

Підготувала: Бондарева М.О., 21089

Додаток 1

до  рішення виконкому

міської ради

19.04.2016 № ____

ЗАХОДИ

щодо  підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

Ремонт будівель комунальної власності за рахунок коштів міського бюджету

| Назва об'єкту, його місце розташування, адреса | Вид робіт | Об'єм фінансування, тис.грн. | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання робіт | Строк виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівлі комунальної власності |
| вул. Суворова, 7 | ремонт будинку | 50,00 | районний бюджет | Підрядна організація | протягом 2016р. |
| вул. Суворова, 9 | ремонт будинку | 110,00 | районний бюджет | Підрядна організація | протягом 2016р. |
| вул. Суворова, 13 | ремонт будинку | 50,00 | районний бюджет | Підрядна організація | протягом 2016р. |
| вул. Миру, 138 | ремонт будинку | 110,00 | районний бюджет | Підрядна організація | протягом 2016р. |
| вул. Миру, 144 | ремонт будинку | 50,00 | районний бюджет | Підрядна організація | протягом 2016р. |
| вул. Бахмутська, 306 | ремонт будинку | 34,00 | районний бюджет | Підрядна організація | протягом 2016р. |
| вул. А. Черешні, 4 | ремонт будинку | 50,00 | районний бюджет | Підрядна організація | протягом 2016р. |

Ремонт будівель, об’єктів за рахунок коштів підприємств

| Назва об’єкту, його місце знаходження, адреса | Види робіт | Од. виміру | Джерела фінансування, вартість робіт, тис.грн. | Відповідаль ний за виконання робіт | Строк виконання робіт | Кіль кісні показни ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приватне підприємство «Центроград-Попасна» |
| вул. Гагаріна, 2а, вул. Гагаріна, 2б, вул. Сонячна (Серго) | ремонт водопровідних та каналізайційних систем | п.м. | власні кошти (25,0) | Директор ПП «Центроград-Попасна» - Ханіна Л.П., Височин А.М. | 06.08.2016р. | 280 |
| вул. Ціолковського, 56 | ремонт покрівлі, димогарних труб | м2, шт. | власні кошти, благодійна норвезька допомога у справа біженців «NRC» | Директор ПП «Центроград-Попасна» - Ханіна Л.П., Височин А.М. | 04-05.2016р | 460,8 |
| пров. Службовий, 3 | ремонт електрощитової | шт. | власні кошти | Директор ПП «Центроград-Попасна» - Ханіна Л.П., Михальчук Д.В. | 04.2016р. | 1 |
| вул. Ціолковського. 19, 21, 23, 31, вул. Первомайська, 144. 146, 171 | ремонт під'здів | шт. | власні кошти (70,0) | Директор ПП «Центроград-Попасна» - Ханіна Л.П., Височин А.М. | 2016р. | 17 |
| вул. Ціолковського, 21, 23, 27, 29, 31, 53, 56, 19, вул. Первомайська, 48, 118, 120, 144, 147, 153, 171, 173, 175, 177, 169, 146, 92, 151, 167, вул. Базарна, 2, пров. Службовий, 1, 3 | капітальний ремонт (ремонт покрівлі, водопровідних та каналізаційних систем, заміна вікон, дверей у під’їздах) |  | міський бюджет | підрядник | 2016р. |  |
| Житловий фонд | утеплення підвальних приміщень | п.м. | власні кошти (30,0) | Директор ПП «Центроград-Попасна» Ханіна Л.П., Височин А.М. | 08-10.2016р.. | 500 |
| Житловий фонд | ремонт димогарних труб | шт. | власні кошти (40,0) | -/- | 07-09.2016р. | 20 |
| Житловий фонд | перевірка та прочистка ДВК | шт. | власні кошти (50,0) | -/- | 06-09.2016р. | 2050 |
| ПП «Елітжитлком» |
| вул. Миронівська, 12, 10, 4, 8, вул. Миру, 157, вул. Бахмутська, 10 | заміна водопроводу | м.п. | - | Директор ПП «Елітжитлком» Петренко Л.М. | 2016 р. | 370 |
| вул. Бахмутська, 3, вул. Донецька, 1Б, вул. Суворова, 19 | ремонт дверей у під’їздах | шт. | - | -/- | 2016 р. | - |
| вул. Бахмутська, 306 | скління віконних рам під’їздів | м2 | - | -/- | 2016 р. | - |
| вул. Миронівська, 4, 3, 3А, вул. Бахмутська, 3, вул. Шкільна, 3, вул. Суворова, 7, 9, вул. Миру, 138, 142 | ремонт шиферної покрівлі | м2 | - | -/- | 2016 р. | 531,5 |
| вул. Шкільна, 1 | ремонт коньків | м.п. | - | -/- | 2016 р. | 2 |
| вул. Миру, 150, 154, 157, вул. Суворова, 9, 19, 15А, вул. Бахмутська, 4, 6, 7, 5, 3, вул. Донецька, 1Б, 1А, вул. Миронівська, 3, 3А, вул. М. Грушевського, 18 | ремонт під’їздів | шт. | - | -/- | 2016 р. | - |
| вул. Шкільна, 1, 3, вул. Суворова, 13, 9, 7, 10, 8, 12, 14, 16 | ремонт труб ДВК | шт. | - | -/- | 2016 р | - |
| микрорайон ВРЗ | Перевірка ДВК, ремонт дворових каналізаційних колодців по мікрорайону ВРЗ | шт. | - | -/- | 2016 р | - |
| ВП Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал» |
| Свердловина «Леваневського» м.Попасна, вул. Леваневського | Заміна покрівлі (обладнання шиферної покрівлі) | м2 | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | травень | 6 |
| ВНС «2-ий підйом ВРЗ» м.Попасна, вул. Залізнична 1н | Заміна насосного обладнання | шт | гуманітарна організація | Директор Філіштінський Д.Г. | квітень-червень | 3 |
|  | Заміна внутрішнього трубопроводу | м/п | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | квітень-червень | 100 |
|  | Встановлення частотних перетворювачів | шт | гуманітарна організація | Директор Філіштінський Д.Г. | квітень-червень | 2 |
| ВНС «Гідровузол» м.Попасна, вул. Миронівська 3б | Нове будівництво водонапірних башт | шт | гуманітарна організація | Директор Філіштінський Д.Г. | травень | 2 |
|  | Утеплення машинного залу | м2 | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | березень-квітень | 40 |
|  | Заміна насосного обладнання | шт | гуманітарна організація | Директор Філіштінський Д.Г. | травень червень | 2 |
|  | Встановлення частотних перетворювачів | шт | гуманітарна організація | Директор Філіштінський Д.Г. | травень червень | 2 |
| ВНС «Ж/д лікарня» м.Попасна, вул. Гагарина 2в | Заміна насосного обладнання | шт | гуманітарна організація | Директор Філіштінський Д.Г. | травень | 1 |
|  | Встановлення частотних перетворювачів | шт | гуманітарна організація | Директор Філіштінський Д.Г. | травень | 1 |
| ПНС «Леніна 149» м.Попасна, вул. Миру 149 | Заміна насосного обладнання | шт | гуманітарна організація | Директор Філіштінський Д.Г. | квітень | 1 |
| Міські ПНС | Встановлення частотних перетворювачів | шт | гуманітарна організація | Директор Філіштінський Д.Г. | квітень- липень | 6 |
| КНС «Мічурина» м.Попасна, вул.Мічурина 58 | Заміна насосного обладнання | шт | гуманітарна організація | Директор Філіштинський Д.Г. | травень | 1 |
|  | Встановлення станції «Каскад» | шт | гуманітарна організація | Директор Філіштінський Д.Г. | травень | 1 |
|  | Заміна запірної арматури | шт | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | травень | 2 |
| КНС «Черемушки» м.Попасна, вул.Донецька 12а | Заміна насосного обладнання | шт | гуманітарна організація | Директор Філіштінський Д.Г. | червень | 1 |
|  | Встановлення станції «Каскад» | шт | гуманітарна організація | Директор Філіштінський Д.Г. | червень | 1 |
| Очисні споруди м.Попасна, вул.Залізнична 1д | Заміна запірної арматури | шт | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | квітень | 2 |
|  | Капітальний ремонт очисних споруд (у разі виділення коштів) |  | бюджет | Директор Філіштінський Д.Г. | липень-серпень |  |
|  | Заміна водопровідної мережі | м/п | васні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | липень | 70 |
|  | Ремонт ілопроводу |  | васні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | липень-серпень |  |
|  | Ремонт лотків та відстійників (цементування) |  | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | липень |  |
|  | Чистка пісковловлюва-чів |  | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | березень |  |
| Водопровідні мережі м.Попасна | Заміна запірної арматури ДУ-50 мм | шт | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | березень-серпень | 8 |
|  | Заміна запірної арматури ДУ-100 мм | шт | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | березень-серпень | 15 |
|  | Заміна запірної арматури ДУ-150 мм | шт | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | березень-серпень | 5 |
|  | Заміна запірної арматури ДУ-200 мм | шт | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | березень-серпень | 3 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по вул. Щербакова | м/п | гуманітарна організація | Директор Філіштінський Д.Г. | травень | 200 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по вул. І.Франка | м/п | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | червень | 200 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по вул. Полярна | м/п | бюджет | Директор Філіштінський Д.Г. | вересень | 500 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по вул. Магістральна | м/п | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | червень-липень | 300 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по вул. Пушкіна | м/п | власні кошти | Директор - Філіштінський Д.Г. | липень - серпень | 300 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по вул. Миронівська | м/п | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | червень-липень | 200 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по вул. Миру 149(112) | м/п | гуманітарна організація | Директор Філіштінський Д.Г. | липень - вересень | 200 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по вул. Комісарська | м/п | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | липень | 200 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по вул. Чапаєва | м/п | гуманітарна організація | Директор Філіштінський Д.Г. | липень - серпень | 300 |
|  | Заміна ділянки водопроводу по вул. О.Кошевого(від вул.Павлова) | м/п | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | серпень | 200 |
| Каналізаційні мережі м.Попасна | Заміна каналізаційного колектора від КНС «Мічурина» | м/п | бюджет | Директор Філіштінський Д.Г. | квітень-травень | 400 |
|  | Заміна каналізаційного колектора вул..Мічурина-вул.Річна | м/п | бюджет | Директор Філіштінський Д.Г. | квітень-травень | 70 |
|  | Прочищення каналізаційного колектора | м/п | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | квітень-вересень | 3000 |
| ВП Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал» | Ремонт водопровідних колодязів | шт | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | квітень-вересень | 10 |
|  | Ремонт каналізаційних колодязів | шт | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | квітень-вересень | 10 |
|  | Накриття водопровідних та каналізаційних колодязів | шт | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | квітень-вересень | 100 |
|  | Поточний ремонт, сан.порядок. | об’єкт | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | квітень-вересень | 20 |
|  | Хлорування резервуарів | м3 | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | Згідно з графіком | 5050 |
|  | Капітальний ремонт ДВС Д-65 |  | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | квітень |  |
|  | Ремонт ріжучого ланцюга Урал 33 |  | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | березень |  |
|  | Заміна гідророзподіль-ника ЕО 2621 |  | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | червень |  |
|  | Заміна редуктора заднього моста ОАЗ 3909 |  | власні кошти | Директор Філіштінський Д.Г. | квітень |  |
| Попаснянське КП «СКП» |
| м.Попасна | видалення та санітарна обрізка дерев | шт. | з місцевого бюджету та особистих коштів | Директор ПКП «СКП» Кролівець Л.О. | протягом 20162017. | згідно виданих ордерів |
|  | придбання посипального матеріалу (пісок, сіль) | тон | -/- | -/- | вересень-жовтень 2016р. | пісок -80; сіль - 8 |
|  | ремонт зовнішнього освітлення ( заміна ламп та проводу) | шт/м | -/- | -/- | протягом 2016-2017р. | лампи -100; провід - 1000 |
|  | вивезення несанкціонованих сміттєзвалищ | м3 | -/- | -/- | протягом весняно-осіннього періодів | 200 |
|  | перевірка наявності та технічної справності дитячих майданчиків | шт. | -/- | -/- | квітень-вересень 2016р. | згідно майнового опису |
|  | заміна дорожніх знаків, ямковий ремонт доріг, нанесення розмітки | шт./м2/шт. | -/- | -/- | Протягом 2016-2017р. | 55/320/18 |

Заступник міського голови                       	                            Д.В. Хащенко