

**УКРАЇНА**

**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РIШЕННЯ**

19 липня 2018 р. м. Попасна №49

**Про виконання Плану соціально-**

**економічного розвитку м. Попасна**

**за 1 півріччя 2018 року**

Заслухавши інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 1 півріччя 2018 року, згідно ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 1півріччя 2018 року.
2. На черговій сесії міської ради заслухати інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 1 півріччя 2018 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Табачинського М.М.

Міський голова Ю.І.Онищенко

Додаток

до рішення виконкому

міської ради

19.07.2018 № 49

**Виконання ПЛАНУ**

**соціально-економічного розвитку м. Попасна за 1 півріччя 2018 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Найменування робіт*** | ***Рік будівництва*** | ***Сума вкладень*** | | | | | ***2018 рік*** | | ***Вико нання плану*** | ***виконавець*** |
| ***Всього, тис. грн*** | | | ***Об’єм фінансування*** | | ***Об’єм фінансування*** | |
| ***Субвенція,тис. грн*** | ***Міський бюджет, тис. грн*** |
| ***Ремонт автодоріг та благоустрій міста*** | | | | | | | | | | |
| Співфінансування капітального ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Первомайська в м.Попасна | 2018 | 746.685 | | | |  | 746.685 |  | **746.685** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по  вул. Спортивна у м. Попасна | 2018 | 1426.356 | | | |  | 1426.356 |  | **1426.356** | *Підрядна організація* |
| Благоустрій міста | 2018 | 3287,8 | | | |  |  | 3287,800 | **1602.164** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по пров. Стандартному та вул. Чехова в м. Попасна | 2018 | 1375.504 | | | |  | 1375.504 |  | **1375.504** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по  вул. Герцена у м. Попасна | 2018 | 1205.080 | | | |  | 1205.080 |  | **1205.080** | *Підрядна організація* |
| ***Всього:*** |  | ***8041.425*** | | | |  | **4753.625** | **3287.800** | ***6352.789*** |  |
| ***Будівлі комунальної власності*** | | | | | | | | | | |
| Поточний ремонт багатоквартирного житлового фонду по  вул. Суворова,13  м.Попасна | 2017 – 2018 | 70.06387 | | | |  | 70.06387 |  |  | *Підрядна організація* |
| Реконструкція існуючого спорткомплексу по  вул. Первомайська,60 у  м. Попасна | 2018 | 603.566 | | | |  | 603.566 |  | **528.534** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення по вул. Первомайська, буд.3 (Попаснянського РВДРАЦС) м. Попасна, Луганської області | 2017 -2018 | 1112,158 | | | |  |  | 31.796 |  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі СКП по  вул. Первомайська,34  м. Попасна | 2018 | 1488.305 | | | |  | 1488.305 |  | **570.628** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт покрівлі адміністративного будинку міської ради по вул.Мічуріна,1 м.Попасна Луганської області | 2018 | 718.558 | | | |  | 718.558 |  |  | *Підрядна організація* |
| Придбання металевих дверей для установки в під’їздах багатоквартир-них житлових будинків  м. Попасна | 2018 | 143.620 | | | |  |  | 143.620 | **143.620** | *Підрядна організація* |
| Придбання квартири для Олійник Н. | 2018 | 180.000 | | | |  |  | 180.000 |  |  |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №2 по  вул. Базарна м. Попасна | 2018 | 267.668 | | | |  |  | 267.668 | **77.998** | *Підрядна організація* |
| Придбання адміністра-тивної будівлі та господарських приміщень в м. Попасна | 2018 | 800.000 | | | |  | 800.000 |  |  |  |
| ***Всього:*** |  | ***5383.939*** | | | |  | ***2961.935*** | ***623.084*** | ***1320.780*** |  |
| ***Благоустрій*** | | | | | | | | | | |
| Придбання трактору FOTON FT 504 та обладнання до нього | 2018 | | | 422.000 | |  |  | 422.000 | **387.000** | *Підрядна організація* |
| Придбання легкового автомобілю RENAULТ LOGAN | 2018 | | | 380.000 | |  |  | 380.000 | **344.900** | *Підрядна організація* |
| Придбання причепу тракторного  самосвального 2ПТС -4 | 2018 | | 135.000 | | |  |  | 135.000 | **135.000** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт пішохідного тротуару по вул. Миру | 2018 | | 1204.484 | | |  | 1204.484 |  | **1204.484** | *Підрядна організація* |
| Придбання електронного табло для проведення змагань | 2018 | | 23.000 | | |  |  | 23.000 | **23.000** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт пішохідного тротуару по вул. Бахмутській м.Попасна від пров.Лермонтова до пров.Стандартного | 2018 | | 1503.449 | | |  | 503.449 | 1000.000 |  | *Підрядна організація* |
| ***Всього:*** |  | | ***3667.933*** | | |  | 1707.933 | 1960.000 | **2094.384** |  |
| ***Інші придбання*** | | | | | | | | | | |
| Співфінансування придбання обладнання і програмного забезпечен-ня для оформлення та видачі паспорта громадянина України з безконтактним електрон-ним носієм та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електрон-ним носієм для ЦНАПу | 2018 | | 175.000 | | |  | 175.000 |  |  | *Підрядна організація* |
| ***Всього:*** |  | ***175.000*** | | | |  | ***175.000*** |  |  |  |

Заступник міського голови М.М.Табачинський