ІНФОРМАЦІЯ

про стан підготовки  житлово-комунального господарства міста до роботи  в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

Рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 20.04.2018 № 26 «Про підсумки проходження  осінньо-зимового періоду 2017-2018 років та затвердження заходів щодо  підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» було затверджено план заходів з підготовки житлового-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Під час підготовки до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років   Попаснянським КП «СКП» виконані наступні роботи:

- ремонт зовнішнього освітлення у місті: проведено заміну ламп у кількості 75 шт. (на суму 12,1 тис.грн - кошти міського бюджету), замінено 600 м електропроводу (на суму 9,24 тис.грн.- кошти міського бюджету);

- видалення аварійних та сухостійних дерев, дикоростучої порослі, проведено санітарне обрізування дерев (107 аварійних дерев);

- проведені роботи з заміни 26 дорожніх знаків (на суму 42,132 тис.грн.- кошти міського бюджету);

- проведено ямковий ремонт 40 м2 доріг;

- наразі підприємство має запас паливно-мастильних матеріалів: 1 т – бензину та 2 т – дизельного палива (на суму 467,1 тис.грн – кошти міського бюджету);

- в жовтні 2018 року буде придбано ще 6 т паливно-мастильних матеріалів;

- проводиться підготовка наступних транспортних засобів: МТЗ-82.1, JCB-260; ТО-49; FOTON FT-504; снігоприбиральник CANADIANA CM 741450 SE, які будуть задіяні для розчищення снігу та посипання дорожньої поверхні;

- придбано шини на міні навантажувач JCB-260 (на суму 28,8 тис.грн - кошти міського бюджету);

- на даний час підприємство має в наявності 130 т піску та ведеться робота по закупівлі 10 т солі, а також ще додатково буде завезено 50 т піску.

Загальний рівень підготовки Попаснянського КП «СКП» до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років 81 %.

З метою підготовки асфальтобетонного дорожнього покриття у м. Попасна до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років проведено капітальні та поточні ремонти доріг на загальну суму 16 595 808,66 грн. загальною площею 30730,6 м2. Це такі об’єкти, як: капітальний ремонт вул. Первомайська (11 235,217 тис.грн.; 1127,906 тис.грн. - місцевий бюджет,  10107,311 - тис.грн. кошти ДФРР), капітальний ремонт вул. Герцена (1 152 656,44 грн.), капітальний ремонт вулиці та провулку Ціолковського (726 421,15 грн.), капітальний ремонт вул. Спортивна (1 383 011,72 грн.), капітальний ремонт пров. Стандартний та вул. Чехова (1 329 076,15 грн.); поточний ремонт доріг по вулицям Базарна, Соборна, Ніколенка, Кузнєчна, Миру і пл. Миру, загальною вартістю 769,424 тис.грн.

Також проведено капітальні ремонти двох пішохідних тротуарів задля поліпшення умов пересування мешканців міста по вул. Миру та по вул. Бахмутська на загальну суму 2 726 011,32 грн.

Також у 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету були придбані:

- трактор FOTON FT504 у комплекті з переднім відвалом (387,0 тис.грн.);

- причеп тракторний самоскидний ПТС-4 (135,0 тис.грн.).

Згідно з запланованими заходами, приватним підприємством «Елітжитлком» проведені поточні ремонти покрівель в 5-ти багатоквартирних будинках: пл. Героїв, 1 (відремонтовано 140 м2) вул. Бахмутська, 8а (73 м2), вул. Миронівська, 3а (12 м2),          вул. Миронівська, 5 (16 м2), вул. Миронівська, 10 (6 м2). Позапланово виконані роботи з ремонту 121 м2 покрівель по вул. Суворова, 8, 18, вул. Миронівська, 3а, 14,  вул. Шкільна, 1,3, вул. Миру, 148, проведено ремонт 27 м/п відливів та примикань на покрівлях по            вул. Миронівська, 3, вул. Бахмутська, 13, вул. Шкільна, 1.

В поточному році підприємством  планується провести роботи з ремонту покрівель по  вул. Суворова, 15, 17, вул. Миру, 152, вул. Миру, 157 та вул. Бахмутська, 5.

У багатоквартирному житловому фонді підприємством виконані наступні роботи:

- заміна 23 м/п трубопроводу каналізації по вул. Бахмутська, 6а, вул. Донецька, 1б,   вул. Миронівська, 14. Позапланово проведено заміну ще 15м/п трубопроводу каналізації (вул. Миронівська, 8, 10, вул. Бахмутська, 13, вул. Суворова, 15а,                пров. Шкільний, 1);

- виконані роботи з монтажу 5 кришок люків каналізаційних колодязів на прибудинкових територіях мікрорайону Черемушки;

- проведено ремонт 5 одиниць  оголовків ДВК по вул. Шкільна, 3;

- проведені роботи з перевірки тяги у ДВК, роботи в цьому напрямку продовжуються.;

-   проведено часткову заміну 8,5 м/п трубопроводу водопостачання по вул. Миру, 157,                     вул. Бахмутська, 13, вул. Миру, 142;

-  проведено часткову заміну 28,5 м/п внутрішньобудинкових електромереж по вул.Миронівська, 3, пл. Героїв, 3, вул. Суворова, 8, 15;

-    виконано монтаж 7 одиниць  приладів обліку електричної енергії по вул. Миронівська, 6,  вул. Суворова, 15, 19, вул. Миру, 150, 152, 154, 157;

-     виконано роботи з ремонту 10 козирків по вул. Донецька, 1б, вул. Миронівська, 3, 10, вул. Бахмутська, 6;

-    ремонт сходинок до під’їзду по вул. Миронівська, 5;

-    монтаж аншлагів на фасади 40 будинків.

-   утеплення інженерних мереж у підвальних приміщеннях.

Крім того,  протягом всього підготовчого періоду підприємством регулярно виконувались заявки: щодо усунення забоїв каналізаційних лежаків, колодців та каналізації.

На даний час штат підприємства є повністю укомплектованим.

Загальний рівень підготовки будинків, які обслуговує ПП «Елітжитлком» становить 85%.

Приватним підприємством «Центроград-Попасна» при підготовці житлового фонду до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років було заплановано провести  роботи з поточного ремонту 5-ти покрівель в будинках по  вул. Ціолковського, 25, 29,                          вул. Первомайська, 92, вул. Крилова, 7, пров. Службовий, 1, заплановані роботи виконані.

Позапланово виконані ремонтні роботи з усунення протікань покрівель  у будинках: вул. Базарна, 2, вул. Первомайська, 48, вул. Склозаводська, 11а, вул. Паркова, 1, 2, 3,             вул. Ціолковського, 21, 21а, 23, 53,  вул. Гагаріна, 2б, вул. Первомайська, 169, 171,                вул. Ніколенка, 22, пров. Службовий, 3. Всього підприємством відремонтовано 320,1 м2 м’якої покрівлі та 76,0 м2 шиферної покрівлі.

Підприємством виконані всі заплановані роботи з ремонту 12 димогарних труб            (вул. Ціолковського, 21а, 23, вул. Паркова, 1, 2, 3, вул. Первомайська, 92, 171,                 вул. Гагаріна, 2б, пров. Службовий, 1). На теперішній час розпочаті роботи з ремонту ще 9-ти димогарних труб.

Також при підготовці мікрорайону до функціонування в осінньо-зимовий період  силами ПП «Центроград-Попасна» виконано:

- прочищення зливостоків у кількості 15 шт. (вул. Базарна, 2, вул. Первомайська, 48, пров. Службовий, 1);

- ремонт та заміна внутрішньобудинкових систем водопостачання – 121,7 п.м. у будинках – вул. Первомайська, 169, 171, 173, вул. Базарна, 2, вул. Ціолковського, 21, 23, вул. Гагаріна, 2а, 2б, пров. Службовий, 1, 3;

- ремонт та заміна внутрішньобудинкових систем водовідведення - 67 п.м. у будинках – вул. Базарна, 2, вул. Ніколенко, 22, вул. Гагаріна, 2а, 2б, вул. Первомайська, 167, 169, 171, 173, 175, вул. Ціолковського, 53, 56;

- часткова заміна водяних стояків у кількості 42 п.м. – вул. Базарна, 2,                              вул. Первомайська, 48, 171, 173, пров. Службовий, 1;

- ревізія електричних щитків в кількості 5 шт;

- ремонт відкосів вхідних дверей (вул. Вокзальна, 26, вул. Первомайська, 118, 120, 151, 153, вул. Ціолковського, 56);

- ремонт електричної проводки на сходових клітинах - вул. Первомайська, 167, 169, 173, 177, вул. Ціолковського, 19, 21, 53, 56;

- поточний ремонт 120,7 м2 цоколів (вул. Вокзальна, 26, вул. Первомайська, 48,             пров. Службовий, 1);

- ремонт ганків (вул. Первомайська, 48, вул. Склозаводська, 41, пров. Службовий, 1);

- частковий ремонт фасаду по вул. Первомайська, 48;

- ремонт козирків в будинках (вул. Склозаводська, 41, вул. Первомайська, 48, 151, 153, 171, 173, пров. Службовий, 3);

- роботи з закладки вікон в підвалах (вул. Первомайська, 48, 146, вул. Ціолковського, 53, вул. Базарна, 2);

- відремонтовано 12 лежаків (пров. Службовий, 1, 3, вул. Первомайська, 48, 171, 173, вул. Базарна, 2);

- накрито каналізаційні колодязі за адресами: вул. Первомайська, 48, 171, 173,                   вул. Гагаріна, 2а;

- ремонт під’їздів за адресами: вул. Вокзальна, 26, вул. Первомайська, 151,                      вул. Ціолковського, 21, вул. Базарна, 2. До кінця поточного року планується проведення робіт з ремонту під’їздів за адресами: вул. Первомайська, 118, 120, 147.

На теперішній час ведеться робота по перевірці і прочищенню ДВК. Станом на 01.09.2018р. прочищено 223 димовентканали.

Також в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду ще будуть проведені роботи з прочистки димовентиляційних труб по вул. Склозаводська, 31, 33, 41 та ремонт покрівель: вул. Вокзальна буд. № 20  та буд. № 25 по вул. Ціолковського. Продовжується робота з утеплення інженерних мереж у підвальних приміщеннях.

На даний час штат підприємства є повністю укомплектованим.

Загальний рівень підготовки будинків, які обслуговує ПП «Центроград-Попасна» становить 87%.

Житловий фонд, що знаходиться в управлінні ОСББ,  в цілому підготовлений до експлуатації в осінньо-зимовий період. Виконувались наступні роботи: ремонт та прочищення зливостоків , поточний ремонт покрівлі,   частковий ремонт водопровідних мереж, утеплення підвальних та підсобних приміщень, скління вікон у під’їздах та  на горищах,  поточний ремонт ліфтів, наведення порядку та благоустрій прибудинкових територій. В вересні-жовтні будуть виконуватись роботи з планової перевірки ДВК.

Крім того, проведено капітальний  ремонт покрівлі буд. № 2 по вул. Базарна на суму 261 219,6 грн. та поточний ремонт покрівлі буд. №2 по пл. Героїв на суму 71378,38 грн.

Наразі розпочаті роботи з капітального ремонту покрівлі буд. №3 по вул. Первомайська.

За кошти місцевого бюджету:

- придбані та установлені 26 металевих дверей (на загальну суму 143,620 тис.грн.) у під’їздах багатоквартирних будинків по вул. Вокзальна, 26, вул. Первомайська, 118, 120, 151, 153, ву. Сонячна, 35, вул. Ціолковського, 23, 56, вул. Бахмутська, 4, 6, 6а, 8, вул. Суворова, 16.

Не залишились без уваги будинки приватного сектору, які постраждали в результаті бойових дій. До міста було залучено благодійну організацію АДРА. У 2018 році цією організацією  виконані роботи з ремонту покрівель по пров. Затишний, 13, 14, 26, пров. Красний, 59, 61,   вул. Кольцовська, 11, вул. Тургенєва, 18, вул. Водопровідна, 51, 53. Благодійна організація продовжує працювати на території міста і до кінця поточного року планується провести ремонт ще близько 25 покрівель будинків приватного сектору та три покрівлі багатоквартирних будинків, також планується проведення робіт з утеплення фасадів 20 будинків приватного сектору для пільгових категорій громадян.

Не припиняє своєї діяльності і Норвезька рада у справах біженців. До кінця поточного року за допомогою Норвезької ради  планується проведення ремонтно-відновлювальних робіт у 106-ти  домоволодіннях приватного сектору міста.

Ще один всесвітньо відомий благодійний фонд – Датська рада у справах біженців не залишила без уваги наше місто та його багатоквартирний житловий фонд. В поточному році благодійною організацією проведено заміну вікон у 50 квартирах багатоквартирного житлового фонду міста.

Для підготовки до експлуатації об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства міста  в осінньо-зимовий період 2018-2019 років Попаснянським департаментом КП «Попаснянський районний водоканал» виконані наступні ремонтні роботи:

- проведена заміна 529 п.м водопровідних мереж по наступними вулицям:

вул. Миру, 149 ПЕ Ду-110 мм 15 м.п., вул. Ціолковського ПЕ Ду-25 мм 10 м.п.,                   вул. Суворова ПЕ Ду-110 мм 250 м.п., вул.Миру, 153 ПЕ Ду-50 мм 25 м.п., вул. Осєдача, 5 ПЕ Ду-25 мм 20 м.п., вул. Дніпровська, 61 Ст Ду-76 мм 6 м.п., вул. Промислова (Харчокомбінат) ПЕ Ду-110 мм 50 м.п., пл.Миру (Укртелеком) ПЕ Ду-90 мм 20 м.п.,             вул. Високовольтна, 6 ПЕ Ду-32 мм 6 м.п., вул. Первомайська, 58 ПЕ Ду-90 мм 15 м.п., вул. Первомайська, 112 ПЕ Ду-110 мм 15 м.п., ПНС «Леніна 153» Ст Ду-76 мм 7 м.п.,          вул. Пушкіна, 45 ПЕ Ду-110 мм 50 м.п., перехрестя вул. Л.Шевцової та вул. Шкільна ПЕ Ду-32 мм 30 м.п.;

- проведена заміна (ремонт) запірної арматури у кількості 30 шт.:ВНС «2-ий підйом ВРЗ» ДУ 80 мм – 1шт, ДУ 100 мм - 1шт, ВНС «Гідровузол» ДУ-100 мм – 1шт., ВНС «Черемушки» ДУ 100мм  - 1шт., ДУ 65 мм – 1 шт, ВНС «Ж/д лікарня» ДУ 50 мм – 1 шт,  ДУ 100 мм – 1 шт, вул.Миру, 149-112 ДУ 100 мм – 2 шт, ПНС «Миру 153» ДУ 50 мм – 2 шт, ПНС «Миру 151» ДУ 65 мм – 1 шт, ДУ 50 мм – 4 шт, перехрестя вул. Павлова-Кануннікова ДУ 80 мм – 1 шт, КНС «Черемхи» ДУ 150 мм – 1 шт, КНС «Мічурина» ДУ 150 мм – 2 шт, перехрестя вул. Миру та вул. Павлова ДУ 150 мм – 1 шт,                           вул. Водопровідна, 20 ДУ 100 мм – 1 шт, вул. Миру, 153 ДУ 50 мм – 1 шт,                     вул.Промислова ДУ 100 мм – 1 шт, ПНС «Первомайська 5а» ДУ 100 мм – 1 шт,            вул.Чехова ДУ 80 мм – 1 шт, перехрестя вул. Київська і пров. Райдужний ДУ 100 мм – 1 шт, перехрестя вул. Суворова і вул. Котовського ДУ 150 мм – 1 шт, перехрестя вул. Миру та вул. Калюжного ДУ 200 мм – 1 шт, вул. Грушевського ДУ 200 мм – 1 шт;

- поточний ремонт будівель та споруд  - виконані роботи з капітального ремонту підлоги, заміни дренажної системи в приміщенні ПНС «Первомайська, 48», проведені роботи з утеплення покрівлі та виготовлення і монтажу вхідних дверей ПНС «Миру, 153»;

- ремонт, заміна, встановлення обладнання в кількості 14 шт: заміна насосного агрегату на ВНС «2-ий підйом ВРЗ» К 100-65-250 – 1 шт, К 100-65-200 – 1 шт, встановлення станції управління «Каскад» - ПП на базі пристрою плавного пуску на КНС «Мічуріна» - 1 шт, встановлення станції управління «Каскад» - ПЧ на базі частотного перетворювача на ПНС «Миру 151» - 1 шт, заміна насосного агрегату на ВНС «Черемушки» Speroni CS 40-250B- 1 шт, встановлення насосного агрегату на ПНС «Миру 153» Speroni 08 40-160B – 1 шт, заміна насосного агрегату на ПНС «Миру 151» Speroni CS 40-200 B – 1шт, ремонт насосного агрегату на ВНС «Гідровузол» Л 80-60-200 – 1 шт, заміна насосного агрегату на КНС «Мічуріна» СМ 100-65-200/2 – 1 шт, ремонт насосних агрегатів на ПНС (центральна частина міста) К20/30 – 1 шт, ремонт насосного агрегату на ВНС «2-ий підйом ВРЗ» К 100-65-250 – 1 шт, ремонт насосного агрегату на ВНС «Черемушки» К 45/55 – 1 шт, ремонт насосного агрегату на КНС «Мічуріна» СМ 100-60-200/2 – 1 шт, ремонт насосного агрегату на ПНС «Миру 153» К 20/30 – 1 шт;

- поточний ремонт (цементування лотків, відстійників, чистка піскоуловлювачів) – 1 шт;

- ремонт (обладнання) водопровідних колодязів – 2 шт;

- ремонт (обладнання) каналізаційних колодязів – 12 шт;

- накриття водопровідних колодязів кришками люка – 4 шт;

- накриття каналізаційних колодязів кришками люка – 23 шт;

- забезпечення вугіллям – 5 тон;

- оснащеність машин та механізмів – 11 шт: виконання ТО-1 – 8 шт, виконання ТО-2 – 3 шт.

Загальний рівень підготовки водопровідно-каналізаційного господарства становить 65 %.

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, архітектури, містобудування

і землеустрою                                                                                                       М.О.Бондарева