ПРОЕКТ

### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

20  вересня 2018 року                      м. Попасна	                  	    №

Про стан підготовки житлово-комунального

господарства міста до   роботи в осінньо-зимовий

період 2018 – 2019 років

За підсумками аналізу щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, складеного на підставі результатів моніторингу та звітів керівників ПП «Центроград-Попасна», ПП «Елітжитлком», ПКП «СКП», ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал», а також  правлінь ОСББ, слід зазначити, що виконання плану заходів з підготовки житлово-комунального господарства м.Попасна до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років відбувається згідно з планом, затвердженим рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 20.04.2018 № 26 «Про підсумки проходження  осінньо-зимового періоду 2017-2018 років та затвердження заходів щодо  підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років».

Станом на 01.09.2018  рівень виконання робіт з підготовки багатоквартирного житлового фонду в середньому становить 81%, в тому числі рівень підготовки об’єктів до  експлуатації в осінньо-зимовий період: - управитель ПП «Центроград-Попасна» - 87%;

- управитель ПП «Елітжитлком» - 85%;

- ОСББ - 87%.

Водопровідно-каналізаційне господарство, яке обслуговує ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал»  підготовлено  на 65%.

Підготовка до сталої роботи в осінньо-зимовий період ПКП «СКП» становить 81%.

З метою забезпечення сталого функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, а також  стабільної роботи зазначених вище підприємств міста в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою про готовність житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років взяти до відома.

2. Директору ПКП «СКП» (Кролівцю Л.О):

- завершити роботи з підготовки транспортних засобів підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років в термін до 15.10.2018 року;

- забезпечити запас посипного матеріалу (піску, солі) для  своєчасного посипання доріг та тротуарів міста при ожеледі;

- створити резерв паливно-мастильних матеріалів.

3. Директору ПП «Центроград-Попасна» (Ханіна Л.П.) в термін до 15.10.2018:

3.1.Завершити роботи:

-  з  перевірки ДВК;

- з підготовки підвідомчого багатоквартирного житлового фонду до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, а саме, ремонт димогарних труб в будинках № 41, № 31, № 33 по вулиці Склозаводська, поточний ремонт покрівель в будинках Вокзальна, 20, Ціолковського, 25.

3.2.Забезпечити наявність посипного матеріалу для своєчасного посипання прибудинкових територій та тротуарів при ожеледі.

4. Директору ПП «Елітжитлком» (Крайня Ю.С.) в термін до 15.10.2018:

4.1. Закінчити роботи:

-  з перевірки ДВК;

- з підготовки підвідомчого багатоквартирного житлового фонду  до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, а саме, поточний ремонт покрівель в будинках : № 15, № 17 по вул. Суворова, № 152 по вул. Миру, № 5 по вул. Бахмутська;

4.2.Забезпечити наявність посипного матеріалу для своєчасного посипання прибудинкових територій та тротуарів при ожеледі.

5. Головам ОСББ в термін до 15.10.2018:

- закінчити роботи з перевірки ДВК, підготовки  багатоквартирного житлового фонду  до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;

-  забезпечити наявність посипного матеріалу.

6. Рекомендувати директору ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал» (Філіштінський Д.Г.) в термін до 31.10.2018 в межах фінансової можливості:

- завершити роботи щодо забезпечення безперебійного функціонування водопровідних і каналізаційних мереж міста в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;

- завершити роботи з підготовки автомобільно-тракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

7. Відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою (Бондарева М.О.) 16.10.2018 провести підсумкову нараду з керівниками підприємств - управителями багатоквартирного житлового фонду, КП «СКП», ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал»  щодо завершення необхідного обсягу підготовчих робіт до проходження сталого осінньо-зимового періоду.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови      Хащенка Д.В. та відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою (Бондарева М.О.)

Міський голова                                                                                    Ю.І. Онищенко