ПРОЕКТ

### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

22 вересня 2015 р.                           м. Попасна	                  	         №

Про організацію роботи та підведення підсумків

щодо підготовки житлово-комунального

господарства міста до роботи в осінньо-зимовий

період 2015-2016 років

Заслухавши та обговоривши інформацію (додається) старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою про організацію роботи та підведення підсумків щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, складену на підставі звітів керівників підприємств ПП «Центроград-Попасна», ПП «Елітжитлком», ПКП «СКП», ОП Попаснянський департамент КП «Попаснянській районний водоканал», а також розглянувши інформацію надану правліннями ОСББ, виконком зазначає, що виконання плану заходів з підготовки житлово-комунального господарства м.Попасна до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років відбувається згідно плану, затвердженого рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 21.04.2015 № 12   «Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2014-2015 років та затвердження заходів щодо  підготовки житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років».

Так встановлено, що виконано робіт з підготовки до сталої роботи в осінньо-зимовий період по ПП «Центроград-Попасна» на 80%, по ПП«Елітжитлком»: мікрорайон «ВРЗ» - на 80%, мікрорайон «Черемушки» - на 70%, по ОП Попаснянський департамент КП «Попаснянській районний водоканал» - на 50 %.

Завершуються роботи з підготовки  ОСББ до роботи в осінньо-зимовий період         2015-2016 років. Виконання запланованих заходів з підготовки ОСББ до роботи в осінньо-зимовий період складає 67%. Проведені роботи з заміни водопровідних і каналізаційних мереж, ремонту козирків, часткового та капитального ремонту покрівель. Однак  існує ще багато проблемних питань (відновлення житлового фонду після наслідків проведення АТО), вирішення яких у повному обсязі неможливо у зв'язку з браком коштів.

. Для забезпечення сталої експлуатації житлового фонду, а також роботи зазначених вище підприємств міста в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою про організацію роботи та підведення підсумків щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років взяти до відома.

2. Директору ПКП «СКП» (Кролівець Л.О.):

- завершити роботи щодо підготовки транспортних засобів підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років в найкоротший термін;

- забезпечити запас посипного матеріалів (піску, солі) для  своєчасного посипання доріг та тротуарів міста при ожеледі.

3. Директору ОП Попаснянський департамент КП «Попаснянській районний водоканал» (Філіштинський Д.Г.) в термін до 15.10.2015 в межах фінансової можливості:

- завершити роботу щодо забезпечення безперебійного функціонування водопровідних і каналізаційних мереж міста в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

4. Директору ПП «Центроград-Попасна» (Ханіна Л.П.) в термін до 15.10.2015:

- закінчити роботи з підготовки підвідомчого багатоквартирного житлового фонду до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

5. Директору ПП «Елітжитлком» (Петренко Л.М.) в термін до 15.10.2015:

- закінчити роботи з підготовки підвідомчого багатоквартирного житлового фонду за винятком будинків, які були пошкоджені внаслідок проведення АТО, до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови                   Табачинського М.М.

Міський голова	Ю.І. Онищенко

Підготувала: Кандаурова 2-12-25