ПРОЄКТ



### **УКРАЇНА**

#### ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

## **ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РIШЕННЯ**

25 вересня 2020 року м. Попасна №

**Про хід виконання заходів щодо підготовки**

**об’єктів житлово-комунального господарства**

**до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років**

За підсумками аналізу щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, складеного на підставі результатів моніторингу та звітів керівників ПП «Центроград-Попасна», ПП «Елітжитлком», ПКП «СКП», ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал», а також правлінь ОСББ, слід зазначити, що виконання плану заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства м.Попасна до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років відбувається згідно з планом, затвердженим рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 29.04.2020 № 30 «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період та заходи щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років».

Станом на 11.09.2020 рівень підготовки до осінньо-зимового періоду Попаснянського КП «СКП» становить 80%. Рівень виконання робіт з підготовки багатоквартирного житлового фонду в середньому становить 88%, в тому числі рівень підготовки об’єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період:

- управитель ПП «Центроград-Попасна» - 90%;

- управитель ПП «Елітжитлком» - 85%;

- ОСББ - 89%.

Водопровідно-каналізаційне господарство, яке обслуговує ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал» підготовлено на 65%.

З метою забезпечення сталого функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, а також стабільної роботи зазначених вище підприємств міста в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», ст.ст.30, 40, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Попаснянської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою про готовність житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років взяти до відома.

2. Директору ПКП «СКП» (Смєлаш В.Г.):

- завершити роботи з підготовки транспортних засобів підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років в термін до 15.10.2020 року;

- забезпечити запас посипного матеріалу (піску, солі) для своєчасного посипання доріг та тротуарів міста при ожеледі;

- забезпечити резерв паливно-мастильних матеріалів.

3. Директору ПП «Центроград-Попасна» (Ханіна Л.П.):

3.1.Завершити роботи з перевірки ДВК (згідно графіку);

3.2.Забезпечити наявність посипного матеріалу для своєчасного посипання прибудинкових територій та тротуарів при ожеледі.

4. Директору ПП «Елітжитлком» (Крайня Ю.С.):

4.1. Завершити роботи з перевірки ДВК (згідно графіку);

4.2.Забезпечити наявність посипного матеріалу для своєчасного посипання прибудинкових територій та тротуарів при ожеледі.

5. Головам ОСББ:

- закінчити роботи з перевірки ДВК, підготовки багатоквартирного житлового фонду до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років;

- забезпечити наявність посипного матеріалу.

6. Рекомендувати директору ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал» (Філіштінський Д.Г.) в термін до 15.10.2020 в межах фінансової можливості:

- завершити роботи щодо забезпечення безперебійного функціонування водопровідних і каналізаційних мереж міста в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

7. Відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою (Бондарева М.О.):

20.10.2020 провести підсумкову нараду з керівниками підприємств - управителями багатоквартирного житлового фонду, КП «СКП», ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал» щодо завершення необхідного обсягу підготовчих робіт до проходження сталого осінньо-зимового періоду.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Хащенка Д.В. та відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою (Бондарева М.О.)

Міський голова Ю.І. Онищенко

Підготувала: Іщенко, 21089