ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ'ЯТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

14.04.2011 р.                                       № 9/ 4

м. Попасна

Про внесення змін  та доповнень до  Плану

соціально-економічного  розвитку

м. Попасна на 2011 рік

Згідно з потреб населення по газифікації міста, ремонту покриття автошляхів, ремонту основних конструктивів жилого та адміністративного фонду, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення  до Плану   соціально-економічного  розвитку   м. Попасна на 2011 рік,  затвердженого  рішенням міської ради  шостого скликання  від  12.01.2011р.   №  5/6, а саме:    додаток  1  викласти в наступній редакції ( додається).

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  економічного і соціального розвитку, промисловості, транспорту і зв'язку.

Міський  голова                                                              Ю.І. Онищенко

Додаток

до рішення   міської ради

шостого скликання

від  14.04.2011р  № 9/4

ПЛАН

соціально-економічного розвитку м. Попасна на 2011 рік.

| Найменування робіт | Рік будівництва | Сума вкладень | 2011р. | КФК | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього, тис. грн. | Об’єм фінансування | Об’єм фінансування |  |  |
|  |  |  |  | субвенції Тис. грн | Міський бюджет тис.грн. |  |  |
| Газифікація |
| Роботи по проекту «Установка ШРП по вул. Котовського, 1а в м. Попасна.» | 2011 | 32.403 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 150101 | Підрядна організація |
| Роботи по проекту «Установка ГРП по вул.. Леніна,149 | 2009-2011 | 49.336 | 3.821 |  | 3.821 | 150101 | Підрядна організація |
| Роботи по проекту «Установка ШРП по вул.Суворова,7 в м. Попасна» | 2009-2011 | 27.764 | 3.740 |  | 3.740 | 150101 | Підрядна організація |
|  |  |  |  |  | 7.561 |  |  |
| Ремонт автодоріг та благоустрій міста |
| Поточний ремонт доріг | 2011 | 30.5 |  |  | 30.5 | 170703 | Підрядна організація |
| Утримання автодоріг | 2011 | 416.0 |  |  | 416.0 | 170703 | КП « Місто» |
| Благоустрій міста | 2011 | 1498.847 |  |  | 1498.847 | 100203 | КП « Місто» |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 1945.547 |  |  |
| Будівлі комунальної власності |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул.. Котовського,4 | 2011 | 23.35092 |  | 0,0 | 14.348 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул..Суворова,15а | 2011 | 18.0 |  |  | 18.0 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Артемівська,5 | 2011 | 18.0 |  | 0,0 | 18.0 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по площі Героїв,2 | 2011 | 18.0 |  |  | 18.0 | 150101 | Підрядна організація |
| Реконструкція повітряних електромереж до будинків №8 по вул. Артемівська та №5 по вул. Донецька | 2011 | 40.0 |  | 0,0 | 40.0 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 4 по провул. Стандартному | 2011 | 24.27027 |  |  | 24.2707 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул.. Первомайська167 | 2011 | 79.99957 |  |  | 79.99957 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт в котельній НОД 3-2 та запуск котла REX -75 | 2010 | 7.0 |  |  | 7.0 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт в котельній «Залізнична лікарня» та запуск котла REX -75 | 2011 | 73.432 |  |  | 73.432 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт в котельній « Спорткомплекс» та запуск котла REX - 75 | 2011 | 73.433 |  |  | 73.433 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт системи опалення в приміщенні по вул.. Первомайська,3 | 2010 | 30.0 |  |  | 30.0 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт систем водопостачання та каналізації житлового будинку по вул.. Леніна,157 | 2011 | 28.432 |  |  | 28.432 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт систем водопостачання та каналізації житлового будинку по вул.. Леніна,153 | 2011 | 20.0 |  |  | 20.0 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт системи енергопостачання в гуртожитку по пл.Героїв,3 | 2011 | 20.0 |  |  | 20.0 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового будинку по вул. Леніна, 149 | 2011 | 5,0 |  |  | 5,0 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового будинку по вул. Леніна, 151 | 2011 | 5.0 |  |  | 5.0 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт систем водопостачання та каналізації житлового будинку по вул. Леніна,151 | 2011 | 28.432 |  |  | 28.43273 | 150101 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт систем водопостачання та каналізації житлового будинку по вул. 60 років Жовтня,3 | 2011 | 20.0 |  |  | 20.0 | 150101 | Підрядна організація |
| Ліквідація аварійної ситуації в багатоквартирному житловому будинку з посиленням будівельних конструкцій будівлі «Капітальний ремонт житлового будинку №5 по вул..Донецька у м.Попасна» | 2011 | 451.0 |  | 451.0 | 0.0 | 150101 | Підрядна організація |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 573.348 |  |  |
| Придбання основних засобів |
| Придбання автотранспорту та обладнання до нього | 2011 | 98.0 |  |  | 98.0 | 150101 | Постачальна організація |
| Придбання відцентрованого насосу | 2011 | 1.620 |  |  | 1.620 | 150101 | Підрядна організація |
| Об´єкти соціально-культурного призначення |
| Капітальний ремонт будівель та споруд ПМЗУОО «Салют» | 2011 | 100.00 |  |  | 100.00 | 070401 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт приміщень будівлі « Відродження» | 2011 | 39.471 |  |  | 39.471 | 130112 | Підрядна організація |
| Придбання дитячих ігрових майданчиків | 2011 | 50.0 |  |  | 50.0 | 1501010 | Підрядна організація |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати |
| Розробка технічної документації на будівлю за адресою м. Попасна пл. Героїв, 3 | 2011 | 7.0 |  |  | 7.0 | 250404 | Попаснянське РБТІ |
| Розробка технічної документації на будівлю за адресою м. Попасна вул. Склозаводська,7 | 2011 | 5.0 |  |  | 5.0 | 250404 | Попаснянське РБТІ |

Секретар ради                                                                              Т.Є Лисиченко