### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

СІМДЕСЯТ ВОСЬМА СЕСІЯ

РIШЕННЯ

23 вересня  2016 р.                           м. Попасна	                                  № 78/2

Про   підсумки підготовки житлово-комунального

господарства міста до роботи в осінньо-зимовий

період 2016-2017 років

За підсумками аналізу щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, складеного на підставі результатів моніторингу та звітів керівників підприємств ПП «Центроград-Попасна», ПП «Елітжитлком», ПКП «СКП», ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал», а також  правлінь ОСББ, у відповідності до рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 20.09.2016 № 98 «Про підсумки підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років», виконання плану заходів з підготовки житлово-комунального господарства м.Попасна до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років відбувається згідно плану, затвердженого рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 19.04.2016             № 47 «Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та затвердження заходів щодо  підготовки житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років».

Станом на 01.09.2016  рівень виконання робіт з підготовки об’єктів до сталої роботи в осінньо-зимовий період по ПП «Центроград-Попасна» становить 88%, рівень підготовки об’єктів по ПП «Елітжитлком» -97%.   Водопровідно-каналізаційне господарство, яке обслуговує ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянській районний водоканал»  підготовлено  на 62%. Заплановані роботи з ремонту асфальтобетонного покриття автомобільних доріг виконані на 100%.  Виконання запланованих заходів з підготовки ОСББ до роботи в осінньо-зимовий період складає 80%.

З метою забезпечення сталого функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, а також  стабільної роботи зазначених вище підприємств міста в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою про організацію роботи та підведення підсумків щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років взяти до відома.

2. В.о. директора ПКП «СКП» (Передерій Т.Л.):

- завершити роботи щодо підготовки транспортних засобів підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років в найкоротший термін;

- забезпечити запас посипного матеріалу для  своєчасного посипання доріг та тротуарів міста при ожеледі.

3.Начальнику фінансово-господарського відділу виконкому міської ради (Омельченко Я.С.) розглянути можливість додаткового виділення коштів у сумі 30 тис. грн. для придбання ПММ та запасних частин для автотранспортної техніки з метою створення резерву та забезпечення безперебійної роботи КП «СКП» в осінньо-зимовий період.

4.Директору ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянській районний водоканал» (Філіштінський Д.Г.) в термін до 31.10.2016 в межах фінансової можливості:

- завершити роботи щодо забезпечення безперебійного функціонування водопровідних і каналізаційних мереж міста в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

5. Директору ПП «Центроград-Попасна» (Ханіна Л.П.) в термін до 15.10.2016:

- закінчити роботи з  перевірки ДВК, підготовки підвідомчого багатоквартирного житлового фонду до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

6. Директору ПП «Елітжитлком» (Петренко Л.М.) в термін до 15.10.2016:

- закінчити роботи з перевірки ДВК, підготовки підвідомчого багатоквартирного житлового фонду  до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

7. Доручити виконавчому комітету міської ради взяти на контроль завершення   робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови      Хащенка Д.В.

Міський голова	Ю.І. Онищенко