ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

19.04.2012 р.                                                        № 47

м. Попасна

Про підсумки роботи підприємств

житлово-комунального господарства

в осінньо-зимовий  період 2011-2012 рр.

та заходи з підготовки до робити в

осінньо-зимовий  період 2012-2013 рр.

Заслухавши звіти керівників підприємств (Попаснянське житлово-комунальне об’єднання, Попаснянське комунальне підприємство «Місто», ПД ТОВ «Луганськвода», ПП «Елітжитлком») про підсумки роботи в осінньо-зимовий  період 2011-2012 рр., керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію керівництва підприємств житлово-комунального господарства

(Попаснянське житлово-комунальне об’єднання, Попаснянське комунальне

підприємство «Місто», ПД ТОВ «Луганськвода», ПП «Елітжитлком») про підсумки

роботи в осінньо-зимовий  період 2011-2012 рр. прийняти до відома.

2.  Визнати роботу Попаснянського житлово-комунального об’єднання в осінньо –

зимовий період 2011-2012 рр. задовільною.

3. Визнати роботу  ПД ТОВ «Луганськвода» в осінньо – зимовий період 2011-2012 рр.- задовільною.  В ході аналізу недоліків в роботі підприємства в осінньо – зимовий

період 2011-2012 років було акцентовано увагу:

- несвоєчасне ліквідування поривів водопровідно-каналізаційних мереж;

- нездійснення благоустрою території після ліквідування поривів водопровідно-

каналізаційних мереж;

- відсутність кришок на каналізаційних люках.

4. Визнати роботу  ПКП «Місто» в осінньо – зимовий період 2011-2012 рр.- недостатньою.

5. Визнати роботу  ПП «Елітжитлком» в осінньо – зимовий період 2011-2012 рр.- задовільною. При підготовці до роботи в осінньо – зимовий період 2012-2013 рр. необхідно:

- забезпечити своєчасно та в повному обсязі підготовку підвідомчого житлового фонду до сталої роботи в осінньо – зимовий період 2012-2013 рр., особливо звернути увагу на забезпечення дотримання температурного режиму в підвальних приміщеннях та вбудованих нежитлових приміщеннях;

- своєчасно та в повному обсязі здійснювати вивезення ТПВ з існуючих контейнерних площадок по збору ТПВ та не допускати виникнення несанкціонованих сміттезвалищ.

- Новоствореному ПП «Центроград - Попасна» при підготовці до роботи в осінньо – зимовий період 2012-2013 рр. необхідно:

- забезпечити своєчасно та в повному обсязі підготовку підвідомчого житлового фонду до сталої роботи в осінньо – зимовий період 2012-2013 рр., особливо звернути увагу на забезпечення дотримання температурного режиму в підвальних приміщеннях та вбудованих нежитлових приміщеннях;

- своєчасно та в повному обсязі здійснювати вивезення ТПВ з існуючих контейнерних площадок по збору ТПВ та не допускати виникнення несанкціонованих сміттезвалищ.

7. Виходячи з вищезазначеного, розроблені заходи з підготовки житлово-комунального

господарства до сталої роботи в опалювальний сезон 2011 – 2012 рр. окремо по

кожному підприємству (додаток 1).

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Козакова О.А., начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою Шмельову Н.О.

Міський голова                                                                                      Ю.І.Онищенко

Додаток  1

до рішення виконкому

Попаснянської міської ради

19.04.2012   № 47

ЗАХОДИ

щодо підготовки підприємств житлово-комунальних підприємств м. Попасна

до осінньо-зимового періоду 2012-2013рр.

| Назва об’єкту, його місце знаходження, адреса | Віди робіт | Од. виміру | Джерела, фінансування, вартість робіт, тис.грн. | Відповідальний за виконання робіт, посада, ПІБ | Строк виконання робі, число, місяць, рік | Кількістні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приватне підприємство «Центроград-Попасна» |  |
| вул. Базарна, 2 | заміна водопровідної та каналізаціонної системи, їх утеплення | п/м | міська рада та власні кошти (20,0) | Директор ПП «Центроград-Попасна» Ханіна Л.П. | травень 2012р. | 80 |
|  | закласти вікна в підвалі | м2 | власні кошти (0,3) | -/- | червень 2012р. | 5,2 |
|  | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (7,0) | -/- | травень-червень 2012р. | 200 |
| вул. Піонерська, 22 | заміна водопровідної та каналізаціонної системи, їх утеплення | п/м | міська рада та власні кошти ( 20,0) | -/- | червень 2012р. | 80 |
|  | прочистка ДВК | од. | власні кошти (0,8) | -/- | травень 2012р. | 55 |
| пров. Службовий, 3 | заміна водопровідної та каналізаціонної системи, їх утеплення | п/м | міська рада та власні кошти (20,0) | -/- | липень 2012р. | 60 |
|  | прочистка ДВК | од. | власні кошти (0,8) | -/- | травень 2012р. | 45 |
| вул. Первомайська, 48 | 1. заміна водопровідної та каналізаціонної системи, їх утеплення | п/м | міська рада та власні кошти ( 20,0) | -/- | липень 2012р. | 80 |
|  | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (1,5) | -/- | червень-липень 2012р. | 40 |
|  | прочистка ДВК | од. | власні кошти (1,1) | -/- | травень 2012р. | 73 |
|  | заскління вікон у підїздах | м2 | власні кошти (0,5) | -/- | серпень 2012р. | 8,3 |
|  | ремонт дверей | од. | власні кошти (0,3) | -/- | серпень 2012р. | 4 |
| вул. Гагаріна, 2а | 1. заміна водопровідної та каналізаціонної системи, їх утеплення | п/м | міська рада та власні кошти ( 20,0) | -/- | липень 2012р. | 60 |
|  | ремонт покровлі | м2 | власні кошти (1,0) | -/- | липень 2012р. | 20 |
|  | прочистка ДВК | од. | власні кошти (0,4) | -/- | травень 2012р. | 24 |
| вул. Гагаріна, 2б | заміна водопровідної та каналізаціонної системи, їх утеплення | п/м | міська рада та власні кошти (10,0) | -/- | червень 2012р. | 30 |
|  | установка металевих двер | од. | власні кошти (0,8) | -/- | червень 2012р. | 1 |
|  | фарбування газопроводу | м | власні кошти (0,2) | -/- | травень 2012р. | 20 |
| пров. Службовий, 1 | заміна водопровідної та каналізаціонної системи, їх утеплення | п/м | міська рада та власні кошти (20,0) | -/- | липень 2012р. | 60 |
|  | заскління вікон у підїздах | м2 | власні кошти (0,4) | -/- | серпень 2012р. | 6 |
|  | ремонт газових колодців | од. | власні кошти (0,3) | -/- | травень 2012р. | 2 |
| вул.Ціолковського, 56 | заміна водопровідної та каналізаціонної системи, їх утеплення | п/м | міська рада та власні кошти (10,0) | -/- | липень 2012р. | 30 |
| вул. Склозаводська, 11а | заміна водопровідної та каналізаціонної системи, їх утеплення | п/м | міська рада та власні кошти (10,0) | -/- | липень 2012р. | 30 |
|  | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (5,0) | -/- | серпень 2012р. | 150 |
| вул. Склозаводська, 41 | заміна водопровідної та каналізаціонної системи, їх утеплення | п/м | міська рада та власні кошти (10,0) | -/- | серпень 2012р. | 30 |
|  | ремонт та прочистка димогарних труб | од. | власні кошти (4,0) | -/- | червень 2012р. | 4 |
| вул. Ціолковського, 23 | установка металлических дверей | од. | власні кошти (4,0) | -/- | серпень 2012р. | 5 |
| Приватне підприємство «Елітжитлком» |
| Пл. Героїв,2 | Кап. Ремонт покрівлі | м2 | Власні кошти, міська рада (10,0) | Директор Петренко Л.М. | Серпень 2012 | 50 |
| Пл. Героїв,1 | Ремонт водопровідних мереж | м/п | Власні кошти, міська рада (15,0) | /-/ | Липень 2012р. | 65 |
| Вул. Леніна, 157 | Поточний ремонт покрівлі | м2 | Власні кошти (4,0) | /-/ | Червень 2012р. | 25 |
| Вул. Леніна. 144 | Поточний ремонт покрівлі | м2 | Власні кошти (2,0) |  | Червень 2012 р | 12 |
| Вул. Суворова,20 | Поточний ремонт покрівлі | м2 | Власні кошти (4,0) | /-/ | Червень 2012 р | 12 |
| Вул. Леніна, 154 | Поточний ремонт покрівлі | м2 | Власні кошти (4,0) | /-/ | Червень 2012 р | 25 |
| Вул. Леніна, 150 | Поточний ремонт покрівлі | м2 | Власні кошти (2,0) | /-/ | Червень 2012 р | 12 |
| Вул. Суворова,17 | Поточний ремонт покрівлі | м2 | Власні кошти (3,0) | /-/ | Червень 2012 р | 15 |

Попаснянське житлово-комунальне об’єднання

В зв’язку з тим, що котельні міста є розбалансованими, нерентабельними, Попаснянське житлово-комунальне об’єднання в наступному опалювальному сезоні 2012-2013рр. та в подальшому не буде надавати послуги з централізованого опалення населенню та іншим споживачам. З метою удосконалення системи опалення житлового фонду, проведення ефективної енергозберігаючої політики, забезпечення доступності індивідуального опалення для  соціально незахищених мешканців міста, міська рада затвердила Програму сприяння встановленню індивідуального опалення «Тепло в кожний дім» в м. Попасна на 2011-2015 р. Згідно діючої Програми  в наступному опалювальному сезоні  2012-2013р. планується  матеріальна допомога населенню на влаштування індивідуального опалення квартир у сумі 1603,475 грн..

Попаснянський депортамент ТОВ «Луганськвода»

| Назва об’єкту, його місцезнаходження, адреса | Види робіт | Одиниці виміру | Джерела фінансування, вартість робіт, тис. грн | Відповідальні за виконання робіт, посада, ПІБ | Строк виконання робіт, число, місяць, рік | Кількісні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| м.Попасна | Заміна трубопроводів вул Пушкіна вул.Леніна вул. Куйбішева | п/м | кошти підприємства | Директор ПД ТОВ «Луганськвода» Філіштинський Д.Г. | квітень-вересень | 2500 |
|  | Ремонт, очищення водопровідних колодязів | од | кошти підприємства |  | квітень-вересень | 100 |
|  | Чистка і хлорування резервуарів запасу питної води на насосних станціях «Гідровузол», Ж/д лікарня», «Черемушки», «2й підйом ВРЗ» | од | -/- |  | квітень-вересень | 4 |
|  | ремонт водопровідних насосних станцій; скважин | од. | кошти підприємства |  | квітень-вересень | 12 |
|  | Профілактичний ремонт насосного агрегату на скважине «Склозаводська» та «Леванівського» | од. | кошти підприємства |  | квітень-вересень | 1 |
|  | Очищення водопровідних, каналізаційних колодязів | од. | кошти підприємства |  | квітень-вересень | 100 |
|  | Поточний ремонт на очисних спорудах | од |  |  | Квітень-серпень | 4 |
|  | Заміна насосних агрегатів на ПНС «Піонерська 22», «Базарна 2» з встановленням автоматики | од | кошти підприємства |  | квітень-вересень | 2 |
|  | Капітальний ремонт засобів механізації | од. | кошти підприємства |  | квітень-вересень | 3 |
|  | Капітальний ремонт КНС «Мічуріна» з заміною обладнання | од. | Державні кошти |  | квітень-вересень | 1 |
|  | Ремонт насосного агрегату на насосної станції «2 підйом ВРЗ» | од. | кошти підприємства |  | квітень-вересень | 1 |
|  | Поточний ремонт КНС «Черемушки» | од. | кошти підприємства, держбюджет |  | квітень-вересень | 1 |