### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

20 січня  2014р.                                 м. Попасна	                  	            № 4

Про виконання Плану соціально -

економічного розвитку м. Попасна

за  2013 рік

Заслухавши інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою  щодо  виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 2013 рік, згідно ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

- Прийняти до відома інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку міста Попасна за 2013рік (додається).

- На черговій сесії міської ради заслухати  інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку міста Попасна  за 2013 рік.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  Табачинського М.М.

Міський голова                                                                          Ю.І.Онищенко

Додаток

до рішення  виконкому

міської ради

від  20.01.2014  № 4

Виконання  плану

соціально-економічного розвитку м. Попасна за  2013 рік

| Найменування робіт | Рік будівниц тва | Сума вкладень | 2013 рік | Виконання за 2013р., тис. грн | Викона- вець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього, тис. грн | об’єм фінансування | Об’єм фінансування |  |  |
|  |  |  |  | субвенції тис. грн | міський бюджет тис. грн |  |  |
| Газифікація |
| Будівництво системи газопостачання автономної міні-котельні ДНЗ № 6 по вул. Леніна,155а | 2013 | 27.840 |  |  | 27.840 | 26.5072 | Підрядна організація |
| Будівництво системи газопостачання автономної міні-котельні ДНЗ № 7 по вул. Артемівська,10а | 2013 | 173.768 |  |  | 173.768 | 170.13286 | Підрядна організація |
| ВСЬОГО: |  | 201.608 |  |  | 201.608 | 196.64006 |  |
| Ремонт автодоріг та благоустрій міста |
| Видатки на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням доріг в тому числі капітальний ремонт: - вул. Леніна - вул. Артемівська - вул. Первомайська поточний ремонт - вул. Кошового - капітальний ремонт вул. Первомайська, Артемівська, Герцена (по ухвалі суду від 14.12.2011 справа № 14/185/2011) - капітальний ремонт приватного сектора - поточний ремонт приватного сектора | 2013 | 764.988 |  | 572.900 172.900 150.000 217.817 32.183 | 192.088 73.276 81.312 37.500 | 397.18227 84.72419 - 216.49202 22.691 73.27506 - - | Підрядна організа ція |
| Благоустрій міста | 2013 | 563.250 |  |  | 563.250 | 562.250 | КП «СКП» |
| ВСЬОГО: |  | 1328.238 |  | 572.900 | 755.338 | 959.43227 |  |
| Будівлі комунальної власності |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 4 по пров. Стандартному | 2013 | 30.0 |  | 0,0 | 30.0 | 30.00 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 5а по вул. Первомайська | 2013 | 30.0 |  | 0.0 | 30.0 | 29.42984 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт покрівлі жилого будинку № 6а по вул. Артемівська | 2013 | 70.0 |  |  | 70.0 | 68.44360 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 151 по вул. Леніна | 2013 | 30.0 |  |  | 30.0 | 29.43113 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 153 по вул. Леніна | 2013 | 30.0 |  |  | 30.0 | 29.39342 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 146 по вул. Леніна | 2013 | 30.0 |  |  | 30.0 | 29.41658 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 3 по вул. Первомайська | 2013 | 35.0 |  |  | 35.0 | 34.17400 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 11а по вул. Склозаводська | 2013 | 30.0 |  |  | 30.0 | 29.46240 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 31 по вул. Склозаводська | 2012 | 10.0 |  |  | 10.0 | 9.44107 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 45 по вул. Красних Партизан | 2013 | 10.0 |  |  | 10.0 | 9.82986 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 50 по вул. Первомайська | 2013 | 20.0 |  |  | 20.0 | 19.825 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 58 по вул. Первомайська | 2013 | 30.0 |  |  | 30.0 | 29.45400 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 1 по вул. Котовського | 2013 | 25.0 |  |  | 25.0 | роботи виконані | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 7 по вул. Первомайська | 2013 | 42.0 |  |  | 42.0 | 41.2150 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 3 по вул. Первомайська | 2013 | 15.445 |  |  | 15.445 | 15.44405 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 148 по вул. Леніна | 2013 | 10.0 |  |  | 10.0 | роботи виконані | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 6а по вул. Артемівська | 2013 | 20.0 |  |  | 20.0 | 18.7560 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 7 по вул. Пролетарська | 2013 | 50.0 |  |  | 50.0 | 50.00 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 2 по вул . Базарна | 2013 | 10.0 |  |  | 10.0 | 9.817 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 149 по вул. Леніна | 2013 | 10.0 |  |  | 10.0 | _ | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 3 по провул. Службовий | 2013 | 15.0 |  |  | 15.0 | 14.73855 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт інженерних мереж жилого будинку № 2 по вул. Котовського | 2013 | 10.0 |  |  | 10.0 | 9.73002 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 3по вул. 60 років Жовтня | 2013 | 10.0 |  |  | 10.0 | роботи виконані | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт інженерних мереж жилого будинку 146 по вул. Первомайська | 2013 | 30.0 |  |  | 30.0 | _ | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку №15а по вул. Суворова | 2013 | 8.691 |  |  | 8.691 | 7.665 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 1а по вул. Донецька | 2013 | 10.0 |  |  | 10.0 | 9.886 | Підрядна організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 621.136 |  |  | 621.136 | 525.55252 |  |
| Об’єкти соціально-культурного призначення |
| Реконструкція систем газопостачання багато- квартирного житлового фонду м.Попасна ( «Місто» , «ВРЗ» | 2013 | 982,479 |  | 966,170 | 16.309 | 943.60216(держав-ний бюджет) 12.30235 (міський бюджет) | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №7 по вул. Артемівська, 10а | 2013 | 29.400 |  |  | 29.400 | 28.89545 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт МПЗОВ «Салют» | 2013 | 300.0 |  | 200.0 | 100.0 | 290.000 | Підрядна організа ція |
| Реконструкція котельні по вул. Мічуріна,1 | 2013 | 60.0 |  |  | 60.0 | 4.11053 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт інженерних мереж ДНЗ №6 по вул. Леніна,155а | 2013 | 42.950 |  |  | 42.950 | 42.950 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №1 по вул. Кірова | 2013 | 10.00 |  |  | 10.00 | 9.827 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт будівлі МСЗ «Відродження» по вул..Первомайська | 2013 | 13.60 |  |  | 13.60 | 13.600 | Підрядна організа ція |
| Придбання ліфтового обладнання | 2013 | 19.0 |  |  | 19.0 | 19.0 | Підрядна організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 1457.429 |  | 1166.17 | 291.259 | 1364.28749 |  |
| Благоустрій Придбання автогрейдеру ДЗ-180 2013 150.0 150.0 150.00 Підрядна організація Придбання катка дорожнього УД-54 2013 40.0 40.0 40.00 Підрядна організація Придбання автовишки 2013 99.0 99.0 99.00 Підрядна організація Капітальний ремонт вуличного зовнішнього освітлення вул. Первомайська, Леніна, Миронівська, Кошового, Артемівська, пров. Стандартний 2013 291.059 291.059 67.70306 Підрядна організація Капітальний ремонт площі Героїв 2013 456.591 456.591 421.19182 Підрядна організація Придбання контейнерів 2013 32.724 32.724 32.724 Підрядна організація Придбання інвентарю 2013 15.985 15.985 15.00 Підрядна організація ВСЬОГО 1085.359 1085.359 825.61888 |

Заступник міського голови                                                                      М.М.Табачинський