### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

20 вересня 2013                             м. Попасна	                  	         № 95

Про хід підготовки житлово-комунального

господарства міста до  роботи в

осінньо-зимовий період 2013-2014 років

Заслухавши звіти керівників підприємств ПП «Центроград-Попасна»,                                   ПП «Елітжитлком», ПКП «СКП», ВП УЕ ЗФС ОКП «Компанія» Луганськвода», розглянувши надану інформацію правліннями ОСББ, завідувачами дошкільних навчальних закладів про хід підготовки підприємств житлово-комунального господарства м.Попасна до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років виконком зазначає, що виконання плану заходів з підготовки житлово-комунального господарства м.Попасная до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років відбувається згідно із затвердженим планом.

Так встановлено, що станом  на теперішній час виконано робіт з підготовки до сталої роботи в осінньо-зимовий період по ПП «Центроград-Попасна» на 95%, ПП«Елітжитлком»: мікрорайон «ВРЗ» на 95%, мікрорайон «Черемушки» на 85%, ВП УЕЗФС ОКП «Компанія» Луганськвода» на 83 %.

Завершуються роботи з підготовки  ОСББ до роботи в осінньо-зимовий період         2013-2014 років. Станом на 13.09.2013 виконання запланованих заходів з підготовки ОСББ до роботи в осінньо-зимовий період складає 88%. Проведені роботи з заміни водопровідних і каналізаційних мереж, ремонту козирків, часткового ремонту покрівлі. До початку опалювального періоду планується завершити роботи з перевірки димовентканалів, утеплення водопровідних та каналізаційних мереж.

Під особливим контролем виконавчого комітету міської ради знаходиться підготовка дошкільних навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. Водопостачальна та каналізаційна система закладів знаходиться в задовільному стані, проведені роботи з повірки контрольно-вимірюючих пристроїв. В даний час триває робота по укладанню договорів на надання послуг з постачання тепла  ТОВ «Промзв’язок». Всі дитячі навчальні заклади до сталої роботи в зимовий період забезпечені посипним матеріалом та прибиральним інвентарем. Підходять до завершення роботи з утеплення віконних рам та дверей.

Для забезпечення стійкої і безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства міста, керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію керівництва підприємств житлово-комунального господарства                   ПП «Центроград-Попасна», ПП «Елітжитлком», ПКП «СКП», ВП УЕЗФС ОКП «Компанія» Луганськвода», ОСББ, ДНЗ про хід підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в   осінньо-зимовий  період 2013-2014 років прийняти до відома.

2. Даним суб’єктам житлово-комунального господарства до 01.10.2013 закінчити підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років та забезпечити 100% виконання запланованих раніше робіт.

3. ПП «Елітжитлком», ПП «Центроград-Попасна» в термін до 01.10.2013 оформити та підписати акти готовності багатоквартирного житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

4. Попаснянському КП «СКП» в термін до 01.11.2013:

- забезпечити запас посипальних матеріалів (піску, солі) для  своєчасного посипання доріг та тротуарів міста при ожеледі.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови                   Табачинського М.М., начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою Шмельову Н.О.

Заступник міського голови                                                                     М.М.Табачинський