### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

20 вересня 2016 року                      м. Попасна	                  	    № 98

Про підсумки підготовки житлово-комунального

господарства міста до роботи в осінньо-зимовий

період 2016-2017 років

За підсумками аналізу щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, складеного на підставі результатів моніторингу та звітів керівників підприємств ПП «Центроград-Попасна», ПП «Елітжитлком», ПКП «СКП», ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал», а також  правлінь ОСББ, виконком зазначає, що виконання плану заходів з підготовки житлово-комунального господарства м.Попасна до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років відбувається згідно плану, затвердженого рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 19.04.2016 № 47 «Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та затвердження заходів щодо  підготовки житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років».

Станом на 01.09.2016  рівень виконання робіт з підготовки об’єктів до сталої роботи в осінньо-зимовий період по ПП «Центроград-Попасна» становить 88%, рівень підготовки об’єктів по ПП «Елітжитлком» - 97%.   Водопровідно-каналізаційне господарство, яке обслуговує ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянській районний водоканал»  підготовлено  на 62%. Заплановані роботи з  підготовки об’єктів дорожнього господарства виконані на 100%.  Виконання запланованих заходів з підготовки ОСББ до роботи в осінньо-зимовий період складає 80%.

З метою забезпечення сталого функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, а також  стабільної роботи зазначених вище підприємств міста в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою про організацію роботи та підведення підсумків щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років взяти до відома.

2. В.о. директора ПКП «СКП» (Передерій Т.Л.):

- завершити роботи щодо підготовки транспортних засобів підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років в найкоротший термін;

- забезпечити запас посипного матеріалу (піску, солі) для  своєчасного посипання доріг та тротуарів міста при ожеледі.

3. Директору ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянській районний водоканал» (Філіштінський Д.Г.) в термін до 31.10.2016 в межах фінансової можливості:

- завершити роботи щодо забезпечення безперебійного функціонування водопровідних і каналізаційних мереж міста в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

4. Директору ПП «Центроград-Попасна» (Ханіна Л.П.) в термін до 15.10.2016:

- закінчити роботи з  перевірки ДВК, підготовки підвідомчого багатоквартирного житлового фонду до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

5. Директору ПП «Елітжитлком» (Петренко Л.М.) в термін до 15.10.2016:

- закінчити роботи з перевірки ДВК, підготовки підвідомчого багатоквартирного житлового фонду  до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови      Хащенка Д.В.

Міський голова	Ю.І. Онищенко