### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

23 квітня 2013 р.                            м. Попасна	            	     № 37

Про підсумки роботи підприємств

житлово-комунального господарства

в осінньо-зимовий період 2012-2013років

та план заходів з підготовки до роботи

в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

Заслухавши інформацію заступника міського голови Козакова О.А. про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий  період  2012-2013 років та план заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, звіти керівників підприємств (ПД УЕ ЗФС ТОВ «Луганськвода»,                ПП «Елітжитлком», ПП «Центроград - Попасна», ПКП «СКП»), враховуючи підсумки, аналіз недоліків в роботі житлово-комунального господарства міста в минулий осінньо-зимовий період, з метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, недопущення критичних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду 2013-2014 років, відповідно до підпункту 1 п. «а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію керівництва підприємств житлово-комунального господарства             (ПП «Елітжитлком», ПП «Центроград - Попасна», ПД УЕ ЗФС ТОВ «Луганськвода»,            ПКП «СКП»),  заступника міського голови Козакова О.А. про підсумки роботи в осінньо-зимовий  період 2012-2013 років та плани заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років прийняти до відома.

2.  Визнати роботу ПП «Елітжитлком» в осінньо-зимовий період 2012 - 2013 років задовільною. При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років необхідно вжити заходи по:

- належному утриманню житлового фонду та прибудинкових територій;

- виконанню вимог щодо перевірки та належної експлуатації димовентиляційних каналів та інженерних комунікацій вводів у житлові будинки;

- ремонту покрівель, фасадів, під’їздів житлових будинків з метою якісної підготовки їх до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- утепленню підвальних приміщень та мереж водопостачання в житлових будинках.

3.  Визнати роботу ПП «Центроград - Попасна» в осінньо-зимовий період                  2012 - 2013 років задовільною.  При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період  2013-2014 років необхідно вжити заходи по:

- належному утриманню житлового фонду та прибудинкових територій;

- виконанню вимог щодо перевірки та належної експлуатації димовентиляційних каналів та інженерних комунікацій вводів у житлові будинки;

- ремонту покрівель, фасадів, під’їздів житлових будинків з метою якісної підготовки їх до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- утепленню підвальних приміщень та мереж водопостачання в житлових будинках.

4. Визнати роботу  ПД УЕ ЗФС ТОВ «Луганськвода» в осінньо-зимовий період 2012-2013 років задовільною.  При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років необхідно вжити заходи по:

-  ревізії запірної арматури, мереж водопостачання та водовідведення;

-  закриттю кришками всіх оглядових водо-каналізаційних колодязів;

- відновленню пошкодження асфальтно-бетонного покриття на території міста Попасна.

5. Визнати роботу  ПКП «СКП» в осінньо-зимовий період 2012-2013 років задовільною. При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років необхідно:

-  забезпечити підготовку всієї дорожньої та прибиральної техніки до експлуатації  у зимовий період;

-  забезпечити постійне і належне прибирання та утримання міських вулиць та доріг.

6. Визнати роботу ОСББ м. Попасна в осінньо-зимовий період 2012-2013 років задовільною. Рекомендувати об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків забезпечити виконання заходів щодо підготовки житлового фонду до роботи в          осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

7. Затвердити план заходів з підготовки житлово-комунального господарства м.Попасна до роботи в осінньо-зимовий період 2013 – 2014 років (додаток 1).

8. Затвердити склад міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років (додаток 2).

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Козакова О.А.

Заступник міського голови                                                  О.А.   Козаков

Додаток 1

до  рішення виконкому

міської ради

від 23.04.2013  № 37

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки  житлово-комунального господарства м. Попасна до роботи

в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

Ремонт будівель комунальної власності за рахунок коштів міського бюджету

| Назва об'єкту, його місцерозташування, адреса | Вид робіт | Об'єм фінансування, тис.грн. | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання робіт, посада, ПІБ | Строк виконання робіт, число, місяць, рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівлі комунальної власності |
| пров. Стандартний, 4 | ремонт будинку | 30,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Первомайська, 5а | ремонт будинку | 30,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Артемівська, 6а | ремонт покрівлі | 70,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Леніна, 151 | ремонт будинку | 30,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Леніна, 153 | ремонт будинку | 30,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Леніна, 146 | ремонт будинку | 30,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Первомайська, 3 | ремонт будинку | 30,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Склозавадська, 11а | ремонт будинку | 30,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Склозавадська, 31 | ремонт будинку | 10,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Красних Партизан, 45 | ремонт будинку | 10,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Первомайська, 50 | ремонт будинку | 20,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Первомайська, 58 | ремонт будинку | 30,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Котовського, 1 | ремонт будинку | 25,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Первомайська, 7 | ремонт будинку | 30,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Первомайська, 3 | ремонт будинку | 15,445 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Леніна, 148 | ремонт будинку | 10,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Артемівська, 6а | ремонт будинку | 20,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Пролетарська, 7 | ремонт будинку | 50,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Базарна, 2 | ремонт будинку | 10,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. Леніна, 149 | ремонт будинку | 10,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |
| вул. 60 років Жовтня, 3 | ремонт будинку | 10,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2013 |

Ремонт будівль, об’єктів за рахунок коштів підприємств

| Назва об’єкту, його місце знаходження, адреса | Віди робіт | Од. виміру | Джерела, фінансування, вартість робіт, тис.грн. | Відповідаль ний за виконання робіт, посада, ПІБ | Строк виконання робі, число, місяць, рік | Кіль кістні показни ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приватне підприємство "Центроград-Попасна" |
| вул. Первомайська, 169 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (4,0) | Майстер ПП "Центроград-Попасна" Григоренко А.Ю. | травень 2013р. | 30 |
|  | ремонт димогарних труб | шт. | власні кошти (2,0) | -/- | травень 2013р. | 2 |
| вул. Ціолковського, 25 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (2,0) | -/- | травень 2013р. | 15 |
| пров. Службовий, 1 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (8,0) | -/- | червень 2013р. | 200 |
| вул. Первомайська, 167 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (1,5) | -/- | червень 2013р. | 10 |
| вул. Ціолковського, 56 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (2,5) | -/- | червень 2013р. | 15 |
| вул. Ціолковського, 53 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (2,5) | -/- | червень 2013р. | 15 |
|  | ремонт коньків | п/м | власні кошти (1,5) | -/- | червень 2013р. | 12 |
| вул. Паркова, 2 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (1,0) | -/- | липень 2013р. | 8 |
| вул. Паркова, 3 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (1,0) | -/- | червень 2013р. | 8 |
| вул. Крилова, 7 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (3,0) | -/- | червень 2013р. | 80 |
| пров. Службовий, 3 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (1,0) | -/- | червень 2013р. | 8 |
| вул. Базарна, 2 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (8,0) | -/- | червень 2013р. | 200 |
|  | часткова заміна водопровідної системи | п/м | власні кошти (5,0) | -/- | вересень 2013р. | 20 |
| вул. Первомайська, 48 | часткова заміна водопровідної системи | п/м | власні кошти (8,0) | -/- | вересень 2013р. | 30 |
| пров. Службовий, 1, вул. Базарна, 2, вул. Первомайська, 48, 144, 146, 169, 173, 175 | ремонт ганку | м2 | власні кошти (6,0) | -/- | серпень 2013р. | 180 |
| вул. Первомайська, 147, 151, 153, 171, 173, 175, 177, вул. Ціолковського, 19, 21, 23, 27, 31 | ремонт димогарних труб | шт. | власні кошти (12,0) | -/- | серпень-вересень 2013р. | 25 |
| ПП "Елітжитлком" |
| пл. Героїв, 1 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (8,0) | Директор ПП "Елітжитлком" Петренко Л.М. | липень 2013р. | 160 |
| вул. Донецька, 1а | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,9) | -/- | червень 2013р. | 12 |
| вул. Артемівська, 8 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (1,2) | -/- | червень 2013р. | 14 |
| пров. Стандартний, 4 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,5) | -/- | червень 2013р. | 6 |
| вул. Артемівська, 3 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,3) | -/- | червень 2013р. | 4 |
| вул. Миронівська, 10 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,9) | -/- | травень 2013р. | 12 |
| вул. Миронівська, 14 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,6) | -/- | травень 2013р. | 8 |
| вул. Леніна, 144 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,5) | -/- | травень 2013р. | 6 |
| вул. Суворова, 20 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,5) | -/- | травень 2013р. | 6 |
| вул. Леніна, 157 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (7,5) | -/- | червень 2013р. | 150 |
| вул. Артемівська, 6а | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (6,0) | -/- | липень 2013р. | 120 |
| вул. Куйбишева, 18 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,5) | -/- | липень 2013р. | 6 |
| пров. Шкільний, 1 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,6) | -/- | травень 2013р. | 8 |
| пров. Шкільний, 2 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,8) | -/- | травень 2013р. | 10 |
| Жилфонд (12 будинків) | ремонт і заміна ВДС | м/п | власні кошти (212,6) | -/- | травень-вересень 2013р. | - |
| Жилфонд (8 будинків) | підготовка підвальних приміщень | м/п | власні кошти (2,5) | -/- | вересень-жовтень 2013р. | 945 |
| Жилфонд (12 будинків) | утеплення підвальних приміщень | м/п | власні кошти (8,0) | -/- | вересень-жовтень 2013р. | 833 |
| Жилфонд | перевірка і очищення ДВК | од. | власні кошти (12,0) | -/- | травень-жовтень 2013р. | 3650 |
| Жилфонд | установлення дверей в під'їздах | од. | власні кошти (1,5) | -/- | липень 2013р. | 1 |
| Жилфонд (6 будинків) | ремонт під'їздів | од. | власні кошти (96,0) | -/- | травень - листопад 2013р. | 24 |
| Жилфонд (15 будинків) | ремонт фасадів | м2 | власні кошти (2,5) | -/- | травень - липень 2013р. | 75 |
| Жилфонд | ремонт димогарних труб | од. | власні кошти (15,4) | -/- | травень-вересень 2013р. | 25 |
| ПД УЕ ЗФС ТОВ "Луганськвода" |
| вул. Леніна / Менжинського | заміна труби | м/п | власні кошти (15,0) | Заступник нач. дільниці - Жуганов С.Б., інженер ОП - Савастьянов Д.А., в.о. майстра АВР - Шахова О.П. | квітень-травень 2013р. | 60 |
|  | установлення запірної арматури | од. | власні кошти (5,0) |  |  | 3 |
| вул. Куйбишева | заміна труби | м/п | власні кошти (20,0) | -/- | червень 2013р. | 300 |
|  | укладання нового трубопроводу | м/п | власні кошти (15,0) |  |  | 300 |
| вул. Мічуріна | заміна труби | м/п | власні кошти екологічного фонду (19,5) | -/- | липень-серпень 2013р. | 450 |
| ВНС "Черемушки", Первомайська, 5а, гаражі | ремонт м'якої покрівлі | м2 | власні кошти (10,0) | механік Левчук Д.А. | липень-вересень 2013р. | 260 |
| ПНС, ВНС | ремонт насосних агрегатів | од. | власні кошти (5,0) | Заступник нач. дільниці - Жуганов С.Б., в.о. майстра АВР - Шахова О.П. | квітень-вересень 2013р. | 5 |
| Розводящі водопровідні системи | заміна запірної арматури | од. | власні кошти (5,0) | в.о. майстра АВР Шахова О.П. | квітень-вересень 2013р. | 8 |
| вул. Шкільна, Суворова, Леніна | промивка каналізаційних мереж з використанням гідромашини | м/п | власні кошти (1,5) | майстер АВР Стойко В.Р. | вересень 2013р. | 1500 |
| Очисні споруди | ремонт(заміна) запірної арматури | од. | власні кошти (2,5) | майстер Шахова О.П. | травень-вересень 2013р. | 3 |
|  | ремонт н/а ФГ216/24 на КНС | од. | власні кошти (3,0) | -/- | серпень 2013р. | 1 |
|  | ремонт покрівлі на будівлі АБК | м2 | власні кошти (5,0) | -/- | липень-серпень 2013р. | 195 |
| КНС "Черемушки" | ремонт н/а СМ 100-65-250/4 | од. | власні кошти (0,5) | -/- | травень 2013р. | 1 |
|  | реконструкція дверного прорізу | од. | власні кошти (2,0) | -/- | червень 2013р. | 1 |
| КНС "Мічуріна" | ремонт н/а СМ 100-65-200/2 | од. | власні кошти (0,8) | -/- | липень 2013р. | 1 |
|  | ремонт(заміна) запірної арматури | од. | власні кошти (1,0) | -/- | серпень 2013р. | 4 |

Заступник міського голови                                                  О.А.   Козаков

Додаток 2

до  рішення виконкому

міської ради

від 23.04.2013  №

Склад

міського штабу з питань житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

Козаков О.А. – заступник міського голови, голова штабу;

Шмельова Н.О. – начальник відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою, заступник голови штабу;

Іщенко О.В. – спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою, секретар штабу.

Члени штабу:

Петренко Л.М. – директор ПП «Елітжитлком»;

Ханіна Л.М. – директор ПП «Центроград-Попасна»;

Лемеш С.М. – директор ПКП «СКП»;

Філіштинський Д.Г. – начальник ПД УЕ ЗФС ТОВ «Луганськвода»;

Каркан А.Я. – державний інспектор електроенергетичної групи Стаханівського відділення інспекції Держенергонагляду у Луганській області;

Бондарюк А.М. – державний інспектор теплоенергетичної групи Стаханівського відділення інспекції Держенергонагляду у Луганській області.

Заступник міського голови                                                  О.А.   Козаков