### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

29 квітня 2020 р.                             м. Попасна	                                          № 30

Про підсумки роботи житлово-комунального

господарства  міста Попасна в осінньо-зимовий

період та заходи щодо підготовки до осінньо-зимового

періоду на 2020-2021 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради щодо проходження осінньо-зимового періоду  2019-2020 років, з метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, недопущення критичних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду 2020-2021 років, відповідно до підпункту 1 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради про підсумки проходження осінньо-зимового періоду  2019-2020 років взяти до відома.

2. Визнати роботу Попаснянського КП «СКП» в осінньо-зимовий період                        2019-2020 років задовільною. При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 років необхідно:

- забезпечити підготовку дорожньої та прибиральної техніки підприємства до експлуатації  у зимовий період;

- створити резервний запас паливно-мастильних матеріалів для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов;

-  забезпечити  належне утримання міських вулиць та доріг;

- створити відповідний запас посипного матеріалу для своєчасного посипання доріг та тротуарів міста.

3.  Визнати роботу ПП «Елітжитлком» в осінньо-зимовий період  2019 - 2020 років задовільною.

4.  Визнати роботу ПП «Центроград - Попасна» в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років  задовільною.

5. Керівникам ПП «Елітжитлком» (Крайня Ю.С.),  ПП «Центроград-Попасна» (Ханіна Л.П.) з метою якісної підготовки житлового фонду до експлуатації  та підготовки  підприємства до сталої роботи  в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 років необхідно вжити заходів щодо:

- ремонту покрівель, фасадів, під’їздів житлових будинків;

- утепленню підвальних приміщень та мереж водопостачання, водовідведення в житлових будинках;

- проведення роботи з власниками пустуючих квартир щодо додержання ними відповідного температурного режиму в осінньо-зимовий період;

- виконання вимог щодо перевірки та належної експлуатації димовентиляційних каналів та інженерних комунікацій вводів у житлові будинки;

- оперативного очищення покрівель та козирків будинків від снігу;

- належного утримання житлового фонду та прибудинкових територій.

6. Визнати проходження  осінньо-зимового періоду 2019-2020 років в будинках, які знаходяться в управлінні ОСББ м. Попасна задовільною. Рекомендувати об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків забезпечити виконання заходів щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 років.

7. Визнати роботу  ВП ПД КП «Попаснянський районний водоканал» в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років  задовільною.  При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 років необхідно вжити заходів щодо:

-  ревізії запірної арматури, мереж водопостачання та водовідведення;

-  закриттю кришками всіх оглядових водо-каналізаційних колодязів;

- забезпеченню дотримання вимог чинного законодавства в частині ведення земляних робіт в умовах міської забудови, зокрема - вчасну ліквідацію наслідків ремонтних робіт на міських мережах.

- Затвердити заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства  до роботи в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 років по кожному підприємству               згідно з додатком (додається).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови Хащенка Д.В. та відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради (Бондарева М.О.)

Міський голова 							Ю.І. Онищенко

Додаток

до  рішення виконкому

міської ради

29.04.2020 № 30

ЗАХОДИ

щодо  підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

Ремонт будівель, об’єктів за рахунок коштів підприємств

| Назва об’єкту, його місце знаходження, адреса | Види робіт | Од. виміру | Джерела фінансування, вартість робіт, тис.грн. | Відповідаль ний за виконання робіт | Строк виконання робіт | Кіль кісні показни ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП «Центроград-Попасна» |
| вул. Первомайська, 48, вул. Склозаводська, 11а, пров. Службовий, 1 | поточний ремонт покрівлі | м2 | власні кошти, орієнтовна сума 60,0 тис.грн. | Директор ПП «Центроград-Попасна» - Ханіна Л.П.- | Протягом 2020 року | 380 |
| вул. Первомайська, 48, вул. Ціолковського, 21, пров. Службовий, 3 | заміна водопровідних стояків | п.м. | власні кошти, орієнтовна сума 22,0 тис.грн. | /- | Протягом 2020 року | 100 |
| вул. Первомайська, 118, 120, 153, 167, 169, вул. Сонячна, 35 | ремонт каналізаційних колодязів | шт. | власні кошти, орієнтовна сума 20,0 тис.грн. | -/- | Протягом 2020 року | 12 |
| вул. Первомайська, 173, 175, 177 | ремонт козирків | шт. | власні кошти, орієнтовна сума 9,0 тис.грн. | -/- | Протягом 2020 року | 6 |
| Житловий фонд | ремонт димогарних труб | шт. | власні кошти, орієнтовна сума 23,1 тис.грн. | -/- | Протягом 2020 року | 12 |
| Житловий фонд | перевірка та прочищення ДВК | шт. | власні кошти, орієнтовна сума 28,0 тис.грн. | -/- | До 30 вересня 2020 року | 1500 |
| ПП «Елітжитлком» |
| вул. Суворова, 20 | заміна вікон у під’їзді, ремонт укосів | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 6,5 тис. грн. | Директор ПП «Елітжитлком» Крайня Ю.С. | 31.05.2020 | 5,5 |
| вул. Суворова, 18 | заміна вікон у під’їзді, ремонт укосів | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 8,5 тис. грн. | -/- | 31.05.2020 | 6,2 |
| вул. Суворова, 16 | заміна вікон у під’їзді, ремонт укосів | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 4,0 тис. грн. | -/- | 31.05.2020 | 3,12 |
| вул. Суворова, 14 | заміна вікон у під’їзді, ремонт укосів | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 4,5 тис. грн. | -/- | 31.05.2020 | 3,12 |
| пров. Стандартний, 6 | заміна вікон у під’їзді, ремонт укосів | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 13,0 тис. грн. | -/- | 31.08.2020 | 9,5 |
| вул. Бахмутська, 5 | заміна вікон у під’їзді, ремонт укосів | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 7,5 тис. грн. | -/- | 31.08.2020 | 6,0 |
| вул. Бахмутська, 3 | заміна вікон у під’їзді, ремонт укосів | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 16,0 тис. грн. | -/- | 31.08.2020 | 14,0 |
| вул. Осєдача, 14 | заміна вікон у під’їзді, ремонт укосів | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 10,0 тис. грн. | -/- | 31.10.2020 | 8,0 |
| вул. Бахмутська, 3а | заміна вікон у під’їзді, ремонт укосів | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 13,0 тис. грн. | -/- | 31.10.2020 | 9,5 |
| вул. Суворова, 15 | заміна вікон у під’їзді, ремонт укосів | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 18,0 тис. грн. | -/- | 31.10.2020 | 16,0 |
| вул. Суворова, 17 | заміна вікон у під’їзді, ремонт укосів | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 18,0 тис. грн. | -/- | 31.10.2020 | 16,0 |
| Усього за даним видом робіт: | Орієнтовна сума – 119,0 тис.грн. |  |  | 96,94 |
| пл. Героїв, 1 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 5,0 тис. грн. | -/- | 31.06.2020 | 6 |
| пл. Героїв, 2 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 5,0 тис. грн. | -/- | 31.06.2020 | 6 |
| вул. Суворова, 5 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 3,0 тис. грн. | -/- | 31.06.2020 | 2 |
| вул. Миру, 150 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 2,0 тис. грн. | -/- | 31.06.2020 | 2 |
| вул. Миру, 148 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 5,0 тис. грн. | -/- | 31.06.2020 | 6 |
| вул. Черешні, 4 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 5,0 тис. грн. | -/- | 31.08.2020 | 6 |
| вул. Калюжного, 2 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 5,0 тис. грн. | -/- | 31.08.2020 | 4 |
| вул. Миру, 138 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 6,0 тис. грн. | -/- | 31.09.2020 | 7 |
| вул. Суворова,12 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 5,0 тис. грн. | -/- | 31.09.2020 | 3 |
| вул. Суворова, 19 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 5,0 тис. грн. | -/- | 31.09.2020 | 5 |
| вул. Донецька, 1б | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 6,5 тис. грн. | -/- | 31.06.2020 | 7 |
| вул. Донецька, 1а | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 4,0 тис. грн. | -/- | 31.06.2020 | 3 |
| вул. Донецька, 5 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 4,0 тис. грн. | -/- | 31.06.2020 | 2 |
| вул. Миронівська, 3а | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 1,5 тис. грн. | -/- | 31.06.2020 | 2 |
| пров. Шкільний, 1 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 3,5 тис. грн. | -/- | 31.09.2020 | 3 |
| пров. Шкільний, 2 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 3,5 тис. грн. | -/- | 31.09.2020 | 3 |
| пров. Стандартний, 6 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 3,5 тис. грн. | -/- | 31.09.2020 | 2 |
| пров. Стандартний, 4 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 3,5 тис. грн. | -/- | 31.09.2020 | 3 |
| вул. Грушевського, 18 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 3,0 тис. грн. | -/- | 31.09.2020 | 2 |
| вул. Миронівська, 12 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 8,0 тис. грн. | -/- | 31.09.2020 | 8 |
| вул. Бахмутська, 6а | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 6,0 тис. грн. | -/- | 31.09.2020 | 6 |
| вул. Миронівська, 6 | монтаж кришок люків канал. колодязів | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 4,0 тис. грн. | -/- | 31.09.2020 | 3 |
| Усього за даним видом робіт: | Орієнтовна сума – 97,0 тис.грн. |  |  | 91 |
| вул. Суворова, 19 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 0,8 тис.грн | -/- | 31.05.2020 | 1 |
| вул. Миру, 150 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 0,8 тис.грн | -/- | 31.05.2020 | 1 |
| вул. Миру, 152 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 0,5 тис.грн | -/- | 31.05.2020 | 1 |
| вул. Миру, 154 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 0,5 тис.грн | -/- | 31.05.2020 | 1 |
| вул. Суворова, 18 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 0,7 тис.грн | -/- | 31.05.2020 | 1 |
| вул. Суворова, 16 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 0,8 тис.грн | -/- | 31.05.2020 | 1 |
| вул. Суворова, 14 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 0,8 тис.грн | -/- | 31.05.2020 | 1 |
| вул. Суворова, 12 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 0,6 тис.грн | -/- | 31.05.2020 | 1 |
| вул. Суворова, 10 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 0,7 тис.грн | -/- | 31.05.2020 | 1 |
| вул. Суворова, 8 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 0,8 тис.грн | -/- | 31.05.2020 | 1 |
| вул. Суворова, 5 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 0,9 тис.грн | -/- | 31.05.2020 | 1 |
| вул. Суворова, 20 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 0,9 тис.грн | -/- | 31.05.2020 | 1 |
| вул. Миру, 138 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 1,5 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 1 |
| вул. Миру, 142 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 1,5 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 1 |
| вул. Суворова, 9 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 1,5 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 1 |
| вул. Суворова, 7 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 1,5 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 1 |
| вул. Калюжного, 2 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 2,0 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 1 |
| вул. Суворова, 15а | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 2,0 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 1 |
| вул. Миронівська, 8 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 1,5 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 1 |
| вул. Миронівська, 10 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 2,0 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 1 |
| вул. Миронівська, 5 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 1,5 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 1 |
| вул. Миронівська, 14 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 1,5 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 1 |
| вул. Донецька, 1 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 1,5 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 1 |
| вул. Бахмутська, 6а | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 2,0 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 1 |
| вул. Осєдача, 14 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 1,5 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 1 |
| вул. Грушевського, 18 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 1,0 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 1 |
| вул. Бахмутська, 7 | фарбування фасадного газопроводу | шт. | Власні кошти, орієнтовна сума – 1,0 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 1 |
| Усього за даним видом робіт: | Орієнтовна сума – 32,3 тис.грн. |  |  | 27 |
| вул. Бахмутська, 8а | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 26,0 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 75,0 |
| вул. Донецька, 1б | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 17,0 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 36,0 |
| вул. Грушевського, 18 | поточний ремонт шиферної покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума –0,4 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 3,0 |
| вул. Миронівська, 12 | поточний ремонт шиферної покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 0,6 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 5,0 |
| вул. Миронівська, 4 | поточний ремонт шиферної покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 1,2 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 10,0 |
| вул. Миронівська, 8 | поточний ремонт шиферної покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 0,8 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 5,0 |
| пл. Героїв, 1 | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 5,5 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 16,0 |
| вул. Суворова,15 | поточний ремонт м’якої покрівлі та оголовків ДВК | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 16,0 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 38,0 |
| вул. Суворова, 17 | поточний ремонт м’якої покрівлі та оголовків ДВК | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 16,0 тис.грн | -/- | 31.08.2020 | 38,0 |
| вул. Миру, 157 | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 12,0 тис.грн | -/- | 31.09.2020 | 42,0 |
| вул. Миру, 154 | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 5,0 тис.грн | -/- | 31.09.2020 | 10,0 |
| Усього за даним видом робіт: | Орієнтовна сума – 100,5 тис.грн. |  |  | 278,0 |
| вул. Бахмутська, 8 | поточний ремонт під’їздів | од. | Власні кошти, орієнтовна сума – 41,0 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 6 |
| вул. Бахмутська, 10 | поточний ремонт під’їздів | од. | Власні кошти, орієнтовна сума – 42,0 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 4 |
| вул. Донецька, 3 | ремонт укосів у під’їздах, фарбування дверей | од. | Власні кошти, орієнтовна сума – 15,0 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 4 |
| вул. Донецька, 1а | поточний ремонт штукатурки фундаменту | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 18,0 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 120,0 |
| вул. Бахмутська, 6 | ремонт огороджувальної конструкції входів до підвалу | од. | Власні кошти, орієнтовна сума – 9,5 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 2 |
| вул. Донецька, 1 | ремонт огороджувальної конструкції входів до підвалу | од. | Власні кошти, орієнтовна сума – 5,5 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 1 |
| вул. Бахмутська, 4 | ремонт огороджувальної конструкції входів до підвалу | од. | Власні кошти, орієнтовна сума – 6,5 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 1 |
| вул. Бахмутська, 4 | зведення огороджувальної конструкції входу до підвалу під № 4 | од. | Власні кошти, орієнтовна сума – 9,5 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 1 |
| вул. Миронівська, 3 | ремонт козирку над під’їздом | од. | Власні кошти, орієнтовна сума – 0,5 тис.грн | -/- | 31.06.2020 | 1 |
| Усього за даним видом робіт: |  | Орієнтовна сума – 147,5 тис.грн. |  |  | 20 од. 120 м2 |
| ВП Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал» |
| Заміна переходу під з/д - підключення вул. Ціолковського зі зміною траси проходження ПЕ ДУ -110 мм | заміна труби | м | власні кошти | С.Б.Жуганов | протягом 2020 року | 400 |
| вул. Річна ПЕ ДУ 40 мм | заміна ділянки водопроводу | -/- | -/- | -/- | -/- | 300 |
| вул. Бахмутська, 4-6-10 ПЕ ДУ – 110 мм, ПЕ ДУ – 63 мм | заміна ділянки трубопроводу | -/- | -/- | -/- | -/- | 100 150 |
| вул. Овражна ПЕ ДУ – 32 мм, | заміна ділянки трубопроводу | -/- | -/- | -/- | -/- | 100 |
| Усього по заміні труби: |  |  |  | 1050 |
| вул. Оборонна ДУ 50 мм | заміна запірної арматури | шт | -/- | -/- | -/- | 1 |
| перехрестя вул. Леваневського – вул. М.Раскової ДУ 50 мм - 1 ДУ 150 мм - 1 | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 2 |
| вул. Ціолковського, ДУ 100 мм | установка запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ВНС «2-ий підйом ВРЗ» ДУ 100 мм – 3 ДУ 150 мм – 1 ДУ 200 мм - 2 | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 6 |
| ПНС «Ніколенка, 22» ДУ 50 мм | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| вул. Бахмутська, 8а ДУ 100 мм | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| вул. Бахмутська ДУ 150 мм | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 2 |
| вул. Первомайська, 3 (приватний сектор) ДУ 80 мм | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| підключення ВРЗ ДУ 200 мм | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| вул. Грушевського (під водонапірною вежею Локомотивне депо) ДУ 200 мм | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| вул. Первомайська, 177 ДУ 100 мм | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| Усього по заміні запірної арматури | -/- |  |  | 18 |
| м. Попасна | гідравлічна промивка каналізаційних мереж | м/п | -/- | -/- | -/- | 1500 |
| свердловини, ПНС, ВНС, КНС, виробнича дільниця | поточний ремонт, фарбування, побілка, санітарний порядок | шт. | -/- | -/- | -/- | 20 |
| ВНС «2-ий підйом ВРЗ» | капітальний ремонт | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| приміщення комори | капітальний ремонт | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| приміщення комори № 2 | ремонт шиферної покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 120 |
| бокси | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 290 |
| ВНС «Черемушки» | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 80 |
| ВНС «Гідровузол» | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 50 |
| ПНС «Миру, 153» | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 20 |
| ПНС «Миру, 151» | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 50 |
| ПНС «Первомайська, 3» | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 50 |
| ПНС «Первомайська, 48» | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 50 |
| ПНС «Первомайська, 58» | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 50 |
| Усього ремонт будівель: | -/- | -/- | -/- | 31 шт |
| ВНС «2-ий підйом ВРЗ» | встановлення станції управління | шт. | -/- | -/- | -/- | 2 |
| ВНС «Ж/д лікарня» | заміна насосного агрегату ЭЦВ 6-10-50 | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ПНС «Миру, 149» | заміна насосного агрегату ЭЦВ 6-10-50 | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ПНС «Спортивна, 3» | заміна насосного агрегату ЭЦВ 6-10-50 | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ПНС (центральна частина міста) | ремонт/заміна насосних агрегатів К 20/30 | шт. | -/- | -/- | -/- | 5 |
| Усього по ремонту, заміні, встановленню обладнання: | -/- |  |  | 10 |
| очисні споруди ДУ 200 мм | заміна запірної арматури | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| м. Попасна | розробка проєкту реконструкції очисних споруд | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| очисні споруди | поточний ремонт (цементування лотків, водовідстійників, чистка піскоуловлювачів) | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| чистка та хлорування резервуарів запасу води | шт. | -/- | -/- | згідно графіків | 9 |
| ремонт (обладнання) водопровідних колодязів | шт. | -/- | -/- | -/- | 25 |
| ремонт (обладнання) каналізаційних колодязів | шт. | -/- | -/- | -/- | 15 |
| водопровідні колодязі каналізаційні колодязі | накриття водопровідних та каналізаційних колодязів кришками (люками) | шт. | -/- | -/- | -/- | 50 100 |
| забезпечення вугіллям | т | -/- | -/- | -/- | 10 |
| придбання акумуляторних батарей на автотракторну техніку | шт. | -/- | -/- | -/- | 2 |
| придбання шин на автотракторну техніку | шт. | -/- | -/- | -/- | 12 |
| придбання сільгоспрезини на автотракторну техніку | шт. | -/- | -/- | -/- | 4 |
| придбання антифризу | л | -/- | -/- | -/- | 120 |
| виконання ТО-1 / ТО-2 | шт. | -/- | -/- | -/- | 20/10 |
| придбання зубка ЗС - 40 для барового ланцюга УРАЛ-33 | шт. | -/- | -/- | -/- | 100 |
| придбання напорно -всмоктуючого рукава ДУ-50 мм для мотопомпи | м. | -/- | -/- | -/- | 8 |
| придбання мотопомпи Forte FP 30C | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| Попаснянське КП «СКП» |
| м.Попасна | видалення та санітарна обрізка дерев | од. | 66,0 тис.грн. | Начальник дільниці – Цукур О.Є. | До вересня 2020 р. | 500 |
|  | придбання посипального матеріалу (пісок, сіль) | т | 54,0 тис.грн. (пісок) 30,0 тис.грн (сіль) | Начальник дільниці – Цукур О.Є. | До вересня 2020 р. | пісок – 270 сіль– 43,4 |
|  | ремонт зовнішнього освітлення (заміна ламп та дроту) | шт/м | 25,0 тис.грн. (лампи) 4,0 тис.грн (фотореле) 15,0 тис.грн (дріт) | Начальник дільниці – Цукур О.Є. | До вересня 2020 р. | Лампи – 250 шт.; Дріт – 1600 м; Фотореле – 10 шт. |
|  | вивезення несанкціонованих сміттєзвалищ | м3 | 54,2 тис.грн. | Начальник дільниці – Цукур О.Є. | До вересня 2020 р. | 600 |
|  | Перевірка наявності та технічної справності дитячих майданчиків | шт. | 5,5 тис.грн (пісок) 1,0 тис.грн (фарба) | Начальник дільниці – Цукур О.Є. | До вересня 2020 р. | 45 |
|  | заміна дорожніх знаків, ямковий ремонт доріг, нанесення розмітки | шт./м2 | 10,0 тис.грн. | Начальник дільниці – Цукур О.Є. | До вересня 2020 р. | Знаки – 15 шт; Ями - 50 м2 |
|  | Запас ПММ | л. | 108,4 тис.грн. | Начальник дільниці – Цукур О.Є. | До вересня 2020 р. | Бензин – 2 000л ДП-2000 л |
|  | Підготовка техніки, задіяної в осінньо-зимовий період | шт. | 55,0 тис.грн. | Механік – Василеженко В.І. | До вересня 2020 р. | АС-машина ГАЗ 53, ЗиЛ – 433362, ЗиЛ-431410, ВАЗ-21043, Трактор МТЗ-80, Трактор ТО-49, Трактор МТЗ-82.1, Газ 33023, Міні-навантажувач JCB, Автопідйомник ГАЗ 33098, Трактор LOVOL-504, Трактор LOVOL-936, DAYUN, PEUGEOT (Всього 15 од.) |

Заступник міського голови                       	                            Д.В. Хащенко