### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

21 вересня 2017 року                      м. Попасна	                  	    № 90

Про  готовність  житлово-комунального

господарства міста до   роботи в осінньо-

зимовий період 2017 – 2018 років

За підсумками аналізу щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, складеного на підставі результатів моніторингу та звітів керівників підприємств ПП «Центроград-Попасна», ПП «Елітжитлком», ПКП «СКП», ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал», а також  правлінь ОСББ, виконком зазначає, що виконання плану заходів з підготовки житлово-комунального господарства м.Попасна до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років відбувається згідно з планом, затвердженого рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 18.04.2017 №44 «Про підсумки проходження  осінньо-зимового періоду 2016-2017 років та затвердження заходів щодо  підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років».

Станом на 01.09.2017  рівень виконання робіт з підготовки багатоквартирного житлового фонду в середньому становить 84%, в тому числі рівень підготовки об’єктів до  експлуатації в осінньо-зимовий період: - управитель ПП «Центроград-Попасна» - 82%;

- управитель ПП «Елітжитлком» - 90%;

- ОСББ - 80%.

Водопровідно-каналізаційне господарство, яке обслуговує ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал»  підготовлено  на 82%.

Підготовка до сталої роботи в осінньо-зимовий період ПКП «СКП» становить 80%.

З метою забезпечення сталого функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, а також  стабільної роботи зазначених вище підприємств міста в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою про готовність житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років взяти до відома.

2. В.о. директора ПКП «СКП» (Демченко І.П.):

- завершити роботи з підготовки транспортних засобів підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років в найкоротший термін;

- забезпечити запас посипного матеріалу (піску, солі) для  своєчасного посипання доріг та тротуарів міста при ожеледі.

- створити резерв паливно-мастильних матеріалів.

3. Рекомендувати директору ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал» (Філіштінський Д.Г.) в термін до 31.10.2017 в межах фінансової можливості:

- завершити роботи щодо забезпечення безперебійного функціонування водопровідних і каналізаційних мереж міста в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

4. Директору ПП «Центроград-Попасна» (Ханіна Л.П.) в термін до 15.10.2017:

- закінчити роботи з  перевірки ДВК, підготовки підвідомчого багатоквартирного житлового фонду до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

5. Директору ПП «Елітжитлком» (Петренко Л.М.) в термін до 15.10.2017:

- закінчити роботи з перевірки ДВК, підготовки підвідомчого багатоквартирного житлового фонду  до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

6. Головам ОСББ в термін до 15.10.2017:

- закінчити роботи з перевірки ДВК, підготовки  багатоквартирного житлового фонду  до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;

-  забезпечити запас посипного матеріалу для  своєчасного посипання прибудинкових територій та  тротуарів при ожеледі.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови      Хащенка Д.В. та відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою (Бондарева М.О.)

Міський голова                                                                                    Ю.І. Онищенко