

**УКРАЇНА**

**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОН**

**ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

**СТО П’ЯТА СЕСІЯ**

**РІШЕННЯ**

24 травня 2019 р. м. Попасна №105/5

**Про затвердження Міської цільової**

**Програми захисту населення і**

**території м.Попасна від надзвичайних**

**ситуацій техногенного та природного**

**характеру на 2019 рік**

З метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єкті: житловий будинок № 31 по вул. Склозаводська, пов’язаної з перевищенням в повітрі всередині житлових приміщень забруднюючих речовин (ртуті) понад гранично допустимі концентрації, на виконання Протоколів № 4, № 5 від 12.04.2019 районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Попаснянської райдержадміністрації, розпорядження міського голови від 12.04.2019 № 02-02/71/4 «Про введення режиму надзвичайної ситуації на об'єкті: житловий будинок № 31 по вул. Склозаводська», керуючись ст. 19, ст. 75 Кодексу цивільного захисту України, ст. 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Попаснянська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Міську цільову Програму захисту населення і території м.Попасна від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019 рік (програма додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з ради з питань транспорту, зв’язку та благоустрою, земельних відносин та охорони довкілля.

**Міський голова Ю.І.Онищенко**

Додаток

до рішення міської ради

від 24.05.2019 № 105/5

**МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА**

**захисту населення і території м.Попасна від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019 рік**

1. **ПАСПОРТ**

**Міської цільової**

**Програми захисту населення і території м.Попасна від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Попаснянської міської ради |
| 2 | Розробник Програми | Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради |
| 3 | Відповідальні виконавці Програми | Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єкті: житловий будинок № 31 по вул. Склозаводська |
| 4 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Виконавчий комітет Попаснянської міської ради |
| 5 | Мета Програми |  Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на об'єкті: житловий будинок № 31 по вул. Склозаводська, пов’язаної з перевищенням в повітрі всередині житлових приміщень забруднюючих речовин (ртуті) понад гранично - допустимі концентрації, шляхом проведення демеркуризації в квартирах № 3, № 5, № 6, у 2-му під’їзді. |
| 6 | Термін реалізації Програми | 2019 рік |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів | 42,0 тис. грн. |
| 8 | Очікувані результати | Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на  об'єкті: житловий будинок № 31 по вул. Склозаводська |
| 9 | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія міської ради з питань транспорту, зв’язку та благоустрою, земельних відносин та охорони довкілля, відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради |

**2. Склад проблеми**

04.04.2019 власником квартири № 5 будинку № 31 по вул. Склозаводська виявлено в квартирі ртуть. Працівниками Попаснянського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області проведено збирання наявної ртуті (3 кг) та проведена демеркуризація забрудненої ділянки полу.

08.04.2019 Лисичанською міськрайонною філією ДУ «Луганський обласний центр» Держсанепідслужби України проведено лабораторні вимірювання на наявність парів ртуті в квартирах № 5, № 3, у 2-му під’їзді та на прибудинковій території. За результатами проведених вимірювань, перевищення гранично - допустимих концентрацій встановлені від 1,26 до 104,8 разів.

13.04.2019 Лисичанською міськрайонною філією ДУ «Луганський обласний центр» Держсанепідслужби України проведено лабораторні вимірювання на наявність парів ртуті в квартирах № 2, № 4, № 6, № 7, № 8. За результатами проведених вимірювань, перевищення гранично - допустимих концентрацій встановлені від 5,7 до 8,68 разів в квартирі № 6.

Протоколами № 4, № 5 від 12.04.2019 районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, дану ситуацію кваліфіковано як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня.

Розпорядженням міського голови від 12.04.2019 № 02-02/74/1 з 12.04.2019 введено режим надзвичайної ситуації на об'єкті: житловий будинок № 31 по вул. Склозаводська та призначено керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації об’єктового рівня.

Розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єкті від 13.04.2019 № 1 створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єкті: житловий будинок № 31 по вул. Склозаводська. Мешканці квартир № 5 (осередок забруднення) та № 6 тимчасово відселені з будинку. Власники квартири № 3 відмовились залишати квартиру.

З метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єкті: житловий будинок № 31 по вул. Склозаводська необхідно вжиття заходів з проведення демеркуризації.

Актуальність проблеми полягає у забезпеченні безпеки населення на об'єкті.

Програма передбачає завдання:

1. Виконання заходів із проведення демеркуризації в квартирах № 3, № 5, № 6, в 2-му під’їзді житлового будинку № 31 по вул. Склозаводська.
2. **Мета Програми**

Метою міської цільової Програми захисту населення та території м.Попасна від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на об'єкті: житловий будинок № 31 по вул. Склозаводська, пов’язаної з перевищенням в повітрі всередині житлових приміщень забруднюючих речовин (ртуті) понад гранично - допустимі концентрації.

1. **Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми**

 Демеркуризація - це процес видалення ртуті із забруднених поверхонь. Технологія проведення демеркуризації відрізняється в залежності від рівня забруднення, обсягів розлитої ртуті, розмірів приміщення, швидкості вітру і т.і. На об'єкті спеціалістами будуть застосовані фізичні і хімічні методи демеркуризації.

 Для здійснення запланованих заходів необхідно придбання необхідних засобів та прибору для проведення демеркуризації:

1. Хлорид заліза трьохвалентний 64 кг х 250 грн./1 кг = 16,00 тис.грн.

Розрахунок витрат для демеркуризації необхідної площі - 800 м2 :

* приготування 20% розчину ( із розрахунку 2 кг хлориду заліза на 10 л води)
* для приготування розчину для демеркуризації 800 м2 площі приміщень необхідно 64 кг хлориду заліза (2 кг х 800 м2 : 25 м2)
* 10 л готового розчину застосовується для обробки 25 м2 площі, для демеркуризації 800 м2  площі необхідно- 320 л (800 м2 х 10 л : 25 м2)
1. Озонатор OzoneBlaster вартістю 26,00 тис. грн..
2. **Строки виконання Програми**

Строк виконання Програми розрахований на період - 2 місяці.

1. **Напрями діяльності, завдання та заходи Програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Обсяги фінансування,тис. грн. | Очікувані результати |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| Проведення демеркуризації на об'єкті: житловий будинок № 31 по вул. Склозаводська | Придбання хімічного засобу: Хлорид заліза трьохвалентний 64 кг | Виконавчий комітет Попаснянської міської ради | 16,00 | Демеркури зація 800 м2 площі приміщень |
| Придбання Озонатору OzoneBlaster  | 26,00 |
| ***ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ*** | ***42,00*** | Досягнення мети Програми |

1. **Ресурсне забезпечення Програми**

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень. Планується фінансування в обсязі 42,00 тис. грн., в тому числі:

* кошти загального фонду місцевого бюджету –16,00 тис. грн.
* кошти спеціального фонду місцевого бюджету - 26,00 тис. грн.
1. **Організація управління та контролю за ходом виконання програми**

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єкті: житловий будинок № 31 по вул. Склозаводська, відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету Попаснянської міської ради.

Загальний контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань транспорту, зв’язку та благоустрою, земельних відносин та охорони довкілля.

**9.Очікувані результати виконання Програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показників | Одиниця виміру  | Значення показників |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Проведення демеркуризації на об'єкті: житловий будинок № 31 по вул. Склозаводська | **Показники витрат** |
| Витрати на придбання хімічного засобу: Хлорид заліза трьохвалентний 64 кг | тис. грн. | 16,00 |
| Середні витрати на придбання одного кг | тис. грн. | 0,25 |
| Витрати на придбання Озонатору OzoneBlaster  | тис. грн. | 26,00 |
| Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання | тис.грн. | 26,00 |
| **Показники продукту** |
| Площа демеркуризації | м2 | 800 |
| Приготування розчину | л | 320 |
| **Показники ефективності** |
| Обсяг видатків на проведення заходів з демеркуризації | тис. грн. | 42,00 |
| Загальна площа демеркуризації | м2 | 800 |
| Питома вага житлових приміщень, які підлягають демеркуризації із загальної кількості квартир в будинку | % | 37,5 |
| **Показники якості** |
| Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на об'єкті: житловий будинок № 31 по вул. Склозаводська | % | 100 |

**Міський голова Ю.І. Онищенко**