

**УКРАЇНА**

**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

**СТО ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ**

**РІШЕННЯ**

20 лютого 2020 р. м. Попасна **№**  3

**Про виконання Плану соціально-**

**економічного розвитку м. Попасна**

**за 2019 рік**

 Заслухавши інформацію спеціаліста 1 категорії відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 2019 рік, згідно ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Попаснянська міська рада

 **ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію спеціаліста 1 категорії відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради Кандаурової Т.В. про виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 2019 рік взяти до відома (додаток 1).

 Міський голова Ю.І.Онищенко

 Додаток

 до рішення міської ради

 20.02.2020 № 112/3

**ВИКОНАННЯ ПЛАНУ**

 **соціально-економічного розвитку м. Попасна за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Найменування робіт*** | ***Рік будівництва*** | ***Сума вкладень*** | ***2019 рік*** | ***звіт за 2019 рік*** | ***виконавець*** |
| ***Всього, тис. грн*** | ***Об’єм фінансування*** | ***Об’єм фінансування*** |
| ***Субвенція,тис. грн*** | ***Міський бюджет, тис. грн*** |
| ***Газифікація*** |
| Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового фонду м. Попасна (міська програма «Тепло в кожний дім») |  *2019* | *200,000* |  |  | *200,000* | ***199,999*** | *Підрядна організація* |
|  ***Всього :*** |  | ***200,000*** |  |  | ***200,000*** | ***199,999*** |  |
| ***Ремонт автодоріг та благоустрій міста*** |
|  Співфінансування реконструкції алей, зовнішнє освітлення, тротуарів м. Попасна (обласний конкурс місцевого розвитку) | *2019* | *160.000* |  |  | *160.000* | ***160,000***  | *Підрядна організація* |
| Співфінансування Міської цільової Програми «Заходи з енергозбереження на 2019 рік» | *2019* | *44.000* |  |  | *44.000* | ***44.000***  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Некрасова м. Попасна Луганської обл. | *2019* | *1212,820* |  | *1000,000* | *212,820* | ***1172,56699***  | *Підрядна організація* |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Первомайська | *2019* | *55,000* |  |  | *55,000* |  | *Підрядна організація* |
| Благоустрій міста | *2019*  | *4550,126*  |  |  | *4550,126*  | ***4550,12560***  | *Підрядна організація* |
| ***Всього:*** |  | ***6021,946***  |  | **1000,000**  | ***5021,946***  | ***5926,693*** |  |
| ***Будівлі комунальної власності*** |
|  Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків комунальної власності (вул. Первомайська,146, вул. Ціолковського,29, вул. Ціолковського,23, вул. Бахмутська,5, вул. Бахмутська,306, вул. Миру,138) | *2019* | *1000,000* |  |  | *1000,000*  | ***989,69886******257,73703******213,91015******106,30068******170,313******73,372******168,066*** | *Підрядна організація* |
|  Капітальний ремонт адміністративної будівлі КП «СКП» по вулиці Первомайська,34 м. Попасна | *2019* | *629,00* |  |  | *629,00*  | ***621,532***  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі СКП по вулиці Первомайська,34 м. Попасна з використанням засобів термомодернізації | *2019* | *980,304* |  | *980,304* |  | ***874,35022***  | *Підрядна організація* |
| Придбання квартир для учасників АТО | *2019*  | *100,00*  |  |  | *100,00*  | ***50,000***  |  |
| Капітальний ремонт пошкоджених приміщень жилого дому № 138 по вул. Миру м. Попасна | *2018-2019* | *748,064* |  | *748,064* |  | ***748,064***  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт ганку та модернізація будівлі по вул. Мічуріна,1а м. Попасна Луганської області | *2019* | *682,287* |  | *682,287* |  | ***652,28266*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі міської ради по вул. Мічуріна,1 м. Попасна | *2018- 2019*  | *211,000* |  |  | *211,000* | ***211,000***  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт стадіону Локомотив у м. Попасна | *2019* | *905,763* |  | *905,763*  |  | ***898,32900*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт квартири № 12 жилого будинку № 152 по вул. Миру м. Попасна Луганської області з облаштуванням пандусу | *2019* | *388,132* |  | *200.000* | *188,132* | ***383,27106***  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт системи опалення квартир № 22 та 23 житлового будинку№ 138 по вул. Миру м. Попасна Луганської області | *2019* | *160,120* |  |  | *160,120* | ***160,120*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Суворова №21 в м. Попасна Луганської області | *2019* | *745,696* |  | *745,696* |  | ***725,71279*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. Первомайська №5а в м. Попасна Луганської області | *2019* | *988,650* |  | *988,650* |  | ***979,07128*** | *Підрядна організація* |
| Придбання пластикових вікон: вул. Миру,112вул. Миру,146 | *2019* | *70,000* |  |  | *70,000* | ***70,000***  | *Підрядна організація* |
| Придбання металопластикових під´їздних вікон  вул. Базарна,2 | *2019* | *94,500* |  |  | *94,500* | ***94,500***  |  |
| Придбання металевих дверей для установки в під’їздах багатоквартирних житлових будинків м. Попасна | *2019* | *186.000* |  |  | *186.000* | ***170,000***  | *Підрядна організація* |
| ***Всього:*** |  | ***7889,416***  |  | ***5250,764***  | ***2638,752***  | ***6975,649***  |  |
| ***Благоустрій*** |
| Придбання комунальної техніки | 2019 | *2100,000* |  |  | *2100,000*  | ***2096,400***  | *Підрядна організація* |
| Придбання багаторічних зелених насаджень | 2019 | *137,500* |  |  | *137,500*  | ***123,870*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Миру ум. Попасна | 2019 | *1500.000* |  | *1500,00* |  | ***1496,26604***  | *Підрядна організація* |
| Реконструкція системи зовнішнього освітлення пров. Лермонтова та вул. Бахмутська | 2019 | *663,721* |  |  | *663 ,721* | ***594,30787***  | *Підрядна організація* |
| Реконструкція пішохідного тротуару по вул. Первомайська м. Попасна | 2019 | *4985,076* |  | *4985,076* |  | ***4468,48025*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт фонтану в парку імені Калюжного мікрорайону ВРЗ м. Попасна | 2019 | *866,471* |  | *500,000* | *366,471* | ***852,8256***  | *Підрядна організація* |
| Придбання 5-ти флагштоків з флагами | 2019 | *99,792* |  | *99,792* |  | ***99,792***  | *Підрядна організація* |
| Реконструкція дитячого ігрового майданчику по вул. Спортивна, 3б м. Попасна | 2019 | *396,3* |  |  | *396,3* | ***401,54113***  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт дільниці з твердим покриттям біля будівлі по вул. Первомайська,43м. Попасна, Луганської області | 2019 | *687,000* |  |  | *687,000* | ***670,97106***  | *Підрядна організація* |
| Реконструкція зовнішнього освітлення вул. А Черешні в м. Попасна, Луганської обл.  | 2019 | *400,000* |  | *200,000* | *200,000* | ***392,87263***  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт дільниці тротуару по вул. Первомайська біля будівлі 96 м. Попасна Луганської обл. | 2019 | *100,000* |  |  | *100,000* | ***99,75915***  | *Підрядна організація* |
| Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Калюжного у місті Попасна Луганської області | 2019 | *393,89857* |  | *236,339* | *157,55943* | ***393,89857*** | *Підрядна організація* |
|  **Всього** |  | ***12329,759*** |  | ***7284868*** | ***5044891***  | ***11690,584*** |  |
| ***Інші придбання*** |
| Розроблення проекту «Капітальний ремонт пошкодженого асфальтобетонного покриття по вулицям Суворова, А.Черешні, Герцена,Чапаєва, М. Грушевського, Заводська, Ніколенка, Базарна, Кузнечна, Соборна, пров.Лермонтова у м. Попасна |  2019 | *84,700* |  |  | *84,700* | ***84,69825***  | *Підрядна організація* |
| Чистка свердловини, розташованої за адресою:вул. Базарна м. Попасна | 2019 | *70,000* |  |  | *70,000* | ***70,000***  | *Підрядна організація* |
| Будівництво двох свердловин водопостачання питної води в районі «Черемушки» м. Попасна, Луганської обл. | 2019 | *220,000* |   |  | *220,000* | ***189,845***  | *Підрядна організація* |
|  ***Всього:*** |  |  ***374,700***  |  |  | ***374,700***  | ***154,69825*** |  |

 Міський голова Ю.І.Онищенко