

**УКРАЇНА**

**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОН  
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

**СТО ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ**

**РІШЕННЯ**

20 лютого 2020 р. м. Попасна **№**  3

**Про виконання Плану соціально-**

**економічного розвитку м. Попасна**

**за 2019 рік**

Заслухавши інформацію спеціаліста 1 категорії відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 2019 рік, згідно ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Попаснянська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію спеціаліста 1 категорії відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради Кандаурової Т.В. про виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 2019 рік взяти до відома (додаток 1).

Міський голова Ю.І.Онищенко

Додаток

до рішення міської ради

20.02.2020 № 112/3

**ВИКОНАННЯ ПЛАНУ**

**соціально-економічного розвитку м. Попасна за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Найменування робіт*** | ***Рік будівництва*** | ***Сума вкладень*** | | | ***2019 рік*** | | ***звіт за 2019 рік*** | | ***виконавець*** | |
| ***Всього, тис. грн*** | ***Об’єм фінансування*** | | ***Об’єм фінансування*** | |
| ***Субвенція,тис. грн*** | ***Міський бюджет, тис. грн*** |
| ***Газифікація*** | | | | | | | | | | |
| Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового фонду  м. Попасна (міська програма «Тепло в кожний дім») | *2019* | *200,000* |  | |  | *200,000* | ***199,999*** | | | *Підрядна організація* |
| ***Всього :*** |  | ***200,000*** |  | |  | ***200,000*** | ***199,999*** | | |  |
| ***Ремонт автодоріг та благоустрій міста*** | | | | | | | | | | |
| Співфінансування реконструкції алей, зовнішнє освітлення, тротуарів м. Попасна (обласний конкурс місцевого розвитку) | *2019* | *160.000* | |  |  | *160.000* | ***160,000*** | | | *Підрядна організація* |
| Співфінансування Міської цільової Програми «Заходи з енергозбереження на 2019 рік» | *2019* | *44.000* | |  |  | *44.000* | ***44.000*** | | | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Некрасова м. Попасна Луганської обл. | *2019* | *1212,820* | |  | *1000,000* | *212,820* | ***1172,56699*** | | | *Підрядна організація* |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по  вул. Первомайська | *2019* | *55,000* | |  |  | *55,000* |  | | | *Підрядна організація* |
| Благоустрій міста | *2019* | *4550,126* | |  |  | *4550,126* | ***4550,12560*** | | | *Підрядна організація* |
| ***Всього:*** |  | ***6021,946*** | |  | **1000,000** | ***5021,946*** | ***5926,693*** | | |  |
| ***Будівлі комунальної власності*** | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків комунальної власності (вул. Первомайська,146, вул. Ціолковського,29, вул. Ціолковського,23,  вул. Бахмутська,5,  вул. Бахмутська,306,  вул. Миру,138) | *2019* | *1000,000* | |  |  | *1000,000* | ***989,69886***  ***257,73703***  ***213,91015***  ***106,30068***  ***170,313***  ***73,372***  ***168,066*** | | | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі КП «СКП» по вулиці Первомайська,34  м. Попасна | *2019* | *629,00* | |  |  | *629,00* | ***621,532*** | | | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі СКП по вулиці Первомайська,34  м. Попасна з використанням засобів термомодернізації | *2019* | *980,304* | |  | *980,304* |  | ***874,35022*** | | | *Підрядна організація* |
| Придбання квартир для учасників АТО | *2019* | *100,00* | |  |  | *100,00* | ***50,000*** | | |  |
| Капітальний ремонт пошкоджених приміщень жилого дому № 138 по вул. Миру м. Попасна | *2018-2019* | *748,064* | |  | *748,064* |  | ***748,064*** | | | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт ганку та модернізація будівлі по вул. Мічуріна,1а м. Попасна Луганської області | *2019* | *682,287* | |  | *682,287* |  | ***652,28266*** | | | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі міської ради по вул. Мічуріна,1 м. Попасна | *2018- 2019* | *211,000* | |  |  | *211,000* | ***211,000*** | | | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт стадіону Локомотив у  м. Попасна | *2019* | *905,763* | |  | *905,763* |  | ***898,32900*** | | | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт квартири № 12 жилого будинку № 152 по  вул. Миру м. Попасна Луганської області з облаштуванням пандусу | *2019* | *388,132* | |  | *200.000* | *188,132* | ***383,27106*** | | | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт системи опалення квартир № 22 та 23 житлового будинку  № 138 по вул. Миру  м. Попасна Луганської області | *2019* | *160,120* | |  |  | *160,120* | ***160,120*** | | | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Суворова №21 в м. Попасна Луганської області | *2019* | *745,696* | |  | *745,696* |  | ***725,71279*** | | | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. Первомайська №5а в м. Попасна Луганської області | *2019* | *988,650* | |  | *988,650* |  | ***979,07128*** | | | *Підрядна організація* |
| Придбання пластикових вікон: вул. Миру,112  вул. Миру,146 | *2019* | *70,000* | |  |  | *70,000* | ***70,000*** | | | *Підрядна організація* |
| Придбання металопластикових під´їздних вікон  вул. Базарна,2 | *2019* | *94,500* | |  |  | *94,500* | ***94,500*** | | |  |
| Придбання металевих дверей для установки в під’їздах багатоквартирних житлових будинків  м. Попасна | *2019* | *186.000* | |  |  | *186.000* | ***170,000*** | | | *Підрядна організація* |
| ***Всього:*** |  | ***7889,416*** | |  | ***5250,764*** | ***2638,752*** | ***6975,649*** | | |  |
| ***Благоустрій*** | | | | | | | | | | |
| Придбання комунальної техніки | 2019 | *2100,000* | |  |  | *2100,000* | ***2096,400*** | *Підрядна організація* | | |
| Придбання багаторічних зелених насаджень | 2019 | *137,500* | |  |  | *137,500* | ***123,870*** | *Підрядна організація* | | |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Миру у  м. Попасна | 2019 | *1500.000* | |  | *1500,00* |  | ***1496,26604*** | *Підрядна організація* | | |
| Реконструкція системи зовнішнього освітлення пров. Лермонтова та  вул. Бахмутська | 2019 | *663,721* | |  |  | *663 ,721* | ***594,30787*** | *Підрядна організація* | | |
| Реконструкція пішохідного тротуару по вул. Первомайська  м. Попасна | 2019 | *4985,076* | |  | *4985,076* |  | ***4468,48025*** | *Підрядна організація* | | |
| Капітальний ремонт фонтану в парку імені Калюжного мікрорайону ВРЗ м. Попасна | 2019 | *866,471* | |  | *500,000* | *366,471* | ***852,8256*** | *Підрядна організація* | | |
| Придбання 5-ти флагштоків з флагами | 2019 | *99,792* | |  | *99,792* |  | ***99,792*** | *Підрядна організація* | | |
| Реконструкція дитячого ігрового майданчику по вул. Спортивна, 3б  м. Попасна | 2019 | *396,3* | |  |  | *396,3* | ***401,54113*** | *Підрядна організація* | | |
| Капітальний ремонт дільниці з твердим покриттям біля  будівлі по  вул. Первомайська,43  м. Попасна, Луганської області | 2019 | *687,000* | |  |  | *687,000* | ***670,97106*** | *Підрядна організація* | | |
| Реконструкція зовнішнього освітлення вул. А Черешні в м. Попасна, Луганської обл. | 2019 | *400,000* | |  | *200,000* | *200,000* | ***392,87263*** | *Підрядна організація* | | |
| Капітальний ремонт дільниці тротуару по вул. Первомайська біля будівлі 96 м. Попасна Луганської обл. | 2019 | *100,000* | |  |  | *100,000* | ***99,75915*** | *Підрядна організація* | | |
| Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Калюжного у місті Попасна Луганської області | 2019 | *393,89857* | |  | *236,339* | *157,55943* | ***393,89857*** | *Підрядна організація* | | |
| **Всього** |  | ***12329,759*** | |  | ***7284868*** | ***5044891*** | ***11690,584*** |  | | |
| ***Інші придбання*** | | | | | | | | | | |
| Розроблення проекту «Капітальний ремонт пошкодженого асфальтобетонного покриття по вулицям Суворова, А.Черешні, Герцена,Чапаєва,  М. Грушевського,  Заводська, Ніколенка, Базарна, Кузнечна, Соборна, пров.Лермонтова у  м. Попасна | 2019 | *84,700* | |  |  | *84,700* | ***84,69825*** | *Підрядна організація* | | |
| Чистка свердловини, розташованої за адресою:  вул. Базарна  м. Попасна | 2019 | *70,000* | |  |  | *70,000* | ***70,000*** | *Підрядна організація* | | |
| Будівництво двох свердловин водопостачання питної води в районі «Черемушки» м. Попасна, Луганської обл. | 2019 | *220,000* | |  |  | *220,000* | ***189,845*** | *Підрядна організація* | | |
| ***Всього:*** |  | ***374,700*** | |  |  | ***374,700*** | ***154,69825*** |  | | |

Міський голова Ю.І.Онищенко