### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

ШІСТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ

РIШЕННЯ

28  липня  2015 р.                           м . Попасна	                                   № 66/4

Про виконання Плану соціально -

економічного розвитку м. Попасна

за 1 півріччя 2015 року

Заслухавши інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою  щодо  виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за  1 півріччя 2015 року, згідно ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Прийняти до відома інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку міста Попасна за  1 півріччя 2015  року (додається).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань  економічного і соціального розвитку, промисловості, транспорту і зв’язку та заступника міського голови  Табачинського М.М.

Міський голова                                                                          Ю.І.Онищенко

Додаток

до рішення   міської ради

від 28.07.2015 р   № 66/4

ПЛАН

соціально-економічного розвитку м. Попасна  на   2015 рік

| Найменування робіт | Рік будівниц тва | Сума вкладень | 2015 рік | Виконання за 1 півріччя 2015р., тис. грн | Викона- вець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього, тис. грн | об’єм фінансування | Об’єм фінансування |  |  |
|  |  |  |  | субвенції тис. грн | міський бюджет тис. грн |  |  |
| Газифікація |
| Реконструкція котельні по вул. Мічуріна,1 Будівництво міні-котельні ДНЗ № 6, розташованої за адресою: м. Попасне, по вул. Леніна,155а ВСЬОГО: | 2015 | 30.488 |  |  | 30.488 |  | Підрядна організа ція |
|  | 2015 | 67.783 |  |  | 67.783 | 47.06412 | Підрядна організа ція |
|  |  | 98.271 |  |  | 98.271 | 47.06412 |  |
| Ремонт автодоріг та благоустрій міста |
| Видатки на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням доріг в тому числі: -капітальний ремонт - поточний ремонт | 2015 | 385.651 289.000 96.651 |  |  | 385.651 289.000 96.651 |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул..Леніна | 2015 | 1150.000 |  | 1150.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул..Первомайська | 2015 | 1200.000 |  | 1200.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул..Чехова | 2015 | 980.000 |  | 980.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул.. Леваневського | 2015 | 950.000 |  | 950.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул..Артемівській | 2015 | 800.000 |  | 800.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул..Менжинського | 2015 | 980.000 |  | 980.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул..Склозаводська | 2015 | 769.240 |  | 769.240 |  |  | Підрядна організа ція |
| Благоустрій міста | 2015 | 1262.281 |  |  | 1262.281 |  | КП «СКП» |
| Поточний ремонт зовнішнього освітлення парку ВРЗ | 2015 | 48.848 |  |  | 48.848 |  | Підрядна Організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 8526.020 |  | 6829.240 | 1696.780 |  |  |
| Будівлі комунальної власності |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 142 по вул.. Леніна | 2014-2015 | 58.287 |  |  | 58.287 |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку 7 по вул.. Первомайська | 2014-2015 | 19.117 |  |  | 19.117 |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку 1 по вул. Котовського | 2014-2015 | 1.759 |  |  | 1.759 |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку 8 по вул.. Артемівська | 2014-2015 | 21.200 |  |  | 21.200 |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду м. Попасна | 2015 | 400.000 |  |  | 400.000 | 215.48040 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт квартири жилого будинку вул..Леніна,148 | 2015 | 80.000 |  | 80.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Артемівська,10 в м. Попасна | 2015 | 132,469 |  | 132,469 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по пл. Героїв,1 в м. Попасна | 2015 | 200.274 |  | 200.274 |  | 58.680 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по пл. Героїв,2 в м. Попасна | 2015 | 186.100 |  | 186.100 |  | 54.497 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Донецкая,1а в м. Попасна | 2015 | 260.500 |  | 260.500 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт та відновлення будівельних конструкцій у житловому будинку по вул. Донецька , 1б м. Попасна | 2015 | 475.000 |  | 475.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт та відновлення будівельних конструкцій у житловому будинку по вул. Миронівській,3 м. Попасна | 2015 | 800.500 |  | 800.500 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Миронівській,3а в м. Попасна | 2015 | 806.323 |  | 806.323 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт та відновлення будівельних конструкцій у житловому будинку по вул.. Миронівській,10 м. Попасна | 2015 | 433.350 |  | 433.350 |  | 126.19836 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Суворова,21 в м. Попасна | 2015 | 142.330 |  | 142.330 |  | 41.635 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Леніна,148 в м. Попасна | 2015 | 120.000 |  | 120.000 |  | 35.057 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Куйбишева, 3 в м. Попасна | 2015 | 250.000 |  | 250.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт будівлі № 1 по вул. Мічуріна в м. Попасна | 2015 | 412.180 |  |  | 412.180 |  | Підрядна організа ція |
| Всього : |  | 4799.389 |  | 3886.846 | 912.543 | 531.54776 |  |
| Благоустрій |
| Відновлення зовнішнього освітлення приватного сектора(пров. Стандартний, Лермонтова, вул. Артемівська) | 2015 | 70.000 |  | 70.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Відновлення зовнішнього освітлення квартала Оседача | 2015 | 30.000 |  | 30.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт вуличного освітлення в м.Попасна | 2015 | 153.800 |  | 153.800 |  |  | Підрядна організація |
| ВСЬОГО: |  | 253.800 |  | 253.800 |  |  |  |

Секретар ради                                                                                    Т.Є Лисиченко