### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

СІМДЕСЯТА  СЕСІЯ

РIШЕННЯ

26 листопада  2015 р.                        м. Попасна	                                              № 70/4

Про виконання Плану соціально -

економічного розвитку м. Попасна

за   9 місяців 2015 року

Заслухавши інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою  щодо  виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за  9 місяців 2015 року, згідно ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку міста Попасна за  9 місяців 2015  року (додається).

Міський голова                                                                                                 Ю.І.Онищенко

Додаток

до рішення  міської ради

26.11.2015 р.  № 70/4

ПЛАН

соціально-економічного розвитку м. Попасна  на 2015 рік

| Найменування робіт | Рік будівниц тва | Сума вкладень | 2015 рік | Виконання за 9 місяців | Викона- вець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього, тис. грн | об’єм фінансування | Об’єм фінансування |  |  |
|  |  |  |  | субвенції тис. грн | міський бюджет тис. грн |  |  |
| Газифікація |
| Реконструкція котельні по вул. Мічуріна,1 Будівництво міні-котельні ДНЗ № 6, розташованої за адресою: м. Попасне, по вул. Леніна,155а ВСЬОГО: | 2015 | 30.488 |  |  | 30.488 | 25.273 | Підрядна організа ція |
|  | 2015 | 67.783 |  |  | 67.783 | 47.064 | Підрядна організа ція |
|  |  | 98.271 |  |  | 98.271 | 72.337 |  |
| Ремонт автодоріг та благоустрій міста |
| Видатки на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням доріг в тому числі: -капітальний ремонт - поточний ремонт | 2015 | 385.651 289.000 96.651 |  |  | 385.651 289.000 96.651 |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул.Леніна | 2015 | 1160.000 |  | 1160.000 |  | 150.529 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул.Первомайська | 2015 | 1190.000 |  | 1190.000 |  | 126.559 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Чехова | 2015 | 980.000 |  | 980.000 |  | 89.00 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Леваневського | 2015 | 950.000 |  | 950.000 |  | 285.00 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Артемівська | 2015 | 800.000 |  | 800.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул.Менжинського | 2015 | 980.000 |  | 980.000 |  | 294.00 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул.Склозаводська | 2015 | 769.240 |  | 769.240 |  | 230.772 | Підрядна організа ція |
| Благоустрій міста | 2015 | 1262.281 |  |  | 1369.119 | 828.711 | КП «СКП» |
| Поточний ремонт зовнішнього освітлення парку ВРЗ | 2015 | 48.848 |  |  | 48.848 | 48.848 | Підрядна Організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 8326.020 |  | 6629.240 | 1696.780 | 2053.419 |  |
| Будівлі комунальної власності |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 142 по вул. Леніна | 2014-2015 | 58.287 |  |  | 58.287 |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку 7 по вул. Первомайська | 2014-2015 | 19.117 |  |  | 19.117 | 19.11652 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку 1 по вул.Котовського | 2014-2015 | 1.759 |  |  | 1.759 |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку 8 по вул. Артемівська | 2014-2015 | 21.200 |  |  | 21.200 |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду м. Попасна | 2015 | 391.054 |  |  | 385.054 | 358.332 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт квартири жилого будинку вул. Леніна,148 | 2015 | 80.000 |  | 80.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Артемівська,10 в м.Попасна | 2015 | 132,469 |  | 132,469 |  | 102.194 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по пл..Героїв,1 в м.Попасна | 2015 | 200.274 |  | 200.274 |  | 189.602 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по пл.Героїв,2 в м. Попасна | 2015 | 186.100 |  | 186.100 |  | 176.122 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Донецька,1а в м. Попасна | 2015 | 260.500 |  | 260.500 |  | 241.526 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт та відновлення будівельних конструкцій у житловому будинку по ул.Донецька , 1б м. Попасна | 2015 | 475.000 |  | 475.000 |  | 285.000 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт та відновлення будівельних конструкцій у житловому будинку по вул. Миронівська,3 м.Попасна | 2015 | 800.500 |  | 800.500 |  | 330.010 | Підрядна організа ція |
| 6Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Миронівська,3а в м.Попасна | 2015 | 806.323 |  | 806.323 |  | 712.752 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт та відновлення будівельних конструкцій у житловому будинку по вул. Миронівська,10 м. Попасна | 2015 | 433.350 |  | 433.350 |  | 429.429 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Суворова,21 в м. Попасна | 2015 | 142.330 |  | 142.330 |  | 41.635 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Леніна,148 в м. Попасна | 2015 | 120.000 |  | 120.000 |  | 113.261 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Куйбишева, 3 в м. Попасна | 2015 | 250.000 |  | 250.000 |  | 248.798 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт будівлі № 1 по вул. Мічуріна в м. Попасна | 2015 | 412.180 |  |  | 412.180 | 215.311 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Леніна,157 в м. Попасна | 2015 | 72.497 |  | 72.497 |  |  | Підрядна організа ція |
| Поточний ремонт будівлі МСЗ « Відродження» по вул.Первомайська,60 | 2015 | 99.700 |  |  | 96.400 | 96.400 | Підрядна організація |
| Всього : |  | 4962.640 |  | 3959.343 | 1003.297 | 3559.489 |  |
| Благоустрій |
| Відновлення зовнішнього освітлення приватного сектора(пров.Стандартний, Лермонтова, вул. Артемівська) | 2015 | 70.000 |  | 70.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Відновлення зовнішнього освітлення квартала Оседача | 2015 | 30.000 |  | 30.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт вуличного освітлення в м.Попасна | 2015 | 153.800 |  | 153.800 |  |  | Підрядна організація |
| Придбання євроконтейнерів | 2015 | 49.800 |  |  | 49.800 | 49.800 | Підрядна організація |
| Реконструкція пл. Леніна в м. Попасна | 2015 | 446.455 |  |  | 446.455 |  | Підрядна організація |
| Корегування робочого проекту переоснащення системи зовнішнього освітлення мікрорайону ВРЗ м. Попасна | 2015 | 8.946 |  |  | 8.946 | 8.946 | Підрядна організація |
| ВСЬОГО: |  | 759.001 |  | 253.800 | 505.201 | 58.746 |  |

Міський голова                                                                                                   Ю.І.Онищенко