### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

ВІСІМДЕСЯТА  СЕСІЯ

РIШЕННЯ

27 жовтня 2016 р.                           м . Попасна	                                        № 80/6

Про виконання Плану соціально -

економічного розвитку м. Попасна

за   9 місяців 2016 року

Заслухавши інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою  щодо  виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за  9 місяців 2016 року, згідно ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку міста Попасна за  9 місяців 2016  року (додається).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економічного і соціального розвитку, промисловості, транспорту та зв’язку.

Міський голова                                                                          Ю.І.Онищенко

Додаток

до рішення  сесії міської ради

від 27.10.2016   № 80/6

ПЛАН

соціально-економічного розвитку м. Попасна  на 2016 рік

| Найменування робіт | Рік будівниц тва | Сума вкладень | 2016 рік | Виконання за 9 місяців | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього, тис. грн | об’єм фінансування | Об’єм фінансування |  |  |
|  |  |  |  | субвенції тис. грн | міський бюджет тис. грн. |  |  |
| Газифікація |
| Реконструкція котельні по вул. Мічуріна,1 | 2015-2016 | 7.82341 |  |  | 7.82341 | - | Підрядна організа ція |
| Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового фонду м. Попасна | 2016 | 400.000 |  | 100.000 | 300.000 | - | Підрядна організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 407.82341 |  | 100.00 | 307.82341 |  |  |
| Ремонт автодоріг та благоустрій міста |
| Видатки на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням доріг | 2016 | 2117.677 |  |  | 2117.677 | - | Підрядна організа ція |
| Співфінансування інвестиційних проектів | 2016 | 2400.000 |  | 2400.000 |  | 2004.358 | Підрядна організа ція |
| Благоустрій міста | 2016 | 850.000 |  |  | 850.000 | 750.932 | Підрядна організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 5367,677 |  | 2400.000 | 2967.677 | 2755.290 |  |
| Будівлі комунальної власності |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 24 по вул.. Вокзальна | 2015-2016 | 1.47085 |  |  | 1.47085 | - | Підрядна організа ція |
| Проведення поточного ремонту житлового фонду м. Попасна | 2015-2016 | 535,793 |  | 535.793 |  | 535.793 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт будівлі № 1 по вул. Мічуріна в м. Попасна | 2016 | 195.50026 |  |  | 195.50026 | 163,287 | Підрядна організа ція |
| Придбання ліфтового обладнання | 2016 | 61.5212 |  | 61.5212 |  | 61.512 | Підрядна організа ція |
| Поточний ремонт ліфтів житлового фонду | 2016 | 44.384 |  | 44.384 |  | 44.384 | Підрядна організа ція |
| Поточний ремонт житлових будинків | 2016 | 311.794 |  | 311.794 |  | 311.794 | Підрядна організа ція |
| Монтаж автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення і пожежного спостереження – монтаж охоронної системи в приміщенні центру надання адміністративних послуг по вул. Миру,151 | 2016 | 46.120 |  | 46.120 |  | - | Підрядна організа ція |
| Реконструкція вбудованого нежитлового приміщення для облаштування центру адміністративних послуг по вул. Миру, 151 | 2016 | 569.466 |  | 569.466 |  | 159.16428 | Підрядна організа ція |
| Поточний ремонт освітлення та роздягальні спортивного комплексу «Відродження» по вул. Первомайська,60 в м. Попасна | 2016 | 148.797 |  | 148.797 |  | 148.791 | Підрядна організація |
| Проведення поточного ремонту ліфта м. Попасна вул. Миру,151 | 2016 | 11.093 |  | 11.093 |  | 11.093 | Підрядна організація |
| Проведення поточного ремонту покриття м’якої покрівлі дев’ятиповерхового будинку м. Попасна по вул. Миру,153 ОСББ «Світанок» | 2016 | 25.000 |  | 25.000 |  | - | Підрядна організація |
| Проведення поточного ремонту покриття м’якої покрівлі дев’ятиповерхового будинку м. Попасна по вул. Миру,112 ОСББ «Світанок» | 2016 | 20.000 |  | 20.000 |  | - | Підрядна організація |
| Поточний ремонт будівлі ПМСЗ «Відродження» в м. Попасна по вул. Первомайська,60 | 2016 | 50.00 |  | 50.000 |  | - | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Миронівська,12 в м. Попасна | 2016 | 769,706 |  | 769,706 |  | - | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Донецька,1а в м. Попасна | 2016 | 434.000 |  | 434.000 |  | - | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Вокзальна,26 в м. Попасна | 2016 | 25.000 |  |  | 25.000 | - | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по пров.Стандартному ,4 в м. Попасна | 2016 | 145..000 |  |  | 145.000 | - | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Миронівська,8 в м. Попасна | 2016 | 275.000 |  |  | 275.000 | - | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Бахмутська,8 в м. Попасна | 2016 | 275.000 |  |  | 275.000 | - | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Суворова,15а в м. Попасна | 2016 | 140.000 |  |  | 140.000 | - | Підрядна організація |
| Розробка проектно-кошторисної документації на ремонт житлових будинків м.Попасна |  | 30.000 |  |  | 30.000 | - | Підрядна організація |
| ВСЬОГО : |  | 4114,64531 |  | 3027,674 | 1086.971 | 1435,818 |  |
| Благоустрій |
| Реконструкція площі Миру м. Попасна | 2016 | 591.47821 |  | 500.000 | 91.47821 | 591.47821 | Підрядна організа ція |
| Вуличне освітлення вул. Герцена | 2016 | 120.053 |  | 120.053 |  | 120.053 | Підрядна організа ція |
| Придбання трактору | 2016 | 500.000 |  | 500.00 |  | 499.000 | Підрядна організа ція |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2016 | 316.559 |  |  | 316.559 | 218.678 | Підрядна організа ція |
| Придбання електричних лічильників для багатоповерхових будинків | 2016 | 34.500 |  |  | 34.500 | - | Підрядна організа ція |

| Придбання дитячих майданчиків | 2016 | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 | Підрядна організа ція |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Миру | 2016 | 224.997 |  | 216.394 | 8.59949 | 108.199 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт покриття прибудинкової території житлового будинку по вул.Миру,151 | 2016 | 73.820 |  | 71.378 | 2.44239 | 35.689 | Підрядна організа ція |
| Реконструкція зовнішнього освітлення по кв. Оседача | 2016 | 210.468 |  | 210.468 |  | 199.517 | Підрядна організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 2221.87521 |  | 1768,293 | 453.57909 | 1922.61421 |  |

Заступник міського голови                                                             М.М.Табачинський