**Цільова програма**

**розвитку системи водопостачання на території Попаснянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

1. **ПАСПОРТ**

**Цільової Програма розвитку системи водопостачання на території Попаснянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Ініціатор розроблення Програми | Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація |
| 22. | Розробник Програми | Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та екології Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації |
| 33. | Відповідальні виконавці Програми | Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та екології Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації |
| 34. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація |
| 45. | Мета Програми | Забезпечення надійної роботи системи водопостачання на території Попаснянської міської територіальної громади. Покращення умов для виробництва та надання якісних послуг з водопостачання населенню.  |
| 56. | Термін реалізації Програми | 2022-2024 роки |
| 67. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі:  | 8 299,00 тис. грн. |
| кошти бюджету міської територіальної громади | 8 299,00 тис. грн. |
| 78. | Очікувані результати  | Досягнення мети програми |
| 89. | Контроль за виконанням Програми (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та екології Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації |

1. **Склад проблеми**

Сучасний стан системи водопостачання на території Попаснянської міської територіальної громади ставить серйозні завдання перед міською владою не тільки щодо підвищення її ефективності та надійності, але й щодо її фізичного існування.

Рівень забезпечення послугами централізованого водопостачання міста Попасна складає 96,6%. Водопостачання на території Комишуваської селищної ради та смт. Врубівка - централізоване. У селі Новоіванівка 24 будинків мають централізоване водопостачання з міста Гірське, решта користуються колодязною водою, селище Миколаївка - особисті колодязі та свердловини. Центральне водопостачання в селі Троїцьке та Новозванівка відсутнє, використовуються особисті колодязі та свердловини.

Серед завдань міської влади є забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Комишуваський водоканал» шляхом придбання нової техніки та обладнання. Проведення ремонту свердловин на території громади.

1. **Мета Програми**

Забезпечення надійної роботи системи водопостачання на території Попаснянської міської територіальної громади. Покращення умов для виробництва та надання якісних послуг з водопостачання населенню. Забезпечення сприятливого для життєдіяльності мешканців середовища, поліпшення екологічного та санітарного стану.

1. **Напрями реалізації Програми для розв’язання проблеми**

Програмою передбачено забезпечити виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів на 2022 -2024 роки шляхом виконання наступних робіт:

* Співфінансування плану забезпечення безпеки води в м. Попасна;
* Аварійний ремонт свердловини с. Троїцьке;
* Розробка робочого проєкту реконструкції системи локального водопостачання с. Троїцьке;
* Розробка робочого проєкту будівництво централізованої системи водовідведення та очисних споруд смт. Комишуваха;
* Розробка робочого проєкту будівництва централізованої системи водовідведення та очисних споруд смт. Врубівка;
* Придбання запасних глибинних насосів на свердловини КП «Комишуваський водоканал»;
* Придбання іншого обладнання для об’єктів локального водопостачання КП «Комишуваський водоканал» (шафа управління насосами, запірна арматури, пожежні гідранти, трубопроводи, прилади обліку води);
* Оформлення спец водокористування свердловин, розташованих в с. Троїцьке, м. Попасна;
* Реконструкція об’єкту локального водопостачання с. Троїцьке;
* Придбання автоцистерни ізотермічної АЦІП – 7,7;
* Придбання екскаватору JSB 3CX EKOMS PwSh+NLPUS;
* Придбання УАЗ 3909 вантажопасажирський.
1. **Строки та етапи виконання Програми**

Програма виконується в декілька етапів, строк виконання розрахований на 2022-2024 роки.

1. **Ресурсне забезпечення Програми**

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету Попаснянської міської територіальної громади в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | рік | Усього витрат, тис.грн. |
| Обсяг ресурсів усього, в тому числі: | 2022 | 1 599,00 |
| * кошти місцевого бюджету територіальної громади
 |  | 1 599,00 |
| * кошти державного бюджету
 |  | 0 |
| * інші кошти
 |  | 0 |
| Обсяг ресурсів усього, в тому числі: | 2023 | 2 200,00 |
| * кошти місцевого бюджету територіальної громади
 |  | 2 200,00 |
| * кошти державного бюджету
 |  | 0 |
| * інші кошти
 |  | 0 |
| Обсяг ресурсів усього, в тому числі: | 2024 | 4 500,00 |
| * кошти місцевого бюджету територіальної громади
 |  | 4 500,00 |
| * кошти державного бюджету
 |  | 0 |
| * інші кошти
 |  | 0 |

1. **Напрями діяльності, завдання та заходи Програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання | виконавець | обсяги фінансування, тис.грн. | очікувані результати |
| 2022 рік |
| Співфінансування плану забезпечення безпеки води в м. Попасна  | Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація | 250,00 | Забезпечення надійної роботи системи водопостачання на території Попаснянської міської територіальної громади |
| Аварійний ремонт свердловини с. Троїцьке  | 150,00 |
| Оформлення спец водокористування свердловин, розташованих в с. Троїцьке, м. Попасна | 200,00 |
| Розробка робочого проєкту реконструкції системи локального водопостачання с. Троїцьке | 200,00 |
| Розробка робочого проєкту будівництво централізованої системи водовідведення та очисних споруд смт. Комишуваха | 200,00 |
| Розробка робочого проєкту будівництва централізованої системи водовідведення та очисних споруд смт. Врубівка | 200,00 |
| Придбання запасних глибинних насосів на свердловини КП «Комишуваський водоканал» | 200,00 | Покращення умов для виробництва та надання якісних послуг з водопостачання населенню |
| Придбання іншого обладнання для об’єктів локального водопостачання КП «Комишуваський водоканал» (шафа управління насосами, запірна арматури, пожежні гідранти, трубопроводи, прилади обліку води) | 199,0 |
| 2023 рік |
| Реконструкція об’єкту локального водопостачання с. Троїцьке | Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація | 2000,00 | Забезпечення надійної роботи системи водопостачання на території Попаснянської міської територіальної громади |
| Придбання УАЗ 3909 вантажопасажирський | 200,00 | Покращення умов для виробництва та надання якісних послуг з водопостачання населенню |
| 2024 рік |
| Придбання автоцистерни ізотермічної АЦІП – 7,7 | Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація | 2500,00 | Покращення умов для виробництва та надання якісних послуг з водопостачання населенню |
| Придбання екскаватору JSB 3CX EKOMS PwSh+NLPUS | 2000,00 |

1. **Організація управління та контролю за ходом виконання Програми**

 Організацію управління, контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та екології Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації.

 Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку.

 Підсумковий звіт про хід виконання програми готується один раз на рік.

1. **Очікувані результати виконання Програми**

 Виконання завдань Програми сприятиме забезпеченню стабільної роботи комунального підприємства «Комишуваський водоканал» шляхом придбання нової техніки та обладнання, проведенню ремонту свердловин на території громади.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| 2022 рік |
| Співфінансування плану забезпечення безпеки води в м. Попасна | Показник витрат:Загальна вартість співфінансування плану забезпечення безпеки води в м. Попасна | тис.грн. | 250,00 |
| Показник продукту: Кількість планів для співфінансування | од. | 1 |
| Показник ефективності:Вартість співфінансування одного плану забезпечення безпеки води | тис. грн. / од. | 250 |
| Показник якості:Питома вага | % | 100 |
| Аварійний ремонт свердловини с. Троїцьке | Показник витрат:Загальна вартість робіт з аварійного ремонту свердловини с. Троїцьке | тис.грн. | 150,00 |
| Показник продукту: Кількість свердловин, які планується відремонтувати | од. | 1 |
| Показник ефективності:Вартість аварійного ремонту однієї свердловини | тис. грн. / од. | 150,00 |
| Показник якості:Питома вага відремонтованої свердловини до загальної кількості необхідних  | % | 100 |
| Оформлення спец водокористування свердловин, розташованих в с. Троїцьке, м. Попасна | Показник витрат:Загальна вартість оформлення спец водокористування свердловин, розташованих в с. Троїцьке, м. Попасна  | тис.грн. | 200,00 |
| Показник продукту: Кількість свердловин, які потребують оформлення спец водокористування | од. | 2 |
|  | Показник ефективності:Вартість оформлення спец водокористування однієї свердловини | тис. грн. / од. | 100,00 |
| Показник якості:Питома вага свердловин, які потребують оформлення спец водокористування  | % | 100 |
| Розробка робочого проєкту реконструкції системи локального водопостачання с. Троїцьке | Показник витрат:Загальна вартість розробки робочого проєкту реконструкції системи локального водопостачання с. Троїцьке | тис.грн. | 200,00 |
| Показник продукту: Кількість проєктів, які планується розробити | од. | 1 |
| Показник ефективності:Вартість розробки 1го робочого проєкту | тис. грн. / од. | 200,00 |
| Показник якості:Питома вага розроблених робочих проєктів до загальної кількості | % | 100 |
| Розробка робочого проєкту будівництво централізованої системи водовідведення та очисних споруд смт. Комишуваха | Показник витрат:Загальна вартість розробки робочого проєкту будівництва централізованої системи водовідведення смт. Комишуваха | тис.грн. | 200,00 |
| Показник продукту: Кількість проєктів, які планується розробити | од. | 1 |
| Показник ефективності:Вартість розробки 1го робочого проєкту | тис. грн. / од. | 200,00 |
| Показник якості:Питома вага розроблених робочих проєктів до загальної кількості | % | 100 |
| Розробка робочого проєкту будівництва централізованої системи водовідведення та очисних споруд смт. Врубівка | Показник витрат:Загальна вартість розробки робочого проєкту будівництва централізованої системи водовідведення та очисних споруд смт. Врубівка | тис.грн. | 200,00 |
|  | Показник продукту: Кількість проєктів, які планується розробити | од. | 1 |
| Показник ефективності:Вартість розробки 1го робочого проєкту | тис. грн. / од. | 200,00 |
| Показник якості:Питома вага розроблених робочих проєктів до загальної кількості | % | 100 |
| Придбання запасних глибинних насосів на свердловини КП «Комишуваський водоканал» | Показник витрат:Загальна вартість придбання запасних глибинних насосів на свердловини КП «Комишуваський водоканал» | тис.грн. | 200,00 |
| Показник продукту: Кількість насосів, які необхідно придбати | од. | 10 |
| Показник ефективності:Середня вартість придбання 1го насосу | тис. грн. / од. | 20,00 |
| Показник якості:Питома вага придбаних насосів до загальної кількості | % | 100 |
| Придбання іншого обладнання для об’єктів локального водопостачання КП «Комишуваський водоканал» (шафа управління насосами, запірна арматури, пожежні гідранти, трубопроводи, прилади обліку води) | Показник витрат:Загальна вартість придбання іншого обладнання для об’єктів локального водопостачання КП «Комишуваський водоканал» | тис.грн. | 199,00 |
| Показник продукту: Кількість іншого обладнання, яке необхідно придбати | од.м/п | 232000 |
| Показник ефективності:Середня вартість придбання обладнання | тис. грн. / од.тис. грн. / м/п | 16,50,05 |
| Показник якості:Питома вага придбаного обладнання | % | 100 |
| 2023 рік |
| Реконструкція об’єкту локального водопостачання с. Троїцьке | Показник витрат:Загальна вартість реконструкції об’єкту локального водопостачання с. Троїцьке | тис.грн. | 2000,00 |
| Показник продукту: Кількість об’єктів, які потребують реконструкції | од. | 1 |
| Показник ефективності:Вартість реконструкції 1го об’єкту | тис. грн. / од. | 2000,00 |
| Показник якості:Питома вага реконструйованих об’єктів до загальної кількості | % | 100 |
| Придбання УАЗ 3909 вантажопасажирський | Показник витрат:Загальна вартість придбання УАЗ | тис.грн. | 200,00 |
| Показник продукту: Кількість УАЗів, які планується придбати | од. | 1 |
|  | Показник ефективності:Вартість придбання одного УАЗу | тис. грн. / од. | 200,00 |
| Показник якості:Питома вага придбаного УАЗу до загальної кількості необхідних | % | 100 |
| 2024 рік |
| Придбання автоцистерни ізотермічної АЦІП – 7,7 | Показник витрат:Загальна вартість придбання автоцистерни ізотермічної АЦІП – 7,7 | тис.грн. | 2500,00 |
| Показник продукту: Кількість автоцистерн, які планується придбати | од. | 1 |
| Показник ефективності:Вартість придбання одної автоцистерни | тис. грн. / од. | 2500,00 |
| Показник якості:Питома вага придбаної автоцистерни до загальної кількості необхідних | % | 100 |
| Придбання екскаватору JSB 3CX EKOMS PwSh+NLPUS | Показник витрат:Загальна вартість придбання екскаватору | тис.грн. | 2000,00 |
| Показник продукту: Кількість екскаваторів, які планується придбати | од. | 1 |
| Показник ефективності:Вартість придбання одного екскаватору | тис. грн. / од. | 2000,00 |
| Показник якості:Питома вага придбаного екскаватору до загальної кількості необхідних | % | 100 |

**Заступник керівника**

**Попаснянської міської**

**військово-цивільної адміністрації Дмитро ХАЩЕНКО**