**Цільова програма**

**утримання та розвитку інфраструктури автомобільних та інших доріг Попаснянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки**

(нова редакція)

1. **ПАСПОРТ**

**Цільової Програми утримання та розвитку інфраструктури автомобільних та інших доріг Попаснянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Ініціатор розроблення Програми | Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація |
| 2  2. | Розробник Програми | Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та екології Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації |
| 3  3. | Відповідальні виконавці Програми | Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та екології Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації |
| 34. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація |
| 45. | Мета Програми | Покращення стану дорожньої інфраструктури |
| 56. | Термін реалізації Програми | 2021-2023 роки |
| 67. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі: | 39 026,20 тис. грн. |
| кошти бюджету міської територіальної громади | 39 026,20 тис. грн. |
| 8. | Очікувані результати | Досягнення мети програми |
| 89. | Контроль за виконанням Програми (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та екології Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації |

1. **Склад проблеми**

* Незадовільний стан транспортно-експлуатаційних якостей асфальтобетонного покриття доріг, що виникли в процесі експлуатації. Необхідно провести поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних під’їздних доріг по вул. Миру, 112, 153, вул. Сонячна, 35а, вул. Первомайська,42, прибудинкових доріг по вул. Первомайська, 48, 50, 58, пров. Службовий, 1, 3, пл. Героїв, 1, 2, вул. Миру, 151, вул. Шкільна - м. Попасна та капітальний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Космічна, вул. Первомайська – смт. Комишуваха, капітальний ремонт асфальтобетонної дороги по вул. Польова, вул. Ніколенка, вул. Базарна, вул. Героїв Чорнобиля, пров. Механізаторів, вул. Крилова, поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Оборонна, вул. Матросова, вул. Леваневського, к Капітальний ремонт між квартальних проїздів по вул. Миронівська, 3, 3а, вул. Бахмутська (вул. Бахмутська, 8, вул. Донецька, 3, 5), вул. Соборна, 1, 3, вул. Первомайська, 3, 5а, 7.

1. **Мета Програми**

Покращення стану дорожньої інфраструктури, умов для комфортного проживання мешканців громади, забезпечення безпеки дорожнього руху.

1. **Напрями реалізації Програми для розв’язання проблеми**

Програмою передбачено забезпечити виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів на 2021-2023 роки шляхом виконання наступних робіт:

* Поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35а (КНП «Попаснянська центральна районна лікарня Попаснянської районної ради);
* Поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги за адресою: м. Попасна, вул. Первомайська, 42 (Будинку науки і техніки);
* Поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги за адресою: м. Попасна, вул. Миру, 112;
* Поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги за адресою: м. Попасна, вул. Миру, 153;
* Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлових будинків за адресою: м. Попасна, вул. Первомайська, 50, 58;
* Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлових будинків за адресою: м. Попасна, пров. Службовий, 1, 3, вул. Первомайська,48;
* Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлових будинків за адресою: м. Попасна, пл. Героїв, 1, 2;
* Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлових будинків за адресою: м. Попасна, вул. Миру, 151;
* Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлових будинків за адресою: м. Попасна, вул. Шкільна;
* Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за адресою: смт. Комишуваха, вул. Первомайська;
* Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за адресою: смт. Комишуваха, вул. Космічна;
* Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за адресою: м. Попасна, вул. Миронівська;
* Капітальний ремонт асфальтобетонної дороги по вул. Польова;
* Капітальний ремонт асфальтобетонної дороги по вул. Ніколенка, вул. Базарна, вул. Героїв Чорнобиля;
* Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Соборна (від. вул. Базарна до вул. Нижньопогранична);
* Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Героїв Чорнобиля (від вул. Ніколенка до вул. Кузнечна);
* Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по пров. Механізаторів;
* Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Крилова;
* Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Оборонна, вул. Матросова, вул. Леваневського;
* Капітальний ремонт між квартальних проїздів по вул. Миронівська, 3, 3а;
* Капітальний ремонт між квартальних проїздів та покриття прибудинкової території по вул. Бахмутська (вул. Бахмутська, 8, вул. Донецька, 3, 5);
* Капітальний ремонт між квартальних проїздів та покриття прибудинкової території по вул. Соборна, 1, 3, вул. Первомайська, 3, 5а, 7.

1. **Строки та етапи виконання Програми**

Строк виконання Програми розрахований на 2021-2023 роки.

1. **Ресурсне забезпечення Програми**

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | рік | Усього витрат, тис.грн. |
| Обсяг ресурсів усього, в тому числі: | 2021-2023 | 39 026,20 |
| * кошти місцевого бюджету територіальної громади |  | 39 026,20 |
| * кошти державного бюджету |  | 0 |
| * інші кошти |  | 0 |

1. **Напрями діяльності, завдання та заходи Програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання | виконавець | обсяги фінансування, тис.грн. | очікувані результати |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35а (КНП «Попаснянська центральна районна лікарня Попаснянської районної ради») | Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація | 452,10 | Покращення стану дорожньої інфраструктури. |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги за адресою: м. Попасна, вул. Первомайська, 42 (Будинок науки і техніки) | 891,00 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги за адресою: м. Попасна, вул. Миру, 112 |  | 279,40 |  |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги за адресою: м. Попасна, вул. Миру, 153 | 199,10 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлових будинків за адресою: м. Попасна, вул. Первомайська, 50, 58 | 2 991,40 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлових будинків за адресою: м. Попасна, пров. Службовий, 1, 3, вул. Первомайська,48 | 640,0 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлових будинків за адресою: м. Попасна, пл. Героїв, 1, 2 | 907,2 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлових будинків за адресою: м. Попасна, вул. Миру, 151 | 1 640,00 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття за адресою: м. Попасна, вул. Шкільна | 441,60 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за адресою:  смт. Комишуваха, вул. Первомайська | 2 501,20 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за адресою:  смт. Комишуваха, вул. Космічна | 1 240,20 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за адресою:  м. Попасна, вул. Миронівська | 2 093,00 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонної дороги по вул. Польова | 5 000,00 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонної дороги по вул. Ніколенка, вул. Базарна, вул. Героїв Чорнобиля | 1 900,00 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Соборна (від. вул. Базарна до вул. Нижньопогранична) | 2 400,00 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Героїв Чорнобиля (від вул. Ніколенка до вул. Кузнечна) | 2 700,00 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по пров. Механізаторів |  | 1 750,00 |  |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Крилова | 3 000,00 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Оборонна, вул. Матросова, вул. Леваневського | 550,00 |
| Капітальний ремонт між квартальних проїздів по вул. Миронівська, 3, 3а | 2 650,00 |
| Капітальний ремонт між квартальних проїздів та покриття прибудинкової території по вул. Бахмутська (вул. Бахмутська, 8, вул. Донецька, 3, 5) | 1 800,00 |
| Капітальний ремонт між квартальних проїздів та покриття прибудинкової території по вул. Соборна, 1, 3, вул. Первомайська, 3, 5а, 7 | 3 000,00 |

1. **Організація управління та контролю за ходом виконання Програми**

Організацію управління, контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ житлово-комунального господарства, будівництва та екології Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку.

Підсумковий звіт про хід виконання програми готується один раз на рік.

1. **Очікувані результати виконання Програми**

Виконання завдань забезпечать досягнення мети Програми щодо покращення стану інфраструктури автомобільних та інших доріг та забезпечення безпеки дорожнього руху.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги за адресою: м. Попасна, вул. Сонячна, 35а (КНП «Попаснянська центральна районна лікарня Попаснянської районної ради) | Показник витрат:  Вартість поточного ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 452,10 |
| Показник продукту:  Загальна площа покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 300 |
| Показник ефективності:  Вартість поточного ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 1,507 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги за адресою: м. Попасна, вул. Первомайська, 42 ( Будинок науки і техніки) | Показник витрат:  Вартість поточного ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 891,00 |
| Показник продукту:  Загальна площа покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 1184,2 |
| Показник ефективності:  Вартість поточного ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 0,752 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги за адресою: м. Попасна, вул. Миру, 112 | Показник витрат:  Вартість поточного ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 279,4 |
| Показник продукту:  Загальна площа покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 190 |
| Показник ефективності:  Вартість поточного ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 1,47 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги за адресою: м. Попасна, вул. Миру, 153 | Показник витрат:  Вартість поточного ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 199,1 |
| Показник продукту:  Загальна площа покриття внутрішньобудинкової під’їзної дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 135 |
| Показник ефективності:  Вартість поточного ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 1,47 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлових будинків за адресою: м. Попасна, вул. Первомайська, 50, 58 | Показник витрат:  Вартість поточного ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 2991,4 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 3739,25 |
| Показник ефективності:  Вартість поточного ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 0,8 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлових будинків за адресою: м. Попасна, пров. Службовий, 1, 3, вул. Первомайська,48 | Показник витрат:  Вартість поточного реонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 640,0 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 800,0 |
| Показник ефективності:  Вартість поточного ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 0,8 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлових будинків за адресою: м. Попасна, пл. Героїв, 1, 2 | Показник витрат:  Вартість поточного ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 907,2 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 1134 |
| Показник ефективності:  Вартість поточного ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 0,8 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території житлових будинків за адресою: м. Попасна, вул. Миру, 151 | Показник витрат:  Вартість поточного реонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 1 640,0 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 2050 |
| Показник ефективності:  Вартість поточного ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 0,8 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття за адресою: м. Попасна, вул. Шкільна | Показник витрат:  Вартість поточного ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 441,60 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 552 |
| Показник ефективності:  Вартість поточного ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 0,8 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за адресою:  смт. Комишуваха, вул. Первомайська | Показник витрат:  Вартість капітального ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 2 501,2 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 1924 |
| Показник ефективності:  Вартість капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 1,3 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за адресою:  смт. Комишуваха, вул. Космічна | Показник витрат:  Вартість капітального ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 1 240,0 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 954 |
| Показник ефективності:  Вартість капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 1,3 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за адресою:  м. Попасна, вул. Миронівська | Показник витрат:  Вартість капітального ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 2 093,0 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 1610 |
| Показник ефективності:  Вартість капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 1,3 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонної дороги по вул. Польова | Показник витрат:  Вартість капітального ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 5 000,00 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 5 000,00 |
| Показник ефективності:  Вартість капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 1,0 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонної дороги по вул. Ніколенка, вул. Базарна, вул. Героїв Чорнобиля | Показник витрат:  Вартість капітального ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 1 900,00 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 1 900,00 |
| Показник ефективності:  Вартість капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 1,0 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Соборна (від. вул. Базарна до вул. Нижньопогранична) | Показник витрат:  Вартість капітального ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 2 400,00 |
|  | Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 900,00 |
| Показник ефективності:  Вартість капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 2,66 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Героїв Чорнобиля (від вул. Ніколенка до вул. Кузнечна) | Показник витрат:  Вартість капітального ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 2 700,00 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 1 800,00 |
| Показник ефективності:  Вартість капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 1,5 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по пров. Механізаторів | Показник витрат:  Вартість капітального ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 1 750,00 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 1 750,00 |
| Показник ефективності:  Вартість капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 1,0 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Крилова | Показник витрат:  Вартість капітального ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 3 000,00 |
|  | Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 3 000,00 |
| Показник ефективності:  Вартість капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 1,0 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Оборонна, вул. Матросова, вул. Леваневського | Показник витрат:  Вартість поточного ремонту асфальтобетонного покриття | тис.грн. | 550,00 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 550,00 |
| Показник ефективності:  Вартість поточного ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття | тис. грн. / м2 | 1,0 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Капітальний ремонт між квартальних проїздів по вул. Миронівська, 3, 3а | Показник витрат:  Вартість капітального ремонту між квартальних проїздів | тис.грн. | 2 650,00 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 2 650,00 |
| Показник ефективності:  Вартість капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття між квартальних проїздів | тис. грн. / м2 | 1,0 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Капітальний ремонт між квартальних проїздів та покриття прибудинкової території по вул. Бахмутська (вул. Бахмутська, 8, вул. Донецька, 3, 5) | Показник витрат:  Вартість капітального ремонту між квартальних проїздів | тис.грн. | 1 800,00 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 1 800,00 |
| Показник ефективності:  Вартість капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття між квартальних проїздів | тис. грн. / м2 | 1,0 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |
| Капітальний ремонт між квартальних проїздів та покриття прибудинкової території по вул. Соборна, 1, 3, вул. Первомайська, 3, 5а, 7 | Показник витрат:  Вартість капітального ремонту між квартальних проїздів | тис.грн. | 3 000,00 |
| Показник продукту:  Загальна площа асфальтобетонного покриття дороги, яке підлягає ремонту | м2 | 3 000,00 |
| Показник ефективності:  Вартість капітального ремонту 1 м2 асфальтобетонного покриття між квартальних проїздів | тис. грн. / м2 | 1,0 |
| Показник якості:  Рівень готовності об’єкта | % | 0 |

**Заступник керівника Попаснянської**

**міської військово-цивільної адміністрації Дмитро ХАЩЕНКО**