**Цільова програма**

**забезпечення збору та вивезення сміття і відходів на території Попаснянської міської територіальної громади**

**на 2021-2023 роки**

(нова редакція)

1. **ПАСПОРТ**

**Цільової Програми забезпечення збору та вивезення сміття і відходів на території Попаснянської міської територіальної громади**

**на 2021-2023 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Ініціатор розроблення Програми | Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація |
| 2  2. | Розробник Програми | Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та екології Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації |
| 3  3. | Відповідальні виконавці Програми | Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та екології Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації |
| 34. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація |
| 45. | Мета Програми | Забезпечення сприятливого для життєдіяльності мешканців середовища, поліпшення екологічного і санітарного стану території Попаснянської міської територіальної громади |
| 56. | Термін реалізації Програми | 2021-2023 роки |
| 67. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі: | 20 850,00 тис. грн. |
| кошти бюджету міської територіальної громади | 20 850,00 тис. грн. |
| 78. | Очікувані результати | Досягнення мети програми |
| 89. | Контроль за виконанням Програми (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та екології Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації |

1. **Склад проблеми**

Поводження з побутовими відходами є одним з пріоритетних і важливих напрямків як господарської, так і природоохоронної діяльності. В Україні протягом останніх років продовжується тенденція щодо накопичення відходів як у промисловому, так і в побутовому секторах. Не є виключенням і територія Попаснянської міської територіальної громади. В осінній та весняний періоди мешканцями проводиться складування листя з прибудинкових та будинкових територій, огудини, гілок та іншого не побутового сміття на майданчики для побутових відходів. З метою ліквідації цих несанкціонованих складувань, складова яких не входить до тарифу на вивезення побутових відходів, підприємствам - надавачам послуг з поводження з відходами необхідно проведення даних робіт на договірній основі.

1. **Мета Програми**

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності мешканців середовища, поліпшення екологічного і санітарного стану території Попаснянської міської територіальної громади.

1. **Напрями реалізації Програми для розв’язання проблеми**

Програмою передбачено забезпечити виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів на 2021 -2023 роки шляхом виконання наступних робіт:

* Залучення на договірних засадах підприємств – надавачів послуг з поводження з відходами до виконання робіт з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ;
* Розроблення норм надання послуг з вивезення відходів;
* Придбання контейнерів;
* Реконструкція існуючих та облаштування нових контейнерних майданчиків;
* Рекультивація та консервація не функціонуючого полігону ТПВ.

1. **Строки та етапи виконання Програми**

Програма виконується в декілька етапів, строк виконання розрахований на 2021-2023 роки.

1. **Ресурсне забезпечення Програми**

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету Попаснянської територіальної громади в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | рік | Усього витрат, тис.грн. |
| Обсяг ресурсів усього, в тому числі: | 2021 | 400,00 |
| * кошти місцевого бюджету територіальної громади |  | 400,00 |
| * кошти державного бюджету |  | 0 |
| * інші кошти |  | 0 |
| Обсяг ресурсів усього, в тому числі: | 2022 | 2 300,00 |
| * кошти місцевого бюджету територіальної громади |  | 2 300,00 |
| * кошти державного бюджету |  | 0 |
| * інші кошти |  | 0 |
| Обсяг ресурсів усього, в тому числі: | 2023 | 18 150,00 |
| * кошти місцевого бюджету територіальної громади |  | 18 150,00 |
| * кошти державного бюджету |  | 0 |
| * інші кошти |  | 0 |

1. **Напрями діяльності, завдання та заходи Програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання | виконавець | обсяги фінансування, тис.грн. | очікувані результати |
| 2021 рік | | | |
| Залучення на договірних засадах підприємств – надавачів послуг з поводження з відходами до виконання робіт з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ | Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація | 400,00 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ |
| 2022 рік | | | |
| Залучення на договірних засадах підприємств – надавачів послуг з поводження з відходами до виконання робіт з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ | Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація | 1 000,00 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ |
| Розроблення норм надання послуг з вивезення побутових відходів | 150,00 | Впорядкування питань у сфері поводження з відходами та забезпечення утримання території громади в належному санітарному стані |
| Придбання контейнерного парку | 750,00 | Забезпечення утримання території громади в належному санітарному стані |
| Реконструкція існуючих та облаштування нових контейнерних майданчиків | 400,00 |
| 2023 рік | | | |
| Придбання контейнерного парку | Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація | 750,00 | Забезпечення утримання території громади в належному санітарному стані |
| Реконструкція існуючих та облаштування нових контейнерних майданчиків | 400,00 |
| Рекультивація та консервація нефункціонуючого полігону ТПВ | 17 000,00 |

1. **Організація управління та контролю за ходом виконання Програми**

Організацію управління, контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та екології Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку.

Підсумковий звіт про хід виконання програми готується один раз на рік.

1. **Очікувані результати виконання Програми**

Виконання завдань Програми сприятиме зменшенню шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людей, а також створенню сприятливих умов для життєдіяльності мешканців громади.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| 2021 рік | | | |
| Залучення на договірних засадах підприємств – надавачів послуг з поводження з відходами до виконання робіт з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ | Показник витрат:  Загальна вартість робіт з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ | тис.грн. | 400,00 |
| Показник продукту:  Кількість несанкціонованого сміття, яке потрібно ліквідувати | м3 | 1600 |
| Показник ефективності:  Вартість виконання робіт з ліквідації 1 м3 несанкціонованих сміттєзвалищ | тис. грн. / м3 | 0,25 |
| Показник якості:  Питома вага ліквідованих сміттєзвалищ до загальної кількості | % | 98 |
| 2022 рік | | | |
| Залучення на договірних засадах підприємств – надавачів послуг з поводження з відходами до виконання робіт з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ | Показник витрат:  Загальна вартість робіт з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ | тис.грн. | 1000,00 |
| Показник продукту:  Кількість несанкціонованого сміття, яке потрібно ліквідувати | м3 | 4000 |
| Показник ефективності:  Вартість виконання робіт з ліквідації 1 м3 несанкціонованих сміттєзвалищ | тис. грн. / м3 | 0,25 |
| Показник якості:  Питома вага ліквідованих сміттєзвалищ до загальної кількості | % | 98 |
| Розроблення норм надання послуг з вивезення побутових відходів | Показник витрат:  Загальна вартість розроблення норм надання послуг з вивезення побутових відходів | тис.грн. | 150,00 |
| Показник продукту:  Кількість проєкту норм, які потрібно розробити | од. | 1 |
| Показник ефективності:  Вартість розроблення одного проєкту норм надання послуг з вивезення побутових відходів | тис. грн. / од. | 150,00 |
| Показник якості:  Питома вага розроблених норм | % | 100 |
| Придбання контейнерного парку | Показник витрат:  Загальна вартість придбання контейнерного парку | тис.грн. | 750,00 |
| Показник продукту:  Кількість контейнерів, які планується придбати | од. | 100 |
|  | Показник ефективності:  Вартість придбання 1го контейнеру | тис. грн. / од. | 7,5 |
| Показник якості:  Питома вага придбаних контейнерів до загальної потреби | % | 80 |
| Реконструкція існуючих та облаштування нових контейнерних майданчиків | Показник витрат:  Загальна вартість реконструкції існуючих та облаштування нових контейнерних майданчиків | тис.грн. | 400,00 |
| Показник продукту:  Кількість майданчиків, які планується реконструювати та оновити | од. | 8 |
| Показник ефективності:  Вартість реконструкції та облаштування 1го майданчика | тис. грн. / од. | 50,00 |
| Показник якості:  Питома вага реконструйованих та облаштований майданчиків до загальної кількості | % | 80 |
| 2023 рік | | | |
| Придбання контейнерного парку | Показник витрат:  Загальна вартість придбання контейнерного парку | тис.грн. | 750,00 |
| Показник продукту:  Кількість контейнерів, які планується придбати | од. | 100 |
|  | Показник ефективності:  Вартість придбання 1го контейнеру | тис. грн. / од. | 7,5 |
| Показник якості:  Питома вага придбаних контейнерів до загальної потреби | % | 100 |
| Реконструкція існуючих та облаштування нових контейнерних майданчиків | Показник витрат:  Загальна вартість реконструкції існуючих та облаштування нових контейнерних майданчиків | тис.грн. | 400,00 |
| Показник продукту:  Кількість майданчиків, які планується реконструювати та оновити | од. | 8 |
| Показник ефективності:  Вартість реконструкції та облаштування 1го майданчика | тис. грн. / од. | 50,00 |
| Показник якості:  Питома вага реконструйованих та облаштований майданчиків до загальної кількості | % | 100 |
| Рекультивація та консервація нефункціонуючого полігону ТПВ | Показник витрат:  Загальна вартість рекультивації та консервації нефункціонуючого полігону ТПВ | тис.грн. | 17 000,00 |
| Показник продукту:  Загальна площа полігону | га | 2,7 |
| Показник ефективності:  Вартість рекультивації та консервації нефункціонуючого полігону ТПВ | тис. грн. / га | 6 296,30 |
| Показник якості:  Питома вага | % | 100 |

**Заступник керівника**

**Попаснянської міської**

**військово-цивільної адміністрації Дмитро ХАЩЕНКО**